
北席村城中村改造项目
招 标 文 件

招标编号：HBSJ2F-05
招   标   人：河北省第四建筑工程有限公司石家庄经济技术开发区
日        期：  年    月    日
招标公告
   北席村城中村改造项目建设工程施工项目地下外墙防水分包已具备进行专业分包招标的条件，现就本工程专业分包进行公开招标，诚邀具备合格条件劳务分包方参与本工程项目的竞投标。 

一、工程概况  
1.1工程名称：北席村城中村改造项目 
1.2工程建设地点：石家庄经济技术开发区金沙路以南、开发大街以西、赣江路以北           

二、工程简介
本工程为北席村城中村改造项目建设工程施工，北席村城中村改造项目范围内土方清运，总建筑面积169688.64㎡。
三、招标范围

在公司范围内专业分包合格方。

四、投标报价要求

4.1报价依据：施工图纸、分包市场价、现场条件、工期、质量要求以及投标单位自身的经济、技术实力等。

4.2报价包含内容和费用：北席村城中村改造项目范围基础底板卷材防水。工作内容包含：图纸范围内地下外墙防水专业分包，详见报价单。如实际范围发生变动，发包方有权据实调整分包方分包范围。

4.3报价需要说明的有关问题：发包人只负责对工程质量的验收。分包方负责交工验收，使用过程中的维修。

4.4本工程采用专业分包模式，价款为固定综合直观单价方式。投标人报价时，需将工程人工费、材料费、机械安装、二次搬运费、冬雨季施工费、超高费、工具用具费、安全文明施工费、环境保护费、成品保护费、发包方提供的材料的卸车、保管费用、工期内可能产生的停、窝工损失、施工生产工具购买及使用费、安全防护用品费（安全帽由发包方统一定制发放，费用由分包方承担，发包方在结算费中扣除）、保险费，利润、政策性文件规定、风险、垫资利息、投入资金成本、责任、管理费、因工期或任何原因产生的进退场费用（含人员、辅材、小型机械等）、水电费、保险费用、税金等属于图纸范围内应施工内容的费用全部包含在内。

五、工期要求

该工程工程进度必须满足项目施工计划施工节点的要求。承包人若未达到发包人要求，按照发包人相关制度进行奖罚。

六、发包方提供机械设备、临时设施、材料：

6.1临时设施：主电缆、配电柜、闸箱（设备自带除外）、现场公共区域照明、临水、临电，发包方提供洗车机，食堂由分包方自行负责。

6.2发包方现场提供的施工机械设备：详见报价表。
6.3发包方现场提供二级配电箱及以上电缆。

七、分包方自行采购：

本次采用专业分包模式，除发包人机械设备外，其余均有承包方采购。

7.1承包方自行提供：所有机械、材料等施工所用的一切辅材都有承包人采购。施工手使工具由承包人采购。
7.2分包方包工包小型机具、钢筋加工设备、手使工具：除塔吊以外的全部机械。
临时设施属于分包方承担：临时设施用电、用煤、用气、用燃油。
 7.3安全帽由发包方提供，分包方承担费用，发包方根据实际采购价格及领用数量从劳务结算中扣除。

7.4 现场二级配电箱以下均由分包方承担。

八、质量要求

 8.1服从安排，合理组织人员施工，保证施工质量。量化打分，计入人工费结算百分比考核。

8.2该工程质量目标为争创省优项目，必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。承包人若达到发包人要求后，按照发包人相关制度进行奖罚。
九、现场管理

9.1中标队伍管理对中标队伍进行必备的安全技能知识培训后，方可上岗。对中标队伍实行“实名制管理”， 按实名制管理办法要求，中标队伍人员保证每天至少四次进行电子考勤。中标队伍按月提交由作业人员本人签字确认的考勤表。中标队伍进场后，认真听取项目部对分包人员进行入场教育，队伍进场人员与提供的人员花名册是否相符，人员的年龄是否在18-55周岁之间，并上交劳务人员身份组扫描件或复印件分包队伍提供项目负责人的劳动合同、社保证明、工资发放记录。

提供项目经理、技术负责人、安全员身份证及相关证书至发包方劳务员备案。且上述人员每日打卡记录考勤。
持证上岗，特种作业人员、特种设备作业人员必须具备国家认可机构颁发的有效证件。
支付分包费时，必须优先支付作业人员工资，若工资有拖欠，预扣应发未发的工资，待工资全部发放后再行支付余款。
分包队伍人员工资发放并留存文字图片资料，将分包队伍作业人员本人签字确认的工资表进行公示。
不执行电子考勤的分包队伍不予结算。
分包队伍合同履约情况进行过程评价，对检查不符合要求的立即退场.并给予甲方相应补偿。
分包方须在开工前组织满足工程实际需要数量且具备相应技能水平的施工人员到施工现场，特殊作业人员必须持有相应的资格证书；
分包方须每月定期向发包人如实报送施工人员的详细信息（包括但不限于姓名、性别、工龄、身份证号码、工种、特殊工种证件号码、联系电话等信息资料）；若发包人发现承包人报送的信息不实或存在遗漏，则对承包人进行100元/人·次的处罚；
若现场施工人员不能满足现场施工实际需要，发包人有权要求承包人补充或撤换相应人员，如果承包人在10天内未落实或连续两次落实的结果都不能令发包人满意，则发包人有权停止付款或终止合同；
分包方须服从发包人的施工管理，并按照发包人的要求管理自己的施工人员；自行调配施工人员有增加或更换情形的，应及时报发包人备案；
分包方在任何时候均应采取一切合理的预防措施，防止其人员发生任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，维护社会治安、保护工程附近的人员或财产免遭上述行为的破坏。
9.2分包方必须按照发包方有关劳务实名制管理办法进行电子考勤，否则不能结算、付款。分包方如不能完成本标段所有工程量按单价70%结算已完工程量。

十、现场安全、文明施工要求

10.1本工程安全文明施工目标必须达到市级安全文明工地，承包方若未达到要求，按照发包人相关制度进行奖罚。

10.2承包方所施工区域的安全文明施工必须达到项目部各项标准，认真执行安全技术交底，自觉遵守各工种安全技术操作规程，对施工过程中的危险因素有知情权。
十一、劳务费的结算与支付
11.1结算资料：
11.1.1发包方根据分包方实际完成工程量签发施工任务单。
11.1.2发包方对分包方完成的施工任务单，从计划、质量、安全、材料节约、文明施工5个方面进行百分考核。

11.2分包合同价款的结算：

11.2.1分包方在达到付款条件后，每月25日将签有百分考核的施工任务单交发包方劳务员进行预结算。当月施工任务单月底前预结算，跨月预结算无效。

11.2.2分包合同价款以分公司人力资源科（预算科）初审，审计科审计，分公司人事经理、主任经济师、主任会计师签字后的正式结算单为准。
11.3分包合同价款的支付：

11.3.1进度款：分包合同价款以建设单位向发包方支付工程款为前提，在建设单位向发包方付工程款后20日内，发包方按月度结算金额70%向分包方支付。
11.3.2结算款：竣工验收合格后支付至80%。工程竣工、验收合格与建设单位办完竣工结算手续后拨付至审定金额的97%。以上每次付款以建设单位向发包方支付工程款为前提。
11.3.3质保金：结算金额的3%为质保金，缺陷责任期满（执行总包合同的缺陷责任期：如防水5年）未出现质量问题，全额无息返还。
11.3.4分包方应于付款前十天向发包方交付等额增值税发票，专用发票，税率9%，所需税款一律由分包方承担。分包方未按要求交付发票的，发包方有权拒付款项，该等拒付不视同于发包方违约，发包方不承担由此产生的责任。

付款时，除合规发票以外，发票各项内容填写齐全、准确，发票备注按要求填写工程项目所在地县（市、区）及项目名称。合同分包方、实际分包方、发票方、收款方四者必须是同一单位，实现“四流合一”，否则发包方不予付款。分包方必须向发包方提供财务收款收据、收款授权委托书、身份证明等。

11.3.5经双方协商一致，发包方付款可以采取以下方式支付：

（1）承兑汇票

（2）转帐或汇款

（3）其他金融产品

11.4以上价款支付方式必须以建设单位资金到位为前提条件，本合同签订前分包方已对本工程的全部情况充分了解，合同履行中如因建设单位原因造成款项不能及时支付的，发包方不承担任何违约或赔偿责任，分包方也不得因此要求发包方承担违约或赔偿责任，分包方应在发包方允许的条件下向建设单位催讨、索赔。
十二、报价注意事项

12.1综合单价包含内容详见附件

12.2工程部位综合单价均包含设计图纸中列明的所有工程做法及规范要求，安全文明施工费用。

12.3综合单价中包含劳务公司管理费，增值税专用发票税率在签订合同时考虑。

第十三条 投标文件的递交
13.1投标人需在投标文件要求的开标截止日前，登陆河北四建招标平台（http://121.28.147.98:8885）进行网报，超过投标截止日期未进行网上报价的视为自动放弃。
13.2投标截止时间
网上数据填报截止时间为：                   
一切迟到的投标文件都将被拒绝。
第十四条  评标和中标
14．1评标小组根据招标文件、以及投标人的承包造价、工期、质量、承诺条件、信誉业绩等采用综合评价、合理低价中标。

14.2评定中标人

（一）评标小组本着“公开、公平、公正”的原则，对投标文件进行评审，评选出第一中标人和第二中标人。

（二）第一中标人必须在开标结束后5-10个工作日内与招标人签订分包合同。

（三）第一中标人逾期不签订分包合同的，视为自动放弃中标资格。第二中标人应在接到招标人通知后的5个工作日内与招标人签订分包合同，并在合同签订后到公司招标投标办公室领取中标通知书。

对中标单位的施工管理：所有在施人员各种手续证件必须齐全，因人员违章施工造成各种事故均由中标方承担全部责任，招标方有权根据施工实际情况调整中标方的施工人员，施工中招标方如发现中标方无能力完成中标项目或质量达不到“合格”标准或发生安全事故以及严重影响工期或按投标工期累计延期十天，招标方有权终止合同责令其退场，先撤场后结算，招标人另行安排其它专业队伍，因撤场而引起的一切损失均由中标方承担，与招标方无任何关系，并且中标人如有人员到施工现场闹事，所发生后果均由中标人自行承担。
十五、联系人：康丽娜  联系电话：13014389735  0311-83824476-8306  现场勘查联系人：张兴  联系电话：18931985253
十六、投标人：提供本人身份证复印件发送到29198093@qq.com的邮箱。
附件一：安全生产处罚条例

附件二：分公司劳务分包招标报价表

                                            年    月    日

附件一                      安全生产处罚条例
	序号
	违章内容
	处罚对象
	罚款

	A
	违反安全管理处罚细则

	1
	安全教育未通知到人
	责任人
	50元/人

	2
	安全教育迟到或早退
	责任人
	50元/人

	3
	安全教育培训缺席
	责任人
	100元/人

	4
	作业人员未经安全教育培训或者经考核不合格
	责任人
	100元/人

	5
	带病或疲劳上岗
	责任人
	100元/人

	6
	食堂或者厕所卫生不符合标准
	责任单位
	2000元/人

	7
	施工人员发生食物中毒
	责任单位
	1000元/人

	8
	特征作业人员无证进行独立操作
	责任单位
	500元/人

	9
	使用国家明令淘汰禁止使用的危及安全的工艺、设备
	责任单位
	1000元/次

	10
	机电设备未配置安全设施和装置
	责任单位
	200元/次

	11
	使用不合格的安全防护用品、机械、机具及配件
	责任单位
	500元/次

	12
	任意拆除防爆、防火、警示灯安全标志
	责任人
	100元/人

	13
	任意拆除安全设施及防护装置
	责任人
	100元/人

	14
	安全事故隐患拒不整改
	责任单位
	500元/项

	15
	安全事故隐患未按期整改
	责任单位
	500元/项

	16
	不服从管理、违反规章制度和操作规程
	责任人
	200元/次

	17
	强令工人违章、冒险作业
	指使人
	200元/次

	18
	冒险施工、野蛮作业
	责任人
	100元/次

	19
	高处作业向上或向下乱扔材料、工具等
	责任人
	100元/次

	20
	在配电开关处不断电源和不挂警示牌检修设备
	责任人
	100元/次

	21
	设备带负荷运行时，断开配电闸刀或总开关
	责任人
	100元/次

	22
	不按规定使用安全电压灯具作业
	责任人
	100元/次

	23
	非专业电工私接电线、私装电气设备
	责任人
	100元/次

	24
	穿背心、短裤、高跟鞋、拖鞋、赤膊、赤脚进入工地
	责任人
	50元/次

	25
	乘坐井架、吊篮任意上下人
	乘坐人
	50元/人

	26
	井架、吊篮任意上下乘人
	开机人
	50元/人

	27
	翻爬架子、井架、脚手架
	违章人
	50元/人

	28
	热天在脚手架睡觉或乘凉
	违章人
	100元/次

	29
	使用碘钨灯取暖
	违章人
	100元/次

	30
	私接使用电炉
	违章人
	100元/次

	31
	机械操作人员离开未断电源
	违章人
	100元/次

	32
	机械操作时看报、听音乐或收音机、玩手机、做零活等
	违章人
	100元/次

	33
	招用未满18周岁工人上岗
	责任单位
	200元/次

	34
	无证人员从事特种作业，操作无合格证的特种设备者
	违章人
	200元/次

	35
	酒后上岗
	违章人
	100元/次

	36
	醉酒上岗
	违章人
	200元/次

	37
	在禁烟场所吸烟
	违章人
	50元/次

	38
	将小孩带入施工现场
	违章人
	500元/次

	39
	以不安全行为在生产岗位上闹肇事
	违章人
	200元/次

	40
	阻挠安全人员正常工作及打骂、报复行为
	违章人
	200元/次

	41
	工地内赌博（次）
	违章人
	50～500元/人

	42
	非设备操作人员乱开、乱弄机械设备
	违章人
	50元/次

	43
	无证驾驶机动车或操作起重设备
	违章人
	200元/次

	44
	乙炔气、氧气瓶、割具三者存放距离小于10米
	违章人
	100元/次

	45
	串岗人员与机台、危险岗位操作人员闲聊
	串岗人
	50元/次

	B
	违反劳动保护用品使用规定处罚细则

	1
	高处危险作业不系安全带
	违章人
	100元/次

	2
	高处作业系安全带而不系保险钩，管理人员或班组长加倍处罚
	违章人
	100元/次

	3
	进入施工场地未佩戴安全帽等劳动保护用品，管理人员或班组长加倍处罚
	违章人
	100元/次

	4
	进入施工现场佩戴安全帽，但未扣帽带，管理人员或班组长加倍处罚
	违章人
	100元/次

	5
	电焊作业不使用防护面罩
	违章人
	50元/次

	6
	做事电气作业时不穿绝缘胶鞋
	违章人
	50元/次

	C
	作业现场管理处罚细则

	1
	生产场地边角料不及时清理，影响安全操作
	责任单位
	200元/次

	2
	作业场地的垃圾、污油、污水等不及时清理干净
	责任单位
	100元/次

	3
	擅自在主干道、出入口要道等乱堆乱放材料、设备
	责任单位
	500元/次

	4
	运输土方、砂石、废渣等固体散装物撒落道路上
	责任单位
	500元/次

	5
	带履带链的挖掘机、推土机等设备在混凝土道路行走
	责任单位
	2～10万元/次

	6
	未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
	责任单位
	500元/次

	7
	使用不符合安全要求的临时搭建建筑物
	责任单位
	10000元/次

	8
	危险部位未设置明显的安全警示标志
	责任单位
	500元/次

	9
	未经准许任意进入危险警戒区域
	违章人
	100元/次

	10
	在施工现场倒建筑垃圾
	违章人
	100元/次

	11
	生活区乱倒剩饭菜、乱扔生活垃圾、大小便不入坑
	违章人
	100元/次

	D
	伤亡事故处罚细则

	1
	轻伤事故（分包单位）
	责任单位
	500元/次

	2
	轻伤事故频率超过2人次/季度（分包单位）
	责任单位
	500元/人

	3
	重伤事故（分包单位）
	责任单位
	2-10万元/次

	4
	死亡事故（分包单位）
	责任单位
	10-20万/次

	E
	行政管理处罚细则

	1
	工地在公司或集团公司安全检查中出现安全不合格
	责任单位
	2千～5千元/次

	2
	工地在总包、业主、县市安监部门的安全检查中发现安全隐患
	责任单位
	300元/项

	3
	工伤者投诉到县（区）或以上有关主管部门
	责任单位
	5万元/次


上述处罚措施颁布实施后，各分包商需无条件服从。施工人员习惯性违章第一次总包方将处批评教育改正，同样违章第二次将处以安全罚款处罚，第三次则勒令辞退。

附件二：分公司专业分包招标报价表

	北席村城中村改造项目

	防水专业分包清单报价表

	序号
	分项工程名称
	分项工程计算规则
	项目特征
	计量单位
	暂定工程量
	含税单价(元)
	合价(元)

	1
	地下外墙卷材防水
	按与混凝土接触面计算
	1、4+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(Ⅱ型聚酯胎)

2、含搭接及附加层


	m²
	10000 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	合计
	元
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	授权委托人签字:                                                                                                              年    月    日

	     注：1.以上工程量自行核算,作为报价依据具体以实际结算为准；具体各标段划分以发包人安排为准。

	

	     2.报价时承包方应认真阅读招标文件和图纸，报价包含招标文件和图纸、规范、各项政策文件要求的相关内容，劳务报价表内未单独列项项目，视为包含在报价中，投标人需综合考虑。

	

	     3.所报单价中应包含除发包方提供的机械外，为完成单位合格产品所需的一切等费用。

	     4.分包报价表中工程量自行计算，最终结算金额以双方核对为准，投标人不得以工程量变化要求涨价。

	     5.标段划分以发包方规定为准，不承诺平均划分标段。招标清单只是暂估量，中标后发包方会根据图纸、进度要求和现场实际情况重新划分、核定各标段区域范围，承包人不得提出任何索赔。

	

	         6.以上工作内容工完场清，垃圾运至公司指定地点。

	         7.分包价格包含分部分项工程分包费、材料费、管理费、组织协调费用、安全文明施工费、利润、税费、进退场路费及分包方作业人员的建筑业工伤保险等费用。


注：报价包含9%税金。报价包含安责险、团体意外险、工伤保险，若发包方交纳，则按相应比例扣除。
15

