巴楚县中医医院院内零星维修项目

相关要求

一、项目基本情况:
1.项目名称：巴楚县中医医院零星维修项目

2.招标控制价：人民币139575.44元（大写：壹拾叁万玖仟伍佰柒拾伍元肆角肆分）
3.项目地点：巴楚县中医医院院内
4.工期要求：自合同签订之日起5日内完成。
二、采购内容及范围

采购范围：详见工程量清单
供应商资格要求

1.公司具有资质，对需要持证操作的人员必须持证上岗。
2.近三年内无重大违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.为避免后期引起争议，必须有中标公司签订合同并实施完成，提供所有材料材质证明文件（完成后移交给甲方）。
四、报价要求
1.上传广联达工程量清单并加盖公章
2.上传“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单截屏；
3、近三年内无重大违法记录声明函；

4.服务承诺函；
5.提交近三个月的完税证明和的社会保险缴纳明细，包括但不限于养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险的缴纳记录。明细需由社保经办机构盖章确认，或提供带有验证码的官方电子参保证明；

6.该项目中标单位确定并中标公示期满后第2天内签订合同，合同签订后5天内完成项目，第6天验收，质保期限为1年，质保期内发生的维修费及材料费由乙方承担（人为破坏除外）；
7.若因中标方原因导致工程量未按约定完成并造成工期延误的，自逾期之日起，中标方应按每日合同价的0.3%向甲方支付违约金，最高不超过合同价的30%；
8.恶意报价的供应商将报上级主管部门处理。

9.质保期间出现任何质量问题，维修不到位情况，乙方必须无条件予以维修，要求结合实际24小时内完成，最长时间不得超过48小时。

10.以上要求如有一项不符不按要求上传的将审核不通过。

11.上传的文件必须加盖公章，否则视为无效报价。    

五、支付方式
验收合格，审计完成后一年内支付到审计价的97%，质保期满无质量问题30日内无息支付质保金。
六、履约保证金
合同签订前，预中标公司需支付甲方成交价的5%作为履约保证金/等价保函                                                      
