蚌埠市公共资源交易招标文件

项目名称:五河县2026年农村公路养护工程

项目编号:

招标人:五河县农村公路管理服务中心

招标代理机构：安徽今淮建设咨询有限公司

发布时间：2026年03月    日

蚌埠市公共资源交易监督管理局监制

目    录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	7

第三章 评标办法（技术评分最低标价法）	43

第四章 合同条款及格式	56

第五章 工程量清单（另册）	85

第六章 图纸（另册）	88

第七章 技术规范（另册）	89

第八章 工程量清单计量规则（另册）	90

第九章 投标文件格式	91

第十章 蚌埠公共资源交易中心网上招投标操作规程（暂行）	131

第一章 招标公告

五河县2026年农村公路养护工程（项目名称）招标公告

1.招标条件

1.1 项目名称：五河县2026年农村公路养护工程

1.2 项目审批、核准或备案机关名称：五河县发展和改革委员会

1.3 批文名称及编号：关于五河县2026年农村公路养护工程项目建议书的批复、五发改投资（2026）9号

1.4 项目法人：五河县农村公路管理服务中心

1.5 招标人：五河县农村公路管理服务中心

1.6 资金来源：财政资金

1.7 项目出资比例及资金落实情况：项目出资比例为100%，资金已落实

1.8招标方式：公开招标

2.项目概况与招标范围

2.1 建设内容与规模：五河县2026年农村公路养护工程，项目分布在全县14个乡镇的县乡村道路上，总里程约136公里。养护内容包括：（1）路面修复养护工程：包括X206白夏路、X209周裴路、Y059环渠路、Y123后宣路等老路水泥混凝土路面病害修复，加铺沥青混凝土面层，全长45.289Km；新建或修复涵、桥增设桥铭牌；拆除新建波形护栏、标识标牌、道口桩等交通安全设施。（2）县乡道预防性养护工程：X203黄中路、X204三王路、X208莫楼路、X211朱古路及X217浍临路工程局部病害进行修复，全长96.345Km；修补部分路口道口桩、标志牌缺；部分桥涵洞拆除重建或栏杆刷漆，增设桥铭牌等。具体详见图纸及工程量清单。

2.2 建设地点：蚌埠市五河县境内

2.3 标段划分：不划分标段

2.4 招标范围：五河县2026年农村公路养护工程，项目分布在全县14个乡镇的县乡村道路上，总里程约136公里。养护内容包括：（1）路面修复养护工程：包括X206白夏路、X209周裴路、Y059环渠路、Y123后宣路等老路水泥混凝土路面病害修复，加铺沥青混凝土面层，全长45.289Km；新建或修复涵、桥增设桥铭牌；拆除新建波形护栏、标识标牌、道口桩等交通安全设施。（2）县乡道预防性养护工程：X203黄中路、X204三王路、X208莫楼路、X211朱古路及X217浍临路工程局部病害进行修复，全长96.345Km；修补部分路口道口桩、标志牌缺；部分桥涵洞拆除重建或栏杆刷漆，增设桥铭牌等。具体详见图纸及工程量清单。

2.5 合同估算价：2046.900277万元

2.6 计划工期：150日历天

2.7 其他：无

3.投标人资格要求

3.1 投标人应依法设立并具备承担本招标项目的如下条件：

3.1.1 投标人资质要求：投标人须具备①或②资质：

①具备路基路面养护乙级及以上资质和交通安全设施养护资质，且具有有效的安全生产许可证。

②具备公路养护工程二类乙级及以上资质（须在有效期内），且具有有效的安全生产许可证。

3.1.2 投标人业绩要求：近5年（2021年1月1日以来，以交工时间为准）具有类似项目业绩，类似项目是指：单项合同金额900万元及以上的公路养护工程施工项目。

3.1.3 项目经理要求：（1）执业资格：项目经理须具备公路工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备交通运输行政主管部门颁发的行业类别代码为G的有效的安全生产考核合格证书B证，且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本招标项目中标后能够从该项目撤离。

（2）业绩：近5年（2021年1月1日以来，以交工时间为准）在类似项目业绩中担任过项目经理岗位，类似项目是指：单项合同金额900万元及以上的公路养护工程施工项目。（项目经理业绩，在合同履行过程中项目经理发生变更的，该业绩属于变更后的项目经理，同时应提供变更材料。）

3.1.4 项目总工要求：（1）资格要求：项目总工须具备公路工程相关专业中级及以上技术职称，且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本招标项目中标后能够从该项目撤离。

（2）业绩：无要求

3.1.5 财务要求：无要求

3.1.6 信誉要求：详见投标人须知前附表1.4.1

3.1.7 其他要求：落实政府采购政策需满足的资格要求：

按财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为预留份额面向中小企业采购项目。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企(2011）300号)规定执行。本项目企业行业类型为：建筑业。

（1）若项目投标单位是中小微企业的，投标文件中须提供《中小企业声明函》。

（2）若项目投标单位非中小微企业的，在投标文件中提供承诺函：承诺项目中标后，依据项目特征将项目中的部分工程依法分包给中小微企业（预留中标金额不少于40%金额非主体工程合法分包给中小型企业，并且预留金额中的60%金额非主体工程合法分包给小微型企业），承诺函格式见招标文件。

（3）若项目投标单位组成的联合体中有大型和中小微企业的，联合体协议书需明确中小微企业承担合同金额不少于40%（其中小微型企业承担比例不低于60%），且联合体中的中小微企业须提供《中小企业声明函》，若联合体成员均为中小微企业的，则各联合体成员须在投标文件中分别提供《中小企业声明函》。

（4）中标后由招标人督促中标人执行面向中小微企业预留采购份额的情况。

3.2 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足如下要求：①联合体最多由2家单位组成，联合体各方均须满足招标文件企业资质要求。②联合体各方应签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。③招标文件要求投标人提供的业绩、人员、信用评价等评审要求均以牵头单位提供的材料作为评审依据。

3.3 投标人不得存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

4.资格审查方式

本招标项目采用资格后审方式进行资格审查。

5.评标办法

本招标项目采用技术评分最低标价法。

6.招标文件的获取

6.1 获取时间：2026年03月    日至投标截止时间。

6.2 获取方式：

（1）本招标项目实行全流程电子化交易。

（2）潜在投标人应在“安徽省公共资源交易市场主体库”（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku）登记注册，通过验证后，登录蚌埠市公共资源交易中心网站（http://ggzy.bengbu.gov.cn），“系统登录”栏点击“投标人”登录进入蚌埠市公共资源电子交易系统（以下简称电子交易系统），查阅下载招标文件。

（3）招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（上午8:00-12:00，下午2:30-5:30，节假日休息）拨打技术支持热线（非项目咨询）：0512-58188516。

6.3 招标文件价格：0元。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026年04月    日9时00分，投标人应在投标截止时间前通过电子交易系统递交电子投标文件。

7.2逾期送达的投标文件，电子交易系统将予以拒收。

8.开标时间及地点

8.1 开标时间：同投标文件递交的截止时间。

8.2 开标地点：蚌埠市公共资源交易中心五河分中心开标室（  ）（五河县城南新区兴浍路11号政务服务中心四楼）

9.招标文件的异议、投诉

9.1 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前通过电子交易系统在线提出。

9.2 潜在投标人或者其他利害关系人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以依法在规定时间内以书面形式通过电子交易系统向招标投标行政监督部门提出投诉。

10. 踏勘现场和投标预备会

招标人不组织踏勘现场，不召开投标预备会。

## 11.其他

11.1电子证照

投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理注册建造师证书、安全考核合格证B证，可同时选择以下方式提交：①使用国家企业信用信息公示系统企业基本信息、全国建筑市场监管公共服务平台接口获取政务数据；②使用传统影印件上传。

12.发布公告的媒介

本次招标公告同时在以下媒体发布：

（1）全国公共资源交易平台（安徽省 蚌埠市）、蚌埠市公共资源交易中心网站

（http://ggzy.bengbu.gov.cn）；

（2）全国公共资源交易平台（安徽省）、安徽省公共资源交易监管网

（http://ggzy.ah.gov.cn）；

（3）安徽省招标投标信息网(http://www.ahtba.org.cn)。

13.联系方式

13.1 招标人

招 标 人：五河县农村公路管理服务中心

地    址：蚌埠市五河县新汽车站院内

联系人（暨受理异议的联系人）：李运飞

电    话：18656718665

13.2 招标代理机构

招标代理机构：安徽今淮建设咨询有限公司

地    址：蚌埠市淮上区海吉星广场1#楼2209室

联系人（暨受理异议的联系人）：潘静伟、周剑萍

电    话：18096522899、18110220359

13.3 招标投标行政监督部门

招标投标行政监督部门：五河县公共资源交易监督管理局

地    址：五河县城关镇兴浍路11号政务服务中心5楼

电    话：0552-5060003

14.其他事项说明

14.1  投标人应使用数字证书获取招标文件、加密投标文件，使用数字证书（含电子签章）对投标文件进行签章。如未办理数字证书请及时到蚌埠市公共资源交易中心CA证书办理窗口，联系电话：0552-2078835。

14.2 投标人应合理安排招标文件获取时间，避免因网络速度慢或网络拥堵导致系统关闭前无法获取招标文件。投标人因计算机及网络故障造成无法获取招标文件，责任自负。

14.3 本项目采用网上不见面开标时，投标人在网上不见面开标大厅参与开标，无须委派被授权人（委托代理人）参加现场开标，不需现场递交投标资料。

14.4 其他补充事项说明：无。

15.投标保证金账户

本项目不收取投标保证金。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：五河县农村公路管理服务中心 地址：蚌埠市五河县新长途汽车站院内 联系人：李运飞 电话：18656718665 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：安徽今淮建设咨询有限公司 地址：蚌埠市淮上区海吉星广场1#楼2209室 联系人：潘静伟、周剑萍 电话：18096522899、18110220359 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 五河县2026年农村公路养护工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 蚌埠市五河县境内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 五河县2026年农村公路养护工程，项目分布在全县14个乡镇的县乡村道路上，总里程约136公里。养护内容包括：（1）路面修复养护工程：包括X206白夏路、X209周裴路、Y059环渠路、Y123后宣路等老路水泥混凝土路面病害修复，加铺沥青混凝土面层，全长45.289Km；新建或修复涵、桥增设桥铭牌；拆除新建波形护栏、标识标牌、道口桩等交通安全设施。（2）县乡道预防性养护工程：X203黄中路、X204三王路、X208莫楼路、X211朱古路及X217浍临路工程局部病害进行修复，全长96.345Km；修补部分路口道口桩、标志牌缺；部分桥涵洞拆除重建或栏杆刷漆，增设桥铭牌等。具体详见图纸及工程量清单。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：150日历天 计划开工日期： / 年 / 月 / 日（具体开工日期以开工通知为准） 计划交工日期： / 年 / 月 / 日 除上述总工期外，发包人还要求以下区段/节点工期： / |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 符合安全标准和规范的相关要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）资质条件：见附录1 （2）财务要求：见附录2 （3）业绩要求：见附录3 （4）信誉要求：见附录4 （5）项目经理和项目总工资格：见附录5 （6）其他要求： / |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受，应满足下列要求：详见招标公告要求 注：鼓励大型企业与中小企业组成联合体参与投标，促进企业间优势互补、资源融合。 |
| 1.4.3 （21） | 投标人不得存在的其他情形 | 1.投标人提交投标文件前不得存在以下情形： （1）被本项目行业主管部门给予项目所在区域限制投标行政处理； （2）被行政监督部门给予行政处罚限制投标（以行政处罚决定书为准）； （3）在中国政府采购网站中被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且被禁止参加政府采购活动； 上述情形，均指在被限制（或暂停）投标或被禁止参加政府采购活动期限内的情形。 2.投标人的不良行为，不影响其子公司的投标资格。投标人所属子公司的不良行为，不影响投标人的投标资格；投标人所属分公司的不良行为，其后果由投标人依法承担。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 见招标公告 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 见招标公告 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间： / 形式：通过电子交易系统提交。 |
| 1.11.1 | 分 包 | 不允许 允许，不允许分包的专项工程：交通运输部和安徽省交通运输厅最新公布的《公路工程施工分包负面清单》中列明的不得进行施工分包的主体和关键性工作。 |
| 2.1（10） | 构成招标文件的其他材料 | 本工程施工图、工程量清单及招标澄清修改文件（如有）。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间和形式 | 时间：2026年03月 日 时 分前。 形式：通过电子交易系统提交。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标文件的澄清：2026年 月 日 时前于蚌埠市公共资源交易中心网站（网址：ggzy.bengbu.gov.cn）发布，招标人不再另行通知，该澄清构成招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在蚌埠市公共资源交易中心网站（网址：ggzy.bengbu.gov.cn）自行查询，无需回复确认。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 招标文件的修改：2026年 月 日 时前于蚌埠市公共资源交易中心网站（网址：ggzy.bengbu.gov.cn）发布，招标人不再另行通知，该修改构成招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。 所有潜在投标人在投标截止时间前有义务自行查询，无需回复确认。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在蚌埠市公共资源交易中心网站（网址：ggzy.bengbu.gov.cn）自行查询，无需回复确认。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的相关要求 | （1）计税方法 一般计税方法 简易计算方法 （2）发票类型： 增值税专用发票 增值税普通发票 （3）增值税税率按照国家有关规定执行。 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的后缀名为BBGLZB格式的工程量清单（电子版）填写。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 单价 总价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | 是 否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | 无 有，最高投标限价2046.900277万元。 招标人编制的分项报价参考价： ①安全生产费为固定值304050.00元； ②建筑工程一切险为固定值30405.00元； ③第三者责任险为固定值2500元； 投标人需按此价格计入投标总价，否则投标人其投标文件无效。 |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起 90 天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否免收投标保证金： ☑是 □否 1.投标保证金的形式和金额： （1）投标保证金的形式：□银行转账 □电子保函 □纸质保函（保函包括银行保函、保险公司保函和担保机构保函）。 （2）投标保证金的金额：/。 2.递交要求： （1）采用银行转账形式 ①投标保证金的到账截止时间：投标截止时间； ②投标保证金应当从投标人基本账户转出，投标文件中须提供基本账户开户许可证(或基本账户开户银行出具的该投标人基本存款账户信息证明材料)的原件扫描件； ③投标保证金缴纳账号见招标公告； ④转账方式缴纳保证金时须在交易附言中注明：项目编号项目投标保证金。 （2）采用电子保函形式 ①采用电子保函方式的必须使用投标人基本账户办理； ②保函应为与蚌埠市公共资源交易中心对接的电子保函； ③保函的有效期限应涵盖投标有效期，受益人应为招标人。 （3）采用纸质保函形式 ①保函应为无条件见索即付独立保函，包括银行保函、保证保险、担保保函，保函的有效期限应涵盖投标有效期，受益人应为招标人；投标文件中须提供纸质保函原件扫描件； ②保函办理所需费用应从投标人的银行基本账户汇(支)出，投标文件中须提供该项费用的原始凭证扫描件(属于基本账户银行出具保函的除外)、基本账户开户许可证(或基本账户开户银行出具的该投标人基本存款账户信息证明材料)的原件扫描件； ③投标人提交的纸质保函，必须明确载明有效的查询途径(包括电话、网址链接及查询方式)。 ④中标候选人须在中标候选人公示期间将其开具至本招标项目的纸质保函原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与投标文件中提供 的扫描件一致，如存在未按照规定提交或提交内容不一致，或发现弄虚作假的，招标人（或招标代理机构）应报招标投标行政监督部门。 （4）免缴投标保证金政策： 本项目是否适用投标人免缴投标保证金政策：□适用 □不适用 符合免缴投标保证金的投标人须满足以下条件，且须提交《投标人免缴投标保证金信用信息承诺书》（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）： ①在“信用中国”网站未被列入严重失信主体名单和经营异常名录信息； ②投标截止时间前，无蚌埠市及其所辖县公共资源交易监督管理部门披露的不良行为记录（披露期内）。 注： ①采用联合体投标的，联合体成员单位均需满足上述条件。 ②注册地在安徽省内的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《投标人免缴投标保证金信用承诺书》。投标人提供《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》，视为符合免缴投标保证金须满足的条件。联合体投标的，须提供各方的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》。 ③如评标委员会在评审过程中发现投标人承诺与事实不符，视其投标保证金评审不通过，并报招标投标行政监督部门处理；如中标后发现投标人免缴投标保证金存在弄虚作假情形，招标投标行政监督部门将依法依规处理。 ④招标人保留追缴投标保证金的权利；当发生本章第3.4.4项规定的不予退还投标保证金的情形时，投标人应限时足额缴纳招标文件所列全部投标保证金；投标人在招标人发出追缴通知后的规定缴纳时间内不能足额支付投标保证金的，招标人将依法提起诉讼追缴，招标人因此发生的诉讼费、律师代理费等费用均由投标人承担，并报招标投标行政监督部门进行信用处理。 3.联合体投标保证金：联合体投标的，以牵头人的名义提交投标保证金。 4.注意事项： （1）未按要求缴纳投标保证金或未按要求提供材料或提供的材料不符合要求的，其投标文件将被否决。 （2）本次招标失败，再次进行招标的，投标人须按照新的账户重新缴纳投标保证金。 （3）投标人参与本项目多个标段投标的（如分多标段的），应该按标段分别递交投标保证金。 5.保证金电子保函业务应急处置措施。由于自然灾害、事故灾难、突发公共网络安全事件或者系统原因等导致下列情形的，招标代理机构应及时报告公共资源交易服务平台核实问题原因： （1）开标时，系统获取明文保函文件异常，无法正常获取保函文件； （2）保证金电子保函系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）保证金电子保函系统服务器发生故障等情况，无法访问或无法使用电子保函； （4）保证金电子保函系统服务器受到病毒或其他外来的攻击； （5）其他影响电子保函出具的异常情形。 经公共资源交易服务平台核实，投标人确实已购买电子保函，经招标投标行政监督部门同意后，将投标人购买的电子保函情况提交评标委员会评审，并在评标报告中载明相关情况。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
| 3.4.4 （3） | 其他不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / 年至 / 年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 近 5 年（2021年1月以来），以交工时间为准 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 允许，具体要求： / |
| 3.7.3 | 投标文件的制作 | （1）投标文件使用最新版投标文件制作工具制作生成。制作投标文件前，必须及时升级电子投标文件制作软件至最新版本。投标人如未及时更新电子投标文件制作软件，产生的一切后果由投标人自行承担。 （2）投标文件制作的具体方法详见“蚌埠市公共资源交易中心网站-服务指南-下载中心”栏目下的资料，仔细阅读招标文件要求和相关操作手册。如有技术问题请联系0512-58188516。 （3）在第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字处，投标人应加盖投标人单位印章/电子印章和（或）法定代表人的个人印章/电子印章/签名/电子签名章。联合体投标的，除联合体协议书外（联合体各方均应加盖单位章并由法定代表人或其委托代理人签字），投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位印章/电子印章和（或）法定代表人的个人印章/电子印章/签名/电子签名章。（注：授权委托书中要求法定代表人和委托代理人签字处、法定代表人身份证明中要求法定代表人签字处除外。） （4）联合体投标的，联合体各方相关材料由牵头人统一上传。 （5）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。 |
| 3.7.5 | 投标文件（技术文件）是否采用暗标 | 1.当本项目评标办法采用合理低价法和经评审的最低投标价法时，投标文件（技术文件）一律采用明标。 2.当本项目评标办法采用技术评分最低标价法和综合评分法时，投标文件（技术文件）采用暗标： □不采用 ☑采用，投标文件（技术文件）编制要求： （1）投标文件（技术文件）格式统一按要求进行编制；不得出现本单位名称、地址、人员姓名、清晰人像、单位图标、签字盖章等能够明示或暗示单位身份的信息；不得出现空白页，重复页情况； （2）A4 幅面，全篇无色底纹、黑字（图表、图纸除外），无下划线；无页眉、页脚、页码；图表用纸幅面小于 A4 的用 A4 幅面， 大于 A4 幅面的一律使用 A3 幅面； （3）一级标题四号黑体，其他级标题四号宋体，正文小四号宋体；1.5倍行距，页边距上、 下、左、右均为2.5cm ；所有文字无斜体、无加粗、着重号；（幅面大小、行距及页边距只是 word或 wps 格式文本制作设置要求，评标委员会成员认为电子投标文件最终实际展示情况明显异常的，须经评标委员会讨论确定。） （4）页面数量限制：不超过150页，投标文件中技术文件正文页数超过限制，采用技术评分最低标价法和综合评分法的，按扣除技术文件总分值的10%分值处理。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 投标截止时间为：2026年 月 日09时00分 注：投标截止时间以电子交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭, 未完成上传的投标文件将被拒绝。 |
| 4.2.2 | 是否退还 投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：见招标公告 |
| 5.2.1 | 开标程序 | （3）解密时间：解密程序开始后 15 分钟（以电子交易系统解密倒计时为准）； 注：①本项目利用互联网远程开标，投标人应自行验证互联网环境，在投标截止时间以前登录电子交易系统并保持在线，直到项目评审结束；无须委派被授权人（委托代理人）参加现场开标； ②对本项目拟任项目负责人（委托代理人）采用“人脸识别”技术，进行身份验证，项目负责人（委托代理人）应自备智能手机，提前下载、安装、调试好“标证通”APP（详见蚌埠市公共资源交易中心网站—> 服务指南—>下载中心—>投标人操作手册），并在投标截止时间前60分钟内完成“人脸识别”身份认证。“人脸识别”身份认证出现异常情况的，按以下相关情形进行处理：未参与“人脸识别”身份认证或“人脸识别”身份认证失败的，取消该投标人投标文件解密资格，不接受该投标人参与开评标活动；非本项目拟任项目负责人（委托代理人）进行“人脸识别”身份认证的，作无效标处理，不进入下一评审环节。 本项目的项目负责人（即项目经理）与委托代理人必须为同一人。参与“人脸识别”的项目负责人信息，必须从安徽省公共资源交易市场主体库“人员信息”栏目的注册信息中，链接挑选验证通过的相关人员。投标人应提前在安徽省公共资源交易市场主体库对应栏目的注册信息中上传对应材料。 ③投标人须通过蚌埠市公共资源交易中心网站（http://ggzy.bengbu.gov.cn），“系统登录”栏点击 “投标人”，登录进入电子交易系统，进行远程解密；投标人可以通过系统中的“模拟解密”功能，自行验证其解密环境，如有技术问题请联系0512-58188516；加密和解密须用同一数字证书；解密不成功的，后果自负。 ④招标文件中有关系统随机抽取事宜，如系统出现意外情况影响抽取时，由招标人代表随机抽取，并通过网上开标大厅进行视频直播或招标投标行政监督部门进行现场监督；投标人参与投标，即视同接受上述规定。 ⑤投标文件未在规定的时间内完成解密的，视为其放弃投标。 多标段开标顺序： / 。 |
| 5.2.2 | 不再参加评标基准价计算的其他情形 | / |
| 6.1.1 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成：5人以上单数； 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的数量、中标候选人是否排序 | 1.评标委员会推荐中标候选人的数量：1-3名 2.中标候选人是否排序：☑是 □否 |
| 6.4 | 中标候选人公示媒介、期限及其他内容 | 中标候选人将在蚌埠市公共资源交易中心等网站公示，公示期3日（说明：公示期截止时间在法定休息日的应顺延至首个工作日）。 公示的其他内容：评审情况一览表等。 |
| 7.1 | 定标 | 招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.2 | 中标结果公示 媒介 | 同中标候选人公示媒介 |
| 7.3 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | （1）中标通知书发出的形式： ☑数据电文 （2）中标结果通知发出的形式：☑中标结果将在同中标候选人公示媒介进行公示。□数据电文。 |
| 8.1 | 履约保证金 | 1.是否要求中标人提交履约保证金： □不要求 ☑要求，履约保证金的形式：可以为银行保函、担保机构担保、保证保险或转账、电汇。 2.履约保证金的金额：中标价的2%。 3.采用银行转账形式的，履约保证金转账至以下账户： 户名：中标后提供 账号：中标后提供 开户行：中标后提供 |
| 9.5.1 | 监督部门 | 监督部门：五河县公共资源交易监督管理局 地址：五河县城关镇兴浍路11号政务服务中心5楼 电话：0552-5060003 |
| 10需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 原件 | 不提供原件。投标人应在递交投标文件时按要求在投标文件中附相关材料的扫描件。（投标人自行对此次投标提供的所有资料和证明文件等材料的真实性负责，若弄虚作假被查实，承担相应法律责任，按规定接受相关处罚，如中标，中标结果无效） |
| 10.2 | 项目经理的陈述与答辩 | ☑不要求 ☐ 要求。 1.采用上传履职方案和承诺视频及文字版材料方式，在交易系统“履职方案和承诺”模块上传。 ①履职方案和承诺视频：时长不超过10分钟；MP4格式；大小不超过100M。 ②履职方案和承诺文字版材料：纯文字表述、A4幅面、三号字体、页数不超过5页，作为视频无法正常播放时的补救措施；评标委员会仅在投标人提供的视频无法正常播放时对文字版材料进行评审。 2.履职方案及承诺阐述的内容： / 。 |
| 10.3 | 已标价工程量清单是否采用电子清标 | □否 ☑是,电子清标说明： （1）招标人提供的工程量清单后缀名为BBGLZB；投标人应根据此工程量清单使用造价（计价）软件制作并生成已标价工程量清单，后缀名为BBGLTB，并按照相关要求上传至电子交易系统。 （2）本招标项目由电子交易系统进行自动辅助清标，清标结果作为评标委员会评审的参考。 |
| 10.4 | 投标文件（报价文件）的编制 要求 | 1.本项目招标人发布的工程量清单为 后缀名为BBGLZB 格式，投标人应及时升级造价软件，生成的已标价工程量清单文件 后缀名须为BBGLTB 。 2.投标人制作投标文件前，必须及时升级电子投标文件制作软件和造价软件至最新版本。投标人如未及时更新电子投标文件制作软件和造价软件，产生的一切后果由投标人自行承担。 3.工程量清单报价书编制人应为投标人或工程造价咨询单位具有造价执业资格的人员。工程量清单报价书编制人可为造价员，评审过程中不对造价员执业专用章的时间有效性或电子执业章的时间有效性进行评审。 |
| 10.5 | 评标过程中的澄清、说明或补正 | 1.评标委员会通过电子交易系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应登录电子交易系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。 ### 2.因投标人未登录电子交易系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在评标委员会规定的时间内（一般不少于 25 分钟，具体以网上询标系统所示时间为准）按要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。 |
| 10.6 | 电子招标投标意外情况的处理 | 1 出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，除《蚌埠公共资源交易中心网上招投标操作规程（暂行）》第十九条、第二十条规定的投标人责任外，其余各方当事人免责： （1）网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用电子交易系统； （2）电子交易系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）电子交易系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）计算机病毒发作导致系统无法正常运行的； （5）电力系统发生故障导致电子交易系统无法运行； （6）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。 2 出现上述情形而又不能及时解决的，应及时向蚌埠市公共资源交易监督管理局报告。经蚌埠市公共资源交易监督管理局批准，采取以下处理办法： （1）项目暂停，项目资料封存，待电子交易系统或网络故障排除并经过可靠测试后，再恢复电子交易系统运行并重新在系统中实施暂停的项目； （2）停止该项目此次网上招投标操作程序，项目流标。 |
| 10.7 | 非正常投标行为 | 不同投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，其投标文件将被否决，不进入下一轮评审，并移交监管部门进行处理。 （1）通过同一单位的IP地址或同一IP地址下载招标文件或上传投标文件； （2）不同投标人制作或上传投标文件电脑文件制作机器码一致； （3）不同投标人制作或上传投标文件电脑文件创建标识码一致； （4）不同投标人制作投标文件使用的软件锁编码一致； （5）不同投标人联系电话号码一致； （6）法律法规规定的其他视为串通投标的情形。 |
| 10.8 | 异议 | 本项目的潜在投标人或其它利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；投标人对开标有异议的，应当在开标时通过电子交易系统提出；投标人或者其他利害关系人，对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。投标人异议时，应当按照有关规定以书面形式加盖电子印章后通过电子交易系统在线提交。 |
| 10.9 | 投诉 | 1.本项目的投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，未按期答复异议或对异议答复不满意的，可以自知道或者应当知道之日起10日内以书面形式加盖电子印章后通过电子交易系统向招标投标行政监督部门投诉。 2. 对于属于虚假、恶意、捏造事实、多头反映不实信息等情形投诉的，招标投标行政监督部门将驳回投诉，并按照市场竞争主体不良行为相应情形标准扣分，存在违法行为的并予以处罚。 |
| 10.10 | 举报 | 本项目以举报形式反映违法违规行为的，应当在中标候选人公示结束前一次性提出，公示结束后不予受理。 |
| 10.11 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致的；构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准。同一文件就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理人负责解释。 |
| 10.12 | 农民工工资保证金形式 | 蚌埠市行政区域内的各类工程建设项目，支持施工企业以银行保函或者保险机构保单保函方式缴存农民工工资保证金。 |
| 10.13 | 其他 | 1.投标单位中标后必须到工程项目所在地社会保险基金征缴机构办理工伤保险参保登记手续。 2.投标文件中提供的有关材料必须完整准确,国家标准合同示范文本中的通用条款部分可以不制作在投标文件中。 3.中标人在中标后须向招标人提供 3 套纸质版投标文件（正本 1 份，副本 2 份）（纸质版投标文件须与投标时交易系统中上传的电子版投标文件内容保持一致）。 4.采用一级建造师投标的应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号)规定，投标文件应提供一级建造师电子注册证书并确保电子证书在使用有效期内，且应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 |
| 10.14 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费陆万伍仟元整，包含在投标报价中，由中标单位在领取中标通知书前支付。 |

附录1 资格审查条件（资质最低要求）

资 质 要 求

1.具备有效的营业执照。 2.具备有效的资质证书（见招标公告）、安全生产许可证。

注：投标人需提供的资质等证明材料见本章第3.5.1项规定。

附录2 资格审查条件（财务最低要求）

财 务 要 求

无需提供。

注：除上表特别说明外，投标人需提供的财务证明材料见本章第3.5.2项规定。

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

业 绩 要 求

见招标公告。

注：投标人需提供的业绩证明材料见本章第3.5.3项规定。

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

信 誉 要 求

投标人不得存在以下情形： 被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

注：除上述具体信誉要求外，投标人还应满足投标人须知正文第1.4.3项的要求，需要提供的信誉证明材料见本章第3.5.4项规定。

附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | - 1.投标人拟任项目经理资质要求为：满足招标公告条件；必须是本单位工作人员，投标截止前在投标单位任职及缴纳社保时间不少于6个月，在投标文件中作出承诺。 - 2.项目经理资格业绩要求为：满足招标公告条件。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |
| 项目总工 | 1 | 1.投标人拟任项目总工资质要求为：满足招标公告条件；必须是本单位工作人员，投标截止前在投标单位任职及缴纳社保时间不少于6个月，在投标文件中作出承诺。 |  |

1.投标人需提供的项目经理、项目总工的相关证明材料见本章第3.5.5项规定。

2.项目经理与项目总工不得为同一人。

3.投标人提供的项目经理业绩证明资料应反映出本招标项目的项目经理在此业绩中担任过项目经理的岗位。

4.投标人提供的项目总工业绩证明资料应反映出本招标项目的项目总工在此业绩中担任过/的岗位。

- 5.上述项目经理和项目总工应能够按照合同条款要求进场履约，如项目经理和项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供承诺上述人员能从该项目撤离的书面证明材料的扫描件。

附录6  资格审查条件（其他管理和技术人员最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |

附录7 资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段实施地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理和项目总工资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；联合体协议书约定同一专业分工由两个或以上单位共同承担的，按照承担该专业工作的资质等级最低的单位确定资质等级；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照各自的资质等级确定资质；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格，且在处罚期和处罚范围内（以有关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（12）被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书，暂扣或吊销安全生产许可证；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内（自投标截止之日向前追溯3年）有骗取中标或串通投标或严重违约或重大工程质量事故或重大生产安全事故的（以有关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），前述行政处罚已完成信用修复的，但自行政处罚作出机关或信用修复主管部门同意修复之日起满一年的，不受三年期限限制；

（15）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（16）在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（17）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法失信主体名单；

（18）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；

（19）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入安全生产严重失信主体名单；

（20）投标人或其法定代表人、拟任项目经理在近三年内（自投标截止之日向前追溯3年）有行贿犯罪行为的；

（21）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或者部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此做出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按照规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程。招标人允许分包或者不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中明示。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质。

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的专项工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏离

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求的，视为投标文件存在偏差。偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足或有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）投标文件页码不连续，采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评估法评标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分；

（3）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 对招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前通过电子交易系统在线提出或以其他书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

商务文件：

（1）投标函（不含报价）；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查资料；

（7）其他材料。

技术文件：

（1）施工组织设计；

（2）其他材料。

报价文件：

（1）投标函（含报价）；

（2）已标价工程量清单；

（3）异常低价评审表（如有）；

（4）合同用款估算表。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按照第九章“投标文件格式”的要求在报价文件投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

本招标项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2 投标人应充分了解本招标项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本招标项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改报价文件投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按照招标文件的规定填写总额价。

3.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会；

（2）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价；

（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须附在投标文件报价文件首页，与投标文件一起提交。

若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未附在投标文件报价文件首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，其投标将被否决。

（4）若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.7 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按照此权重进行调价。

3.2.8 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.9 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

境内投标人以现金（银行转账、银行电汇）形式提交的投标保证金，应当从其基本存款账户转出并在投标文件中附上基本存款账户证明。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按照本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订书面合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不予招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证。

企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

招标人未要求进行财务能力审查的，投标人无需提供上述财务状况表及其附件。

3.5.3 “近年完成的类似项目”是与本标段招标范围内容类似的业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应附以下第（1）～（3）项资料，缺一不可。

（1）合同协议书复印件；

（2）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的完工证明材料复印件；

（3）交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”公开的业绩信息截图，或行业行政主管部门网站发布的中标（评标）结果公示截图，或公共资源交易中心（平台）发布的中标（评标）结果公示截图，前述截图任选一，截图必须与投标人提供的网址页面一致，并在投标有效期内可以在相应的网站查询到发布的信息。

投标人提供的上述（1）～（3）材料如不能清晰反映业绩的工程规模、范围、主要工作内容，还应增加提供项目业主出具的证明材料，否则，相应业绩不予认定。

如未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

对投标人提供的业绩证明材料有其他要求的见投标人须知前附表。

3.5.4“投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“中国执行信息公开网”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。

3.5.5 “项目经理（项目总工）简历表”应附项目经理和项目总工的身份证、安全生产考核合格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、职称资格证书等）的复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料复印件（社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险）。

“项目经理（项目总工）近年完成的类似项目情况表”应附：

以下第（1）～（3）项资料，缺一不可。

（1）合同协议书复印件；

（2）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的完工证明材料复印件；

（3）交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”公开的业绩信息截图，或行业行政主管部门网站发布的中标（评标）结果公示截图，或公共资源交易中心（平台）发布的中标（评标）结果公示截图，前述截图任选一，截图必须与投标人提供的网址页面一致，并在投标有效期内可以在相应的网站查询到发布的信息。

投标人提供的上述（1）～（3）材料如不能清晰反映业绩的工程规模、范围、主要工作内容和人员岗位的，还应增加提供项目业主出具的证明材料，否则，相应业绩不予认定。

如投标人未提供上述资料或提供的上述资料无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求），则该资料不予认定。

如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供该项目发包人出具的、承诺上述人员能从该项目撤离的书面证明材料原件。

3.5.6 “拟委任的其他管理和技术人员汇总表”（如有）应填报满足本章前附表附录规定的其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员资历表”（如有）中相关人员应附身份证、职称资格证书以及在资格审查所要求的其他相关证书的复印件，相关业绩证明材料复印件，以及投标人所属社保机构出具的缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料复印件。

3.5.7 “拟投入本标段的主要施工机械表”、“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”（如有）应填报满足本章附表附录6规定的机械设备和试验检测设备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.9 除合同条款约定的特殊情况外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。

3.5.10 投标人在投标文件中填报的资质、财务、业绩、履约信誉、主要人员资历和目前在岗情况等信息，应与实际情况一致。投标人应对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.11 招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按照第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统中下载。投标人应当在互联网络通畅状态下启用最新版投标文件制作工具制作投标文件。

（2）在第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字处，投标人应加盖投标人单位印章/电子印章和（或）法定代表人的个人印章/电子印章/签名/电子签名章。联合体投标的，除联合体协议书外（联合体各方均应加盖单位章并由法定代表人或其委托代理人签字），投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位印章/电子印章和（或）法定代表人的个人印章/电子印章/签名/电子签名章。（注：授权委托书中要求法定代表人和委托代理人签字处、法定代表人身份证明中要求法定代表人签字处除外。）

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

（4）投标文件制作的具体方法见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

3.7.5 投标文件（技术文件）若采用暗标，编制要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的加密和标记

4.1.1投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按照要求加密的投标文件将被拒绝接收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，将加密投标文件传输递交至电子交易系统。

4.2.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.3 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按照规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在电子交易系统直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点通过电子交易系统开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1除投标人须知前附表另有规定外，主持人按照下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称；

（2）投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作；

（3）招标人完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件；

（4）对商务、技术文件进行开标，按照投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、质量目标、安全目标、工期及其他内容；报价文件在商务、技术文件评审结束前电子交易系统不读取；

（5）系统生成商务、技术文件开标记录；

（6）商务、技术文件评审结束后，招标人对通过商务、技术文件评审的投标人报价文件进行开启并进行报价公布，按照投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、安全目标、工期及其他内容；未通过商务、技术文件评审的投标人报价文件电子交易系统不予读取。

（7）系统生成报价文件开标记录；

（8）开标结束。

5.2.2若采用合理低价法或综合评分法，在投标文件的报价文件报价公布中，评标委员会将按照第三章“评标办法”规定的原则计算评标基准价。若评标委员会发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）。

（3）投标报价或调价函中的报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致；

（5）投标函大写金额报价与工程量清单中的投标报价不一致，由四舍五入引起的除外。

不参加评标基准价计算的情况同样不参加评标价平均值的计算。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.1 定标

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，具体定标方式见投标人须知前附表。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.4 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

（1）中标候选人的排序（若有）、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；

（2）中标候选人在投标文件中提供的经评标委员会评审通过的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

（3）中标候选人在投标文件中提供的经评标委员会评审通过的项目业绩；

（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

6.5 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间通过电子交易系统在线提出或以其他书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

6.6 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7. 定标

7.2 中标结果公示

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介依法公示中标结果，公示内容包括中标人名称、中标价。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人按照投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8. 合同授予

8.1 履约保证金

8.1.1 在签订合同前，中标人应按照投标人须知前附表规定的金额、形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

8.1.2 中标人不能按照本章第8.1.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8.2 签订合同

8.2.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

8.2.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人应退还中标人的投标保证金；给中标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

8.2.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

8.2.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.2.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8.2.6 招标人将及时主动公开合同订立信息，并积极推进合同履行及变更信息公开。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 以他人名义投标的情形

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

（2）下列行为视为以他人名义投标：

1）投标人挂靠其他单位；

2）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖电子印章/电子签名章；

3）法律法规规定的其它情形。

9.2.2  出借借用资质的情形

出借借用资质，是指允许其他单位、个人以本单位名义承揽工程或者单位、个人以其他单位的名义承揽工程的行为。在此所称承揽工程，包括参与投标、订立合同、办理有关施工手续、从事施工等活动。

具有下列情形之一的，认定为出借借用资质：

（1）单位或个人借用其他单位的资质承揽工程的；

（2）投标人法定代表人的授权代表人不是投标人本单位人员的；

（3）实际中标单位使用承包人资质中标后，以承包人分公司、项目部等名义组织实施，但两者无实质产权、人事、财务关系的；

（4）工程分包的发包单位不是该工程的承包人的，但项目法人依约作为发包单位的除外；

（5）劳务作业分包的发包单位不是该工程的承包人或工程分包单位的；

（6）投标人拟担任本工程或派驻施工现场的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）中部分人员不是本单位人员的；

（7）承包人与发包人之间没有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与合同中载明的承包单位不一致的；

（8）合同约定由承包人负责采购、租赁的主要建筑材料、工程设备等，由其他单位或个人采购、租赁，或者承包人不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供材料证明的；

（9）通过出租、出借资质证书或者收取管理费等方式允许他人以本单位名义承接工程；

（10）投标保证金非投标单位银行基本账户转出，或虽由投标单位银行基本账户转出，但先由非投标单位人员将投标保证金存入投标单位或有关个人账户，或以其他方式抵押的；

（11）项目资金未实行项目资金专户管理或独立核算制度的，财务管理人员（财务主管和出纳）非本单位人员，或项目资金的使用未经项目经理本人签字、审批的；

（12）中标后，承包合同约定的施工项目主要管理人员不到岗或严重缺岗（主要施工时段2/3以上时间缺岗）；

（13）投标人中标后，交由其子公司承担合同施工任务的；

（14）法律法规规定的其他出借借用资质行为。

其中，投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：（1）聘用合同必须由投标人单位与之签订；（2）与投标人单位有合法的工资关系；（3）投标人单位为其办理社会保险，或能提供注册地县级及以上行政主管部门、人力资源和社会保障或编制部门出具的有效证明其属事业编制身份、在该单位从业的证明文件。

9.2.3 下列情形视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（ 专职安全生产管理人员）不是本单位人员；

（3）通过出租、出借资质证书或者收取管理费等方式允许他人以本单位名义承接工程；

（4）投标保证金非投标单位银行基本账户转出，或虽由投标单位银行基本账户转出，但先由非投标单位人员将投标保证金存入投标单位或有关个人账户，或以其他方式抵押的；

（5）项目资金未实行项目资金专户管理或独立核算制度的，财务管理人员（财务主管和出纳）非本单位人员，或项目资金的使用未经项目经理本人签字、审批的；

（6）中标后，承包合同约定的施工项目主要管理人员不到岗或严重缺岗（主要施工时段2/3以上时间缺岗），而实际由他人履行职责且他人非本单位人员的（项目经理换为非本单位人员，或其他主要管理人员有3个及以上换为非本单位人员）；

（7）投标人中标后，交由其子公司承担合同施工任务的；

（8）项目施工中的劳务合同、材料采购合同和机械设备租赁合同不是由中标单位派驻现场的项目部签订；

（9）法律法规规定的其它情形。

上述条件中，投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1）聘用合同必须由投标人单位与之签订；

（2）与投标人单位有合法的工资关系；

（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或能提供注册地县级及以上行政主管部门、人力资源和社会保障或编制部门出具的有效证明其属事业编制身份、在该单位从业的证明文件。

9.2.4  下列情形视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致（投标人针对投标项目特点自行编制部分出现内容、格式、标准、编号等异常一致或3（含）处以上错误雷同的）或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）投标人串通投标报价：

1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

4）不同投标人为完成部分或全部清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润的价格构成全部雷同的；

5）不同投标人的投标报价或报价组成异常一致的；

6）投标人之间其它串通投标报价的行为。

（8）不同投标人投标文件的审核人为同一人或同一单位人员的；

（9）不同投标人投标文件的授权签署人为同一人或同一单位人员的；

（10）不同投标人的施工组织设计方案中专门针对本工程的内容雷同的；

（11）不同投标人的投标文件出现评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（12）采用电子招标投标时，被认定为串通投标的其他情形。如：不同投标人制作或上传投标文件电脑文件制作机器码一致的、不同投标人投标文件创建码一致的、不同投标人通过同一单位的IP地址或同一IP地址下载招标文件或上传投标文件的、不同的投标人联系电话号码一致的、不同的投标人编制投标文件使用的软件锁编码一致的；

（13）法律法规规章规定的其他围标串标行为。

9.2.5  下列情形属于投标人弄虚作假投标：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况。

9.2.6下列情形视为投标人弄虚作假投标：

（1）投标文件中的投标人单位基本情况（指：单位名称、资质、注册资金、法定代表人）存在虚假情形；

（2）投标文件中的主要管理人员（指：项目经理、技术负责人、专职安全管理人员、质检员等）的基本情况（指：姓名、性别、身份证件、职称、学历、执业资格、执业单位、个人业绩、社保）存在虚假情形；

（3）投标文件中的法定代表人及委托代理人签名存在虚假情形；

（4）使用虚假公章、印章的行为；

（5）隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息的行为；

（6）法律法规规定的其他弄虚作假行为；

（7）其他影响公正评标的弄虚作假行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内通过电子交易系统或以其他书面形式向招标投标行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第6.5款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（技术评分最低标价法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 中标候选人排序方法 | 评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）投标报价低的投标人优先； （2）被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先； （3）商务和技术得分较高的投标人优先； （4）由招标人代表现场随机抽取确定中标候选人排序。 |
| 1.4 | 评标的先后顺序 | / |
| 1.4 | 最多可中标段数量 | / |
| 2.1 | 初步评审标准 | 见“商务文件、技术文件初步评审标准”表、“报价文件初步评审标准”表。 |
| 2.2 | 详细评审标准 | 见“商务、技术、报价文件详细评审标准”表。 |

商务文件、技术文件初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第九章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨。 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项的规定。 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。 |
|  |  | 未出现异常情形 | 不同投标人未出现使用相同的投标文件制作机器码进行投标的情形。 |
|  |  | 未出现投标报价 | 未出现有关投标报价的内容。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，如为联合体投标，联合体各方均须提供。 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证。 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 投标人业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 投标人非正常投标行为 | 不存在第二章投标人须知前附表第10.7项规定的任何一种情形。 |
|  |  | 项目经理、项目总工资格条件 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 项目经理、项目总工业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 其他资格审查条件 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定。 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  | 安全目标 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。 |
|  |  | 分包 | 投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合招标文件的其他实质性要求和条件。 |

报价文件初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第九章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项的规定 |
|  |  | 备选投标方案 | 投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  | 未出现异常情形 | 不同投标人未出现使用相同的投标文件制作机器码进行投标的情形。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 投标报价 | （1）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （2）投标报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （3）同一投标人未递交两个以上不同的投标报价。 （4）投标人若填写招标人提供的书面工程量清单（非固化），已标价工程量清单的说明文字、项目名称、计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单未出现实质性内容不一致。 （5）按照清单计价规范要求不应为负值的，已标价工程量清单中的数据未出现该情形。 （6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2.6项要求。 |
|  |  | 投标报价不可竞争内容 | （1）安全生产费报价符合招标文件要求。 （2）已标价工程量清单中未更改招标文件确定的暂列金额、暂估价。 （3）建筑工程一切险费、第三者责任险费报价符合招标文件要求。 |
|  |  | 异常低价评审 | 不执行 |
|  |  | 其他情形 | （1）未显示投标人的投标文件存在以下情形之一： ①不同投标人的投标文件存在异常一致的情形； ②投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为串通投标的情形； ③法律、法规规定的其他情形。 （2）投标文件中不得存在招标人不能接受的其他实质性条件。 （3）法律、法规规定的其他情形。 |

商务、技术、报价文件详细评审标准

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （100分） | 技术文件评分分值构成： 施工组织设计：40分； 商务文件评分分值构成： 主要人员：36分； 业绩：24分； |
| 2.2.3 | 报价文件详细评审标准 | 评标价计算公式： 评标价＝修正后的投标报价－暂估价－暂列金额（不含计日工总额）。 |
| 3.2.3 | 通过商务文件和技术文件详细评审的投标人数量 | 按照投标人的商务及技术得分由高到低排序，选择前 5 名通过详细评审。 注：如出现A家投标人商务及技术得分相同的情况，其名次并列为第B名，则排名在A家投标人之后的投标人的名次从第B+A名开始依次计列。当通过初步评审的投标人家数小于或等于3家时，则所有通过初步评审的投标人均进入第二阶段。 |

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.2（1） | 施工组织设计 | 40分 | 总体施工组织布置及规划 | 5分 | （1）内容全面，针对于具体的问题有明确的解决方案，可行性、实用性、针对性强得 4-5（含）分； （2）内容较全面，针对于具体的问题有解决方案，具有可行性、实用性、针对性，得 3-4（含）分； （3）内容简略，针对于具体问题无明确解决方案，部分可实施得1-3（含）分； （4）未提供相应方案不得分。 |
|  |  |  | 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 5分 | （1）内容全面，针对于具体的问题有明确的解决方案，可行性、实用性、针对性强得 4-5（含）分； （2）内容较全面，针对于具体的问题有解决方案，具有可行性、实用性、针对性，得 3-4（含）分； （3）内容简略，针对于具体问题无明确解决方案，部分可实施得1-3（含）分； （4）未提供相应方案不得分。 |
|  |  |  | 工期保证体系及保证措施 | 5分 | （1）内容全面，针对于具体的问题有明确的解决方案，可行性、实用性、针对性强得 4-5（含）分； （2）内容较全面，针对于具体的问题有解决方案，具有可行性、实用性、针对性，得 3-4（含）分； （3）内容简略，针对于具体问题无明确解决方案，部分可实施得1-3（含）分； （4）未提供相应方案不得分。 |
|  |  |  | 工程质量管理体系及保证措施 | 5分 | （1）内容全面，针对于具体的问题有明确的解决方案，可行性、实用性、针对性强得 4-5（含）分； （2）内容较全面，针对于具体的问题有解决方案，具有可行性、实用性、针对性，得 3-4（含）分； （3）内容简略，针对于具体问题无明确解决方案，部分可实施得1-3（含）分； （4）未提供相应方案不得分。 |
|  |  |  | 安全生产管理体系及保证措施 | 5分 | （1）内容全面，针对于具体的问题有明确的解决方案，可行性、实用性、针对性强得 4-5（含）分； （2）内容较全面，针对于具体的问题有解决方案，具有可行性、实用性、针对性，得 3-4（含）分； （3）内容简略，针对于具体问题无明确解决方案，部分可实施得1-3（含）分； （4）未提供相应方案不得分。 |
|  |  |  | 环境保护、水土保持保证体系及保证措施 | 5分 | （1）内容全面，针对于具体的问题有明确的解决方案，可行性、实用性、针对性强得 4-5（含）分； （2）内容较全面，针对于具体的问题有解决方案，具有可行性、实用性、针对性，得 3-4（含）分； （3）内容简略，针对于具体问题无明确解决方案，部分可实施得1-3（含）分； （4）未提供相应方案不得分。 |
|  |  |  | 文明施工、文物保护保证体系及保证措施 | 5分 | （1）内容全面，针对于具体的问题有明确的解决方案，可行性、实用性、针对性强得 4-5（含）分； （2）内容较全面，针对于具体的问题有解决方案，具有可行性、实用性、针对性，得 3-4（含）分； （3）内容简略，针对于具体问题无明确解决方案，部分可实施得1-3（含）分； （4）未提供相应方案不得分。 |
|  |  |  | 项目风险预测与防范，事故应急预案 | 5分 | （1）内容全面，针对于具体的问题有明确的解决方案，可行性、实用性、针对性强得 4-5（含）分； （2）内容较全面，针对于具体的问题有解决方案，具有可行性、实用性、针对性，得 3-4（含）分； （3）内容简略，针对于具体问题无明确解决方案，部分可实施得1-3（含）分； （4）未提供相应方案不得分。 |
|  |  |  | 暗标页数超过限制扣分 | 4分 | 页数超过限制的，按扣除技术文件总分值的10%分值处理。 |
| 2.2.2（2） | 主要人员 | 36分 | 项目经理任职资格与业绩 | 20分 | - 1.拟委任的项目经理具有公路工程相关专业中级技术职称的得6分，具有公路工程相关专业高级及以上技术职称的得10分，满分10分。 - 注：（1）须提供职称证书，职称证书未明确专业的，提供学历证书等有效证明材料，以学历证书等有效证明材料中载明的专业为评审依据，否则不予认可。（2）同一级别职称证书只计分一次。 - 2.除资格审查业绩外，近5年（2021年1月1日以来，以交工日期为准），投标人拟委任的项目经理每具有一个类似项目业绩的得10分，满分10分。 - 注：（1）需提供的业绩证明材料见第二章投标人须知第3.5.5项规定。投标人提供的项目经理业绩证明资料应反映出本招标项目的项目经理在此业绩中担任过项目经理的岗位。 - （2）类似项目是指：单项合同金额900万元及以上的公路养护工程施工项目。 - （3）项目经理业绩，在合同履行过程中项目经理发生变更的，该业绩属于变更后的项目经理，同时应提供变更材料。 |
|  |  |  | 项目总工任职资格与业绩 | 16分 | 1.拟委任的项目总工具有公路工程相关专业高级及以上工程师职称的得6分。 - 2.近5年（2021年1月1日以来，以交工日期为准），投标人拟委任的项目总工每具有1个项目总工（或技术负责人或项目经理）岗位的类似项目业绩的得10分，满分10分。 - 注：（1）需提供的业绩证明材料见第二章投标人须知第3.5.5 项规定。投标人提供的项目总工业绩证明资料应反映出本招标项目的项目总工在此业绩中担任过项目总工的岗位。 - （2）类似项目是指：单项合同金额900万元及以上的公路养护工程施工项目。 - （3）项目总工业绩，在合同履行过程中项目总工发生变更的，该业绩属于变更后的项目总工，同时应提供变更材料。 |
|  | 业绩 | 24分 | 企业业绩 | 24分 | 除资格审查业绩外，近5年（2021年1月1日以来，以交工日期为准），投标人每具有一个类似项目业绩的得12分，满分24分。 - 注：（1）需提供的业绩证明材料见第二章投标人须知第3.5.3 项规定。 - 类似项目是指：单项合同金额900万元及以上的公路养护工程施工项目。 |
|  | 履约信誉 | 扣分项 | 投标人公开期限内的不良行为记录 | /分 | 投标截止前，投标人不良行为在披露期内，按以下方式处理（评委会通过“评标系统”查询）： （1）在商务文件评分中，扣除其不良行为的累计扣分值。 （2）扣分以《蚌埠市公共资源交易市场竞争主体不良行为管理办法》认定标准记录为准。 （3）联合体投标的，以各联合体成员中不良行为被蚌埠市及其所辖县公共资源交易监督管理部门累计扣分最高的为准。 |
| 需要补充的其他内容： 1、在评标过程中，如有效投标不足3个，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人，并在评标报告中予以说明。评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。 2、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上以书面形式说明其不同意见和理由并签字确认。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。 ### 3、各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。 ### 4、施工组织设计（技术文件）若采用暗标评审，投标人制作的施工组织设计（技术文件）评审内容部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表等有关表述并且不得签章（编制要求见第二章投标人须知前附表第3.7.5款），否则施工组织设计（技术文件）按零分处理；页数超过限制的，按扣除施工组织设计（技术文件）总分值的10%分值处理。暗标评审过程中不得要求投标人澄清、说明或补正，技术标中含义不明确、对同类问题表述不一致等，按不利于投标人的原则处理。 ### 5、公路工程相关专业包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。 ### 6、企业业绩与人员业绩可为同一业绩参与评审。 |  |  |  |  |  |

1. 评标方法

1.1本次评标采用技术评分最低标价法。

1.2评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评分。

1.3评标委员会按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，评标价相同时，中标候选人排序方法见评标办法前附表；或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

1.4本次评标的先后顺序及最多可中标段数量见评标办法前附表。被推荐为第一中标候选人的标段个数已达到最多允许中标的标段个数的投标人，在后续标段不再被推荐为中标候选人，但仍参与评审。

1.5评标结束后如有某标段的第一中标候选人发生变化的情况，不影响其他标段排序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 详细评审标准

2.2.1商务文件和技术文件分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2评分标准：

（1）技术文件评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务文件评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3报价文件详细评审标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 商务文件、技术文件初步评审

评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对商务文件、技术文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

### 3.2 商务文件、技术文件详细评审

3.2.1 评标委员会按照本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务及技术得分。

（1）按照本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值计算出技术文件得分A；

（2）按照本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值计算出商务文件得分B。

3.2.2 投标人商务及技术得分=A+B。

3.2.3 评标委员会按照投标人的商务及技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的投标人，其商务文件和技术文件通过详细评审。

3.2.4 通过商务文件和技术文件初步评审的投标人不少于3个且未超过评标办法前附表第3.2.3项规定数量的，均通过投标文件商务文件和技术文件详细评审，不再对投标人的商务文件和技术文件进行评分。

### 3.3 报价文件公布

商务文件、技术文件评审结束后，公布通过商务和技术文件评审的投标人的投标报价。

### 3.4 报价文件初步评审

3.4.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，

但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.4.4修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

### 3.5 报价文件详细评审

3.5.1评标委员会按照本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.5.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

### 3.6投标文件相关信息的核查

3.6.1评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

g.不同投标人通过同一单位的IP地址或同一IP地址下载招标文件或上传投标文件；

h.不同投标人制作或上传投标文件电脑文件制作机器码一致；

i.不同投标人制作或上传投标文件电脑文件创建标识码一致；

j.不同投标人制作投标文件使用的软件锁编码一致；

k.不同投标人联系电话号码一致。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

### 3.7投标文件的澄清和说明

3.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

### 3.8不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

### 3.9评标结果

3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实载明下列内容：

（一）招标项目基本情况；

（二）评标委员会成员名单；

（三）监督人员名单；

（四）开标记录；

（五）符合要求的投标人名单；

（六）否决的投标人名单以及否决理由；

（七）串通投标情形的评审情况说明；

（八）评分情况；

（九）经评审的投标人排序；

（十）中标候选人名单；

（十一）澄清、说明事项纪要；

（十二）需要说明的其他事项；

（十三）评标附表。

第四章 合同条款及格式

第一节  通用合同条款

“通用合同条款”采用交通运输部《公路养护项目合同范本》（交办公路函〔2025〕1819号）第一篇合同格式和通用合同条款第二章通用合同条款。上述资料由承包人自行准备。

第二节 专用合同条款

# 专用合同条款采用基于计量模式的合同条款形式。

## 专用合同条款

说  明

1.发包人在编制“专用合同条款 ”时，“通用合同条款 ”内容宜不加修改地直接引用，“专用合同条款 ”可以根据项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款 ”进行补充、修改或约定。发包人补充、修改或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、 自愿、公平、诚实信用原则。

2.专用合同条款的编号应与通用合同条款编号一致。

3.专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款 ”中明确指出“专用合同条款 ”可对“通用合同条款 ”进行修改的内容（在“通用合同条款 ”中用“应按合同约定 ”“应按专用合同条款约定 ”“除合同另有约定外 ”“除专用合同条款另有约定外 ”“在专用合同条款中约定 ”等多种文字形式表达）；

（2）其他需要补充、细化的内容。

### 1.专用合同条款数据表

说明：本数据表是专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示， 是专用合同条款的组成部分。编写者应仔细校核，避免数据出现差错或不一致。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：五河县农村公路管理服务中心 住所：蚌埠市五河县新汽车站院内 邮政编码：233300 |
| 2 | 1.1.2.7 | 咨询人（监理人）： 住 所： 邮政编码： |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年 |
| 4 | 1.5.1 | 提供图纸的期限：7天 |
| 5 | 1.5.3 | 图纸需要修改和补充的，应由咨询人取得发包人同意后，在该养护工程或养护工程相应部位施工前的14天内签发图纸修改图给承包人 |
| 6 | 4.6.3 | 承包人安排在养护作业场地的主要管理人员、技术骨干和专职安全生产管理人员每月在养护作业场地时间不得少于22天 |
| 7 | 5.2 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：/ |
| 8 | 6.2 | 发包人是否提供养护作业设备和临时设施：否 如发包人负责提供部分养护作业设备和临时设施，相关规定如下：/ |
| 9 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工3天前（获取基准点、基准线、和水准点所产生的费用由承包人承担） 承包人将施工控制网资料报送咨询人审批的期限：开工前7天内 |
| 10 | 9.2.5 | 安全生产费用按304050元固定价计取； |
| 11 | 11.5 | 逾期交工违约金：5000元/天 |
| 12 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价 |
| 13 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的/%或增加收益的/%给予奖励 |
| 14 | 16.1 | 因物价波动引起的价格调整按照以下原则处理： □按第16.1.1项调价，相关约定为： □按第16.1.2项调价，相关约定为： ☑按第16.1.3项约定不调价。 |
| 15 | 17.2.1 （1） | 开工预付款金额：10%签约合同价 预付款支付期限：在具备施工条件的前提下，不迟于约定的开工日期前7天内一次性支付预付价款。 预付款扣回的方式：工程计量超过50%时扣回(发包人将在过程中根据实际情况进行风险测算，并有权在过程中加大预付款抵扣比例)。 承包人提交预付款担保的期限:支付预付款前提供给发包人，担保期限至预付款全部扣回。不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。 预付款担保的形式为：提供不可撤销的银行或担保机构等额保函。 |
| 16 | 17.2.1 （2） | 材料、设备预付款比例：/等主要材料、设备单据所列费用的/% |
| 17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向咨询人提交进度付款申请单的份数：4份 |
| 18 | 17.3.3 （2） | 逾期付款违约金的利率：按付款违约时最新公布的一年期LPR进行计息。 |
| 19 | 17.4.1 | 质量保证金金额：3%合同价格,若交工验收时承包人具备被养护项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予/%合同价格质量保证金的优惠。 质量保证金是否计付利息：/ 质量保证金利息的计算方式：/ |
| 20 | 17.5.1 （1） | 承包人向咨询人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份 |
| 21 | 17.6.1 （1） | 承包人向咨询人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4份 |
| 22 | 18.3.1 | 承包人提供工程验收资料和验收申请报告的期限：以发包人实际要求为准。 承包人提供工程验收资料和验收申请报告的份数：4份 |
| 23 | 19.1.2 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年 |
| 24 | 20.1 | 承包人投保安全生产责任保险：否 安全生产责任保险保险金额：/ 保险期限：/ |
| 25 | 20.2.1 | 建筑工程一切险的保险费率：按工程量清单编制说明要求计入。 |
| 26 | 20.2.2 （2） | 第三者责任险的最低投保金额：200万元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率：按工程量清单编制说明要求计入。 |
| 27 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 如采用仲裁，仲裁委员会名称：安徽省蚌埠市仲裁委员会 |

### 2.专用合同条款

说明：本部分所列的专用合同条款是对“通用合同条款 ”中规定必须在专用合同条款中明确的内容的集中，发包人编制的“专用合同条款 ”不限于本部分所列内容。

#### 1.一般约定

##### 1.1  词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：五河县农村公路管理服务中心  。

1.1.2.7  咨询人（监理人）：             。

1.1.3  养护项目、养护工程和设备

1.1.3.1  养护项目：五河县2026年农村公路养护工程 。

1.1.3.2  养护工程：五河县2026年农村公路养护工程，项目分布在全县14个乡镇的县乡村道路上，总里程约136公里。养护内容包括：（1）路面修复养护工程：包括X206白夏路、X209周裴路、Y059环渠路、Y123后宣路等老路水泥混凝土路面病害修复，加铺沥青混凝土面层，全长45.289Km；新建或修复涵、桥增设桥铭牌；拆除新建波形护栏、标识标牌、道口桩等交通安全设施。（2）县乡道预防性养护工程：X203黄中路、X204三王路、X208莫楼路、X211朱古路及X217浍临路工程局部病害进行修复，全长96.345Km；修补部分路口道口桩、标志牌缺；部分桥涵洞拆除重建或栏杆刷漆，增设桥铭牌等。具体详见图纸及工程量清单。

1.1.4   日期

1.1.4.3  工期：150日历天  。

##### 1.12  施工产生资源的归属

本项目施工产生的可再生利用资源包括：             ；

资源归属：             ；

费用承担：             ；

利益划分：             。

#### 4.承包人

##### 4.1  承包人的一般义务

4.1.11 其他义务

本项补充：承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务：

①承包人应由专职人员负责处理地方关系，当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，应积极主动与各有关部门联系，以求问题解决，由此而发生的费用，由承包人自行承担；如因承包人由于地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷导致发包人承担责任的，发包人有权从应支付给承包人的任何款项中予以追偿。追偿部分包括发包人支付的款项及同期银行贷款利息、诉讼仲裁费用、律师代理费用及一切损失。

②承包人应将项目竣（交）工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，落实档案资料管理责任制，并由专人负责竣工文件资料的立卷、归档工作，确保竣工文件资料完整、准确。承包人工程结束后提交完整的竣工文件书面和电子文档。

③本工程须在通行的公路的特定条件下实施，承包人应采取有效措施保证施工安全、道路运行车辆交通安全，保护环境：

a.凡是与已建公路等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰公路正常营运的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其他施工单位的协调工作；凡是合同段内地形复杂、路基需深挖高填、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划；如因承包人采取的措施不力，影响公路正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

b. 在不中断公路正常交通的情况下组织工程施工，承包人应设置符合规范要求的安全防护设施，不得在行车区内放置障碍物或废弃物，确保交通安全。

c.设置的临时交通安全设施承包人有义务保护。

d. 承包人应文明施工，树立良好的企业形象，同时采取有效措施保护环境，努力减小工程施工对沿线居民和过往车辆造成的不利影响，树立施工企业的良好形象。

e. 承包人应主动做好与相邻或交叉施工单位的施工协调工作，尽量减少干扰并相互支持配合。如因承包人采取的措施不力，影响道路正常安全运营，或影响其他施工单位的正常施工，由此给发包人、其他单位或个人造成损失，或由上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由该承包人负责。

④在工程进行过程中发包人为了保证工程进度有权需要承包人加大机械、人员、材料投入，承包人必须响应发包人要求。以上承包人应尽的一般义务，其费用投标人应在投标报价时予以充分考虑并包含在投标相关细目报价中，工程实施中不单独支付。

##### 4.2  履约保证金

4.2.1 承包人提交履约保证金的形式为可以为银行保函、担保机构担保、保证保险或转账、电汇 ，金额为合同金额的2% ，期限为合同签订前。

##### 4.3 转包、分包

4.3.2 本项目允许分包的范围：承包人在投标阶段和工程实施期间如需进行分包，应严格执行交通运输部现行《公路工程施工分包管理办法》及建设单位及项目办下发的施工分包管理办法的规定，依法进行分包。

4.3.3  分包人应满足的资格能力条件：根据分包内容及规模符合对应的国家资质规定 。

##### 4.5  承包人项目经理和项目总工

4.5.1  承包人项目经理和项目总工的驻场要求：每月不少于22日。

##### 4.6  承包人人员的管理

4.6.3  承包人安排在养护作业场地的主要管理人员和技术骨干等人员的管理要求：

（1）发出中标通知书后，签订合同协议书前，承包人应在投标文件提供的资料基础上按招标文件规定和发包人、监理人要求，将其他管理和技术人员（含增加人员）的补充资格审查资料（如有），在规定的时间内报监理人审查。经监理人审查通过的上述人员，才能承担相应的工作，如未能通过审查，承包人必须立即补报符合要求的人员，直至通过审查为止。但监理人对上述人员的审查通过，并不代表对其工作能力或技术水平的认可。如在合同履行过程中，发包人或监理人认为该人员不能胜任本职工作的，发包人、监理人有权要求承包人更换该人员，直到满足合同规定为止。

（2）承包人安排在各施工场地的管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；如确实无法到位或需替换，需经监理人审核批准后，用同等资质和经历的人员替换。

（3）上述人员应在监理人下发开工通知书后14天内全部进驻施工现场，并按照合同规定常驻现场，否则视为承包人违约，按照本合同专用条款第22条的相关规定办理，因承包人未及时落实进场人员而延误工期的，由承包人自行承担相应的损失。

（4）为保证承包人的档案资料整理工作具有连续性、稳定性，要求承包人的档案管理人员不少于1名。档案管理人员在档案专项验收前不得无故更换、离开。

（5）承包人为其雇员投保人身意外伤害险。按照《安徽省推进铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作实施方案》（皖人社发〔2018〕22号）要求为其雇员办理工伤保险，否则，因此导致项目不能开工的责任由承包人承担。

（6）承包人必须按照安徽省人力资源和社会保障厅等《关于进一步完善工程建设领域农民工工资保证金制度的通知》（皖人社秘〔2019〕12号）及安徽省交通运输厅、建设单位关于农民工工资的相关要求办理农民工工资支付保障手续。发包人在与承包人签订施工合同前，将审验承包人缴纳农民工工资支付保障金的凭据，并报送省劳动和社会保障厅和省交通运输厅核备。

##### 4.12  承包人现场查勘

4.12.2  发包人向承包人提供养护项目的相关图纸和资料包括：项目建设阶段的图纸和资料，既往养护相关的设计图纸和资料 。

##### 4.13  不利物质条件

4.13.1 不利物质条件特殊约定：执行国家规定和社会普遍认同的情形。

#### 5.  材料和工程设备

##### 5.1  承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 本项约定为：  /   。

#### 7.交通运输

##### 7.2  养护路段内交通

承包人使用养护路段产生的通行费的特殊约定：  /    。

#### 9.养护作业安全、治安保卫和环境保护

##### 9.2  承包人的养护安全责任

9.2.8  承包人在养护作业场地配置专职安全生产管理人员的数量： 1  人；专职安全生产管理人员应满足的条件：持有交通运输部门核发的安全生产考核合格证书C证。

#### 10.  进度计划

##### 10.1  合同进度计划

承包人向咨询人报送的养护作业方案内容：为完成进度计划而建议采用的实施性施工安排和施工方案的说明  。

##### 10.2  合同进度计划的修订

承包人向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告的期限为：当月25日前 。

咨询人批复承包人修订的合同进度计划的期限为：  14    天。

##### 10.3  年度作业计划

承包人向咨询人提交下一年度的养护作业计划的内容：以甲方实际需求为准，包括但不限于施工总体计划、年度计划、季度计划、月计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性施工安排和施工方案的说明，工程进度计划还应列出工程项目的计划开工和完工时间，施工方法和顺序、材料和设备等资源的获得与安排、人力资源的组织等；

承包人向咨询人提交下一年度的养护作业计划的期限为下一年度开始前15天。

#### 11.  开工和交工

##### 11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：异常恶劣的气候条件是指以月计的某个时期恶劣气候比较当地气象部门多年统计资料，比50年一遇频率计算的气候还要恶劣的气候。由此引起工程延误由监理工程师根据承包人提交的由气象部门提供的统计资料证明予以评定。但评定时应考虑按同等标准以同期或其它月份良好的气候予以抵补。

#### 12.  暂停养护作业

##### 12.1  承包人暂停养护作业的责任

12.1  （6）由承包人承担的其他暂停养护作业情形： 由于承包人未履行合同条款规定的职责引起地方阻工的暂停施工 。

#### 15.  变更

##### 15.4  变更的估价原则

15.4.4  变更工作在已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价时，确定其单价遵循的原则为：

已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价，除外情形：①对于投标报价中部分子目单价高于最高投标限价相应子目单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量15%的，超过15%的增加部分工程量的单价按最高投标限价相应子目单价与承包人报价浮动率【承包人报价浮动率L=（1-中标价/最高投标限价）×100%，下同】同比下浮，确定工程变更单价，作为结算的依据，但最高投标限价相应子目单价有明显错误的除外；②对于投标报价中部分子目单价低于最高投标限价相应子目单价的幅度超过承包人报价浮动率的，工程量减少幅度超过本项目工程数量15%的，超过15%的减少部分工程量的单价按最高投标限价相应子目单价与承包人报价浮动率同比下浮，确定工程变更单价，作为结算的依据，但最高投标限价相应子目单价有明显错误的除外；

已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

##### 15.8 暂估价

按暂估价确定的工程、材料、工程设备、服务的实施主体为：      /       。

#### 16.  价格调整

##### 16.1  物价波动引起的价格调整

16.1.1  采用造价信息调整价格差额

16.1.1.1  需要进行价格调整的材料的种类为：本项目合同期内不调价 ；

发布的养护项目所在地的材料信息价机构：    /          ；

承包人在本计量周期内已完成实体工程量的材料数量：      /        ；

风险幅度系数：        /      。

#### 17.  计量与支付

##### 17.1  计量

17.1.3  计量周期

（2）总价子目的计量周期： 按月计量。

17.1.5  总价子目的计量

本项第（2） 目补充：合同总价支付分解表为： 按月计量   。

本项第（5） 目补充：总价子目的支付原则和支付进度为：合同内的工程款每个月支付一次进度款。

##### 17.3 工程进度付款

17.3 工程进度付款

工程进度付款：按月进度付款，取得建设单位确定的第三方检测单位检测合格报告后，支付完成工程量价款的85%；工程交工验收合格，施工单位缴纳经业主确定核算价的3%质量保证金后，付至核算价的100%；施工单位缴纳的3%质量保证金待缺陷责任期满且竣工验收合格后全部付清。

17.3.5农民工工资保证金

中标人须按国家、省、市、县（区）有关部门管理规定缴存农民工工资保证金，蚌埠市行政区域内的各类工程建设项目，支持施工企业以银行保函或者保险机构保单保函方式缴存农民工工资保证金。采用银行保函或保险机构保单保函时，须按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

17.3.6  安全生产费支付比例： 执行通用合同条款 。

安全生产费支付条件： 执行通用合同条款 。

乙方应按相关规定保证安全生产经费合规使用，结算时据实结算，但不得超过其投标报价。

##### 17.7  财政资金申请与支付

养护项目资金来源为： 财政资金   。

#### 18.  工程验收

##### 18.1  工程验收的含义

18.1.1  验收单位：本工程完工后，由甲方按照国家及项目所在地交通运输主管部门的有关规定，组织设计、监理、施工、接管养护单位以及交通运输、公安交警、应急管理等相关部门进行验收。

18.1.2  本项目工程验收方式：养护工程验收按照《交通运输部关于印发〈公路养护工程管理办法〉的通知》（交公路发〔2018〕33号）的相关规定执行  。

本项目工程验收时间： 工程全部完工并经承包人自检合格后7个工作日内，承包人应向发包人提交交工验收申请。发包人应在收到完整申请资料后14个工作日内，组织监理、设计、施工及接管养护等单位进行交工验收。

#### 20.  保险

##### 20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1   承 包 人 向 发 包 人 提 交 各 项 保 险 生 效 的 证 据 和 保 险 单 副 本 的 期限：签订合同后28天内 。

#### 21.  不可抗力

##### 21.1  不可抗力的确认

21.1.1  （5）不可抗力的其他情形：     /        。

#### 22.  违约

##### 22.1  承包人违约

22.1.2  对承包人违约的处理

（4）当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

| ##### 条款号 | ##### 违约行为 | ##### 违约责任 |
| --- | --- | --- |
| ##### 22.1.1（1） | ##### 承包人违反第1.7款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人。 | ##### 发包人将终止合同，并不予退还承包人的履约担保。 |
| ##### 22.1.1（2） | ##### 承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经咨询人批准，私自将已按合同约定进入养护作业场地的养护作业设备、临时设施、材料或工程设备撤离养护作业场地。 | ##### 发包人将课以承包人2万元/次的违约金，若承包人未在限期内改正，发包人将课以承包人1万元/次·天的违约金。 |
| ##### 22.1.1（3） | ##### 承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，养护质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格养护工程。 | ##### 发包人将课以承包人不合格材料、设备、工程价格20%的违约金，且每次不低于10000元，发包人可请他人将不合格材料、设备、工程移出现场，其费用由承包人负担。 |
| ##### 22.1.1（4） | ##### 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误。 | ##### 发包人将按计划工期实际延迟天数课以承包人5000元/天的违约金。 |
| ##### 22.1.1（5） | ##### 承包人在缺陷责任期内，未能对交工验收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按咨询人指示再进行修补。 | ##### 发包人将课以承包人2万元/次的违约金，发包人可请他人修复缺陷工程，其费用由承包人负担。 |
| ##### 22.1.1（6） | ##### 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同。 | ##### 发包人将终止合同，不予退还承包人的履约担保，并按有关法律处理。 |
| ##### 22.1.1（7） | ##### 承包人未能按期开工。 | ##### 发包人将实际延迟天数课以承包人5000元/天的违约金；承包人在施工合同签订7日内，人员及设备仪器没有按照合同约定进场，或没有实质性开工建设的，发包人有权终止合同，并不予退还承包人的履约担保。 |
| ##### 22.1.1（8） | ##### 承包人违反第4.6款或第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干、专职安全生产管理人员或关键养护作业设备。 | ##### 项目经理除被限制人身自由、重大疾病、退休、死亡等不能正常履职外，主体工程完成前原则上不得变更。 ##### 合同签订后两个月内开工的，不得变更项目经理，否则将进行相应处罚；合同签订后两个月内无法开工的，如变更项目经理则不进行处罚，但更换项目经理能力不得低于原项目经理能力，否则不得变更。 ##### 因承包人的原因，变更项目经理，承包人须向发包人交纳10万元/次违约金，变更其他人员交纳2万元/人•次违约金；未在限期内改正，发包人有权终止合同，并不予退还承包人的履约担保。 ##### 项目经理未按发包人要求及时进场，课以承包人5000元/人•天的违约金；关键施工设备未按发包人（或监理）要求及时进场，课以承包人3倍设备台班费/台•天的违约金；关键施工设备超过发包人（或监理）要求进场期限10天（含 10 天）的，发包人有权终止合同，并不予退还承包人的履约担保。 |
| ##### 22.1.1（9） | ##### 经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况。 | ##### 视违约程度，课以承包人2000～5000元/次的违约金。 |
| ##### 22.1.1（10） | ##### 承包人在投标阶段提供虚假资料。 | ##### 发包人有权取消其中标资格和不予退还投标保证金。 |
| ##### 22.1.1（11） | ##### 未经发包人批准，项目经理、总工擅自离开工地现场。 | ##### 课以承包人5000元/人·天的违约金。 |
|  | ##### 未经发包人批准，其他项目管理人员擅自离开工地现场 | ##### 课以承包人1000元/人·天的违约金。 |
| ##### 22.1.1（12） | ##### 在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假。 | ##### 课以承包人1万元/次的违约金，并追究当事人责任直至清除出场。 |
| ##### 22.1.1（13） | ##### 对其他工程造成损坏或污染。 | ##### 承包人必须赔偿发包人或其他承包人损失，并视违约程度，课以承包人2000～5000元/次的违约金。 |
| ##### 22.1.1（14） | ##### 一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人、监理人事先的书面警告。 | ##### 视情节轻重，进行警告或处违约金，违约金金额为10000～50000元人民币。 |
| ##### 22.1.1（15） | ##### 工程实施期间，承包人制定阶段性工期目标并提交监理人批准后，不能完成阶段性工期目标。 | ##### 课以承包人5000元/天的违约金。 |
| ##### 22.1.1（16） | ##### 在工程施工过程及保修期内，由于承包人责任相关部门通报批评。 | ##### 视其情节轻重，在返工处理合格并消除影响的，每次课以承包人人民币10000～30000元的违约金。 |

##### 22.2  发包人违约

22.2.2  对发包人违约的处理

发包人无正当理由不按时返还履约保证金或质量保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：             。

第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

## 合同协议书

为实施                  （养护项目名称），发包人           （发包人名 称，以下简称“发包人 ”）与      （承包人名称，以下简称“承包人 ”）共同达成如下协议。

1.  项目概况与承包范围

（1）项目概况

第     标段由 K       ＋    至 K       ＋    ，长约     km ，公路等级为     ，设计速度为    ，     路面，有    立交    处；特大桥    座，计长   m ；大中小桥   座，计长     m ；隧道     座，计长     m ；涵洞     座，计长     m ；地质灾害治理点处，计长   m ；处治隐患里程   m 以及其他构造物工程等。

（2）养护承包范围：                                。

2.  下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书（如有）；

（3）投标函及投标函附录（如有）；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）工程量清单计量规则（或养护绩效管理规则）；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单（或绩效清单）；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺；

（11）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列次序在先者为准。

3.  根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）         元 (¥                 )。

4.  承包人项目经理：         。承包人项目总工：        。

5.  养护质量符合          标准；养护安全目标：          ；养护环保目标：        。

6.  承包人承诺按合同约定承担养护项目的实施、完成及缺陷修复。

7.  发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.  承包人应按照咨询人（监理人）指示开工，工期为          日历天。

9.  本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章之日起生效。

10.  本协议书正本两份、副本      份，合同双方各执正本一份，副本      份， 当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11.  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：               （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：           （签名）

年     月     日

承包人：               （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：           （签名）

年     月      日

附件二：廉政合同

廉 政 合 同

根据国家以及地方有关廉政建设的规定，为做好公路养护项目中的党风廉政建 设，保证养护质量高效优质，保证养护资金的安全和有效使用，      （项目名称）的发包人       （发包人名称，以下简称“发包人 ”）与（该养护项目）的承包人     （承包人名称，以下简称“承包人 ”），特订立如下合同。

1.  发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行         （项目名称）养护合同文件， 自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反养护相关的管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.  发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人养护项目有关的材料设备供应、分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.  承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.  违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1 、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1 、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路养护市场的处罚。

5.  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同约定范围内的裁定意见。

6.  本合同自发包人和承包人签署之日起生效。

7.  本合同作为          （项目名称）养护合同的附件，与养护合同具有同等的法律效力， 自合同双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位章之日起生效。

8.  本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：          （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：           （签名）

年      月       日

发包人监督单位：           （全称）

承包人：          （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：           （签名）

年      月      日

承包人监督单位：           （全称）

### （盖单位章）                         （盖单位章）

附件三：安全生产合同

安全生产合同

为在          （项目名称）养护合同的实施过程中创造安全、高效的养护作业环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目发包人          （发包人名称， 以下简称“发包人 ”）与承包人          （承包人名称，以下简称“承包人 ”）特此签订安全生产合同。

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行养护项目合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理 ”和坚持“管生产必须管安全 ”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与养护作业设备同时投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人养护作业场地进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行养护合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理 ”和“管生产必须管安全 ”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全生产检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、养护技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项约定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的农民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按养护合同约定配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人参加养护作业实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。养护作业场地如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有养护人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。养护项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有养护作业机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）养护作业实施过程中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，养护作业场地必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照养护项目特点，组织制定养护项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“ 四不放过 ”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）承包人应办理通车路段作业的有关许可手续，并服从和配合路政与交管部门的统一监管。承包人应按发包人及有关行政主管部门批准的交通组织方案设置交通安全标志、标牌、护栏、隔离等交通安全防护设施，在执行过程中，应按照执行效果实时作出调整，安排应急处理设备或设施，确保其他影响道路的信息准确、安全畅通。

（12）安全生产费用参照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，应赔偿对方受到的全部损失并依法追究责任。

4.  本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签名并加盖单位章后生效。

5.  本合同正本两份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）

法定代表人

### 或其委托代理人：           （签名）

年     月     日

承包人：                （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：           （签名）

年     月      日

附件四：其他管理和技术人员

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 拟在本项目任职 | 技术职称 | 类似项目 经验年限 | 类似项目经验概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 道路工程师 | 公路工程相关专业工程师及以上职称 |  |  |
|  |  |  | 安全员 | 持有交通运输部门核发的安全生产考核合格证书C证 |  |  |
|  |  |  | 质量员 | 具备助理工程师及以上职称（公路工程相关专业） |  |  |
|  |  |  | 资料员 | / |  |  |

注：本表所列人员在合同签订前确定，投标文件中不附。

### 附件五：主要机械设备和试验检测设备

| 序号 | 设备名 称 | 型号 规格 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功 率 （kW） | 生 产 能 力 | 数量（台） |  |  |  | 预计 进场 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 小 计 | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自有 | 新购 | 租赁 |  |

注：本表所列机械设备的相关资料由养护管理单位在签订合同前审核确认；上述设备并非为实施本项目所需的所有机械设备，实施养护工作过程中承包人应根据实际需要，并按照养护管理单位要求配备和补充相关机械设备，且不得因此而要求增加相关费用。

### 附件六：养护站点设施、设备清单

| 养护站点设施、设备清单（绩效部分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产名称 | 资产编码 | 资产类型 | 品牌型号 | 使用单位 | 备注 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表所列设施、设备的相关资料由养护管理单位在签订合同前审核确认；上述设施、设备并非为实施本项目所需的所有设施、设备，实施养护工作过程中承包人应根据实际需要，并按照养护管理单位要求配备和补充相关设施、设备，且不得因此而要求增加相关费用。

附件七：项目经理委任书

（承包人全称）

（养护项目名称） 项目经理委任书

致：           （发包人全称）

（承包人全称）  法定代表人 （职务、姓名）  代表本单位委任 （职务、姓名）  为（养护项目名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、养护作业进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由   （姓名）  代表本单位全面负责。

承包人：             （盖单位章）

法定代表人：            （职务）

（姓名） 	（签名）

年     月     日

抄送： （咨询人（监理人））

附件八：履约保证金格式

如采用非现金担保，格式如下。

履约保证金

（发包人名称）：

鉴于           （发包人名称，以下简称“发包人 ”）接受      （承包人名称，以下简称“承包人 ”）于       年      月      日参加          （项目名称）养护项目的实施。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.  担保金额人民币（大写）                 元 (¥                  )。

2.  担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3.  在本担保有效期内，如果承包人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.  发包人和承包人按合同条款第 15 条变更合同时，无论我方是否收到该变更， 我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签名）

地    址 ：

邮政编码：

电    话 ：

传    真 ：

年       月       日

第五章 工程量清单（另册）

工程量清单采用基于计量模式的工程量清单。

## 工程量清单

### 1.  工程量清单说明

1.1  本工程量清单是根据养护合同中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2  本工程量清单应与招标文件中的投标人须知（如有）、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3  本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则约定的计量方法，以咨询人（或称监理人，下同）认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第 15.4 款的约定，由咨询人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4  工程量清单各章是按“工程量清单计量规则 ”、“技术规范 ”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则 ”“技术规范 ”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5  对作业和材料的一般说明或约定，未重复写入工程量清单内，在工程量清单各子目标价前，应参阅“技术规范 ”的有关内容。

1.6  工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按约定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7  图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

### 2.  报价说明

2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2  除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金、缺陷修复费等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险所引起的费用。

2.3  工程量清单中投标人（或承包人）没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按咨询人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4  符合合同条款约定的全部费用应视为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5  承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6  工程量清单中各项金额均以人民币（元）填报及结算。

2.7  暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：无 。

2.8  暂估价的数量及拟用子目的说明：   无   。

### 3.  计日工说明

3.1  总则

（1）本说明应参照合同条款第 15.7 款一并理解。

（2）未经咨询人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到咨询人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。

（3）投标人（或承包人）应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于咨询人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人（或承包人）报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中。

（4）计日工不调价。

3.2  计日工劳务

（1）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人一起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。

（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表 ”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税金、利润等所有附加费，说明如下：

a.  劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。

b.  承包人的企业管理费、利润、规费、税金；易耗品的使用，水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随 而来的费用。

3.3  计日工材料

承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述 3.2 款已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表 ”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税金、利润等所有附加费，说明如下：

a.  材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算；

b.  承包人的企业管理费、利润、规费、税金及其他附加费；

c.  从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。

3.4  计日工施工机械

（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“计日工施工机械单价表 ”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税金、利润和司机与助手的劳务费等费用。

（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经咨询人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到咨询人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。

第六章 图纸（另册）

第七章 技术规范（另册）

第八章 工程量清单计量规则（另册）

第九章 投标文件格式

（招标项目名称）          标段招标

## 投标文件

## （商务文件）

投标人：                               （盖单位章）

年         月         日

目  录

一、投标函（不含报价）

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、其他材料

### 一、投标函（不含报价）

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                    （项目名称）     标段招标文件的全部内容（含补遗书第     号至第     号），在考察工程现场后，愿意以报价文件中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．工程质量：     ，安全目标：         ，工期：    日历天。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

年        月        日

### 二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：  （法定代表人签字）     性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

### 三、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加     （项目名称）      标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1．       （某成员单位名称）为      （联合体名称）牵头人。

2．联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作， 以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3．联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担           专业工程，占总工程量的    %，（成员名称）承担           专业工程，占总工程量的    %。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7．本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：  （盖单位章）

法定代表人：   （签字）

联合体成员名称：  （盖单位章）

法定代表人：   （签字）

……

年       月       日

### 四、投标保证金

本项目不收取投标保证金

### 五、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

### 六、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业信用评价（如有） | 安徽省交通运输厅信用评价（20 年）： 交通运输部信用评价（20 年）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

### （二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示。

说明

### （三）近年完成的类似项目情况表

序号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工（完工）日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 项目描述 |  |
| 业绩公示的网址 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后应附符合投标人须知附录3和评标办法业绩评分（如有）要求的业绩证明材料复印件，相关要求见投标人须知前附表第3.5.3项的规定，否则业绩不予认定；

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

### （四）投标人的信誉情况表

| 项 目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |
| （1）被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 | □有 □无 |
| .... |  |

注：1.本表后应附：

（1）投标人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；

（2）投标人在“中国执行信息公开网”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；

（3）承诺函（承诺函格式见本表后）。

2.投标人应如实填报，若经查实投标人存在瞒报行为，将取消其投标或中标资格。

3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写编制。

承 诺 函

致：                （招标人）

我单位参与           （项目名称）的投标，现在此承诺：至投标截止时间为止，近三年内           （投标人全称）、法定代表人        （姓名）及拟委任本项目的项目经理

（姓名）不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，且我单位在贵单位近三年无放弃中标、放弃履约、串通投标、提供虚假投标材料等不良行为。

特此承诺。

投标人： （加盖公章）

年   月   日

### （五）拟委任的项目经理和项目总工资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学 历 |  |  | 拟在本标段工程任职 |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 。 □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职位： 。 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应填写项目经理和项目总工相关情况，每人填一张表。

2.本表后应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供承诺上述人员能从该项目撤离的书面证明材料的扫描件。

### （六）投标承诺书

（填写本项目招标人名称）：

如我方中标，我方承诺：

1、我方承诺派驻本标段的项目经理、项目总工在我单位任职及缴纳社保时间不少于6个月，符合招标文件要求。

2、我方承诺拟派的项目经理、项目总工目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

我方郑重承诺，上述承诺事项如有虚假，我单位同意承担全部法律责任，认可并接受对我单位作出的任何处理结果。

投标人：            （盖单位章）

法定代表人：          （签字或盖章）

日期：       年     月      日

### （七）中小企业声明函、非主体工程合法分包承诺函

1.中小企业声明函

（非中小企业，不需此件）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

„„

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

投 标 人：           (盖单位章)

日 期：   年    月    日

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://w ww.miit.gov.cn/）。

2.非主体工程合法分包承诺函

（非中小微企业投标，须提供此承诺函）

（招标人名称）：

我单位承诺项目中标后，依据项目特征将项目中的部分工程依法分包给中小微企业（预留中标金额不少于40%金额非主体工程合法分包给中小型企业，并且预留金额中的60%金额非主体工程合法分包给小微型企业）。

特此承诺。

投 标 人：            (盖单位章)

日 期：     年    月    日

3.分包意向协议（投标人如为大型企业提供）

分包意向协议

投标人名称：                 ；

接受分包企业一名称：                 ；

接受分包企业二名称：                 ；

……

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第八条规定，现就分包意向事宜订立如下协议：

1.本项目投标人为本项目总承包单位。

2.在本项目投标阶段，总承包单位负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人参加 （项目名称）项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，总承包单位与采购人签订本项目采购合同，分别与各分包企业签订分包合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3.各单位内部的职责分工及各方负责内容的合同份额占比如下：

投标人名称：             ，承担         工作，占总合同份额的百分比：       %；

接受分包企业一名称：        ，承担         工作；占总合同份额的百分比：    %；

接受分包企业二名称：       ，承担         工作，占总合同份额的百分比：     %；

……

4.中标后，本分包意向协议是合同的附件，对分包各成员单位有合同约束力。

5.本协议书自签署之日起生效，未中标或者合同履行完毕后自动失效。

6.接受分包的中小企业与总承包单位不存在直接控股、管理关系。

投标人：               （公章）

法定代表人：               （签字或盖章）

接受分包企业一：               （公章）

法定代表人：               （签字或盖章）

接受分包企业二：               （公章）

法定代表人：               （签字或盖章）

……

签订日期:   年   月   日

备注：

1.分包意向协议中须约定向中小微企业分包的项目内容及分包内容占合同金额比例；

2.投标人须同时上传接受分包企业加盖公章的中小企业声明函扫描件。

### 七、其他材料

（一）投标人认为应附的其他资料。

（二）项目经理履职方案和承诺（如有）

（招标项目名称）          标段招标

## 投标文件

## （技术文件）

年         月         日

目     录

一、施工组织设计（其内容和目录由投标人根据招标文件要求自行编制）

二、其他材料

### 一、施工组织设计

### （适用于技术评分最低标价法和综合评分法）

1. 投标人应按照以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）：

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  施工总体计划表

附表二  分项工程进度率计划（斜率图）

附表三  工程管理曲线

附表四  分项工程生产率和施工周期表

附表五  施工总平面图

附表六  劳动力计划表

附表七  临时占地计划表

附表八  外供电力需求计划表

附表一 施工总体计划表

| 年 度 | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要工程项目 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
| 1.施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.路基处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.路基填筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.涵洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.防护及排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.路面基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）底基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.路面铺筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.路面标志标线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.桥梁工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）墩台工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）梁体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）梁体安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）桥面铺装及人行道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.隧道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二 分项工程进度率计划（斜率图）

| 年 度 |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 季 度 |  | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |  | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |
| 月 份 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … |
| 图例： | 100（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工准备 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路基填筑 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路面基层 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路面面层 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护及排水 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涵洞及通道 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁下部工程 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁上部工程 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.应按照各标段实际工程内容填写。

2.各个项目的进程可用线条的长短来表示。

附表三 工程管理曲线

| 年度 |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 季度 进度 |  | 1 | 一 2 |  | 3 |  | 4 |  | 二 5 |  | 6 |  | 7 |  | 三 8 |  | 9 |  | 10 |  | 四 11 |  | 12 |  | 1 |  | 一 2 |  | 3 |  | 4 |  | 二 5 |  | 6 |  | …… |  |  |
| 工 程 完 成 的 百 分 比 （%） | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  | 30 |  |  |  | 40 |  |  |  | 50 |  |  |  | 60 |  |  |  | 70 |  |  |  | 80 |  |  |  | 90 |  | 100 |  |

工期历程的百分比（%）

附表四 分项工程生产率和施工周期表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 平均每生产单位规模（ 人，各种机械 台） | 平均每单位生产率 （数量、每周） | 每生产单位 平均施工时间 （周） | 生产单位总数 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊路基处理 | km |  |  |  |  |  |
| 2 | 路基填筑 | 万m3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 路面基层 | 万m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 路面面层 | 万m2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 路基防护及排水 | km |  |  |  |  |  |
| 6 | 涵洞 | 道 |  |  |  |  |  |
| 7 | 通道 | 道 |  |  |  |  |  |
| 8 | 桥梁基桩 | 根 |  |  |  |  |  |
| 9 | 桥梁墩台 | 座 |  |  |  |  |  |
| 10 | 梁体预制安装 | 片 |  |  |  |  |  |

注：互通立交、分离立交的匝道、匝道涵洞、通道、桥梁分别归入表中相关的项目内。

附表五 施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六 劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按照工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表七 临时占地计划表

| 用 途 | 面 积 （m2） |  |  |  |  | 需用时间 | 用地位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菜地 | 水田 | 旱地 | 果园 | 荒地 | ___年___月至 ___年___月 | 桩号 | 左侧（m） | 右侧（m） |
| 一、临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.便桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生产及生活临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.临时住房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.办公等公用房屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.料库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.预制场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 租用面积合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表八 外供电力需求计划表

| 用 电 位 置 |  | 计划用电 数 量 （kW.h） | 用 途 | 需 用 时 间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩 号 | 左或右 （m） |  |  | 年 月 至 年 月 |  |

### 二、其他材料

投标人根据自身情况可以自行增加相关内容，如无，本节可以不附。

（招标项目名称）          标段招标

## 投标文件

## （报价文件）

投标人：                               （盖单位章）

年         月         日

目  录

一、投标函（含报价）

二、已标价工程量清单

三、异常低价评审表（如有）

四、合同用款估算表

### 一、投标函（含报价）

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）     标段招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）        元（¥         ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3．                           （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

年        月        日

### 二、已标价工程量清单

#### （一）已标价工程量清单封面

投标总价

招标人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：                          （单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                       （签字或盖章）

编制人：           （盖造价专业人员执业专用章或电子执业章）

编制时间：        年      月      日

#### （二）已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表 4.1～表 4.4）。

#### （三）异常低价评审表（如有）

| （第100章、第200章......） 降低工程造价的说明 |  |
| --- | --- |
| 承诺 | 1.我公司对该表提供的内容及相关材料均属实； 2.我公司承诺没有招标文件约定的降低投标报价的禁止情形； 3.我公司承诺具备合同履行能力及工程质量安全控制能力。 |

投标人：            （盖单位章）

日期：       年     月      日

注：

1.投标人根据其投标报价情况，确定是否提供；

2.此表格后附异常低价评审的相关证明材料；

3.每个章节独立制表；

4.若投标人提供的相关资料与承诺不符，招标人有权取消其中标（或中标候选）资格，并报公共资源交易监督管理部门。

四、合同用款估算表

| 从开工月算起的时间 （月） |  | 投标人的估算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分 期 |  | 累 计 |  |
|  |  | 金额（元） | （%） | 金额（元） | （%） |
| 第一次开工预付款 |  |  |  |  |  |
| 1 ~ 3 |  |  |  |  |  |
| 4 ~ 6 |  |  |  |  |  |
| 7 ~ 9 |  |  |  |  |  |
| 10 ~ 12 |  |  |  |  |  |
| 13 ~ 15 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 缺陷责任期 |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  | 100.00 |  |  |
| 投标价： |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  |  |  |  |  |

注：1.投标人可按工程进度估算并填写本表。

- 用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。

第十章 蚌埠公共资源交易中心网上招投标操作规程（暂行）

蚌埠公共资源交易中心网上招投标操作规程（暂行）

## 第一章 总则

第一条 为进一步规范招投标行为，提高招投标效率，充分利用信息网络技术，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国电子签名法》和《蚌埠市公共资源交易监督管理条例》等有关规定，并结合工作实际，制定本规程。

第二条 本规程所指的网上交易，是指使用蚌埠市公共资源交易中心建设及对接的电子交易系统，在互联网上完成招标、投标、开标、评标以及其他交易行为。

第三条 本规程适用于《中华人民共和国招标投标法》规定的公开招标、邀请招标的建设工程项目，《中华人民共和国政府采购法》规定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源、框架协议采购等方式操作的政府采购项目，产权交易另行规定。

第四条 代理机构负责网上交易的组织实施工作，蚌埠市公共资源交易监督管理局（以下简称市公共资源局）对网上交易的全过程进行监管。

第五条 市场主体在安徽省公共资源交易市场主体库进行注册，应及时对其注册的信息进行维护，并对信息的真实性、准确性和完整性负责。当主体库中文字信息与扫描件不一致时，以扫描件为准。

第六条 网上交易各方主体，应当及时办理使用数字证书及电子签章。电子交易系统通过数字证书登陆，对关键信息使用数字证书进行电子签章并加密。各方主体在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。

## 第二章 网上交易操作程序

第七条 对实行网上交易的项目，招标人（采购人）应在招标（采购）公告和招标（采购）文件中做出明确规定，并严格按照系统操作规程进行操作，确保整个过程公正、规范、安全。

第八条 招标（采购）文件须加盖数字证书电子签章，在蚌埠市公共资源交易中心网上发布。

第九条 投标人（供应商）须持数字证书登录电子交易系统参与投标，下载招标（采购）文件和其他相关资料。

第十条 补遗、答疑、澄清和勘误（以下简称变更）文件须加盖数字证书电子签章后在网上发布，投标人应及时通过蚌埠市公共资源交易中心网查阅相关变更信息。

第十一条 投标人应通过电子标书工具软件严格按招标（采购）文件要求制作投标（响应）文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标（响应）文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标（响应）文件进行修改或者撤回，但以投标截止时间前完成上传的投标（响应）文件为唯一有效投标（响应）文件。

第十二条 投标截止时间以电子交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭， 未完成上传的投标（响应）文件将被拒绝。

第十三条 代理机构项目负责人根据有关规定登录系统开标。开标时由投标人先行解密，然后代理机构项目负责人对投标（响应）文件进行解密，系统自动记录开标过程。投标人应根据招标（采购）文件要求，在投标截止时间以前登录系统并保持在线，直到项目评审结束。

第十四条 投标人应妥善保管数字证书，及时到证书颁发机构续期。出现下列情况的，投标人必须重新用数字证书签章和加密投标（响应）文件，并在投标截止时间之前上传完成到电子交易系统：

（一）数字证书到期后重新续期；

（二）数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标（响应）文件无法解密，由投标人自行承担责任。

第十五条 代理机构项目负责人根据有关规定组织评标，评标委员会按照招标（采购）文件中规定的评标办法进行电子评标，并对评标结果签章确认。

第十六条 各投标人在项目开标、评标期间应保持在线状态，随时通过电子交易系统接受评标委员会发出的询标信息，并在规定时间内答复，未能按时答复的，评标委员会将视同其放弃澄清。

第十七条 项目评审中，投标（响应）文件如出现下列情况的，投标（响应）文件作无效处理：

（一）投标（响应）文件无法打开或不完整的；

（二）投标（响应）文件中携带病毒并造成后果的；

（三）恶意递交投标（响应）文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；

（四）评标委员会认定的其他废标情形。

第十八条 项目评审中，澄清文件如出现下列情况的，应终止对澄清文件做进一步的评审，视同放弃澄清：

（一）澄清文件无法打开或不完整的；

（二）澄清文件中携带病毒并造成后果的；

（三）恶意递交澄清文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；

（四）评标委员会认定的其他不予评审情形的。

第十九条 工程建设项目评标结束并公示无异议，向中标人发出中标通知书。政府采购项目评标结束，在发布中标（成交）结果公告的同时，向中标（成交）供应商发出中标通知书。

## 第三章 意外情况的处理

第二十条 出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，除第十九条、第二十条规定的投标人责任外，其余各方当事人免责：

（一）网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用电子交易系统；

（二）电子交易系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作；

（三）电子交易系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（四）计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

（五）电力系统发生故障导致电子交易系统无法运行；

（六）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。

第二十一条 出现上述情形而又不能及时解决的，应及时向市公共资源局报告。经市公共资源局批准，采取以下处理办法：

（一）项目暂停，项目资料封存，待电子交易系统或网络故障排除并经过可靠测试后，再恢复电子交易系统运行并重新在系统中实施暂停的项目；

（二）停止该项目此次网上招投标操作程序，项目流标。

## 第四章 附则

第二十二条 怀远县、五河县、固镇县的公共资源交易项目参照执行。

第二十三条 本规程由市公共资源局负责解释。

第二十四条 本规程从 2024年5月 31日起施行。

会签记录表

我单位对本次招标的工程养护施工招标工作及本工程养护施工招标文件予以确认。 招标人：五河县农村公路管理服务中心 经办人：李运飞 联系电话：18656718665 （单位盖章） 2026年 月 日

招标代理机构：安徽今淮建设咨询有限公司 经办人：潘静伟、周剑萍 联系电话：18096522899、18110220359 （单位盖章） 2026年 月 日