（一）符合《政府采购法》及其实施条例的有关规定并提供相应资料：

1.具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，提供2024度经审计的财务报告(并提供会计师事务所的营业执照及执业证书）或提供基本开户（基本存款账户）银行出具的资信证明；部分其他组织或自然人参与投标没有经审计的财务报告可以提供银行近三个月出具的资信证明（复印件或扫描件加盖供应商公章）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（格式自理）。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供2025年1月至今任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，依法不缴纳社保及免税的供应商提供由社保部门及税务机关出具的有效证明材料(不需缴纳税收的应提供相关证明材料)。

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

具体要求：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自理）。

6.法律、行政法规和国家有关规定的其他条件：

具体要求：（1）供应商须承诺：在“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）、中 国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列 入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记 录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（格式自理）

（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共  资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】 421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

（二）所需特殊行业资质或要求：

具体要求：本项目供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；（2）具备有效的安全生产许可证。

（三）本品目□接受☑不接受 联合体投标（可在括号中进行补充说明）

（四）本品目☑是□否 专门面向中小微企业采购。（本项目所属行业：建筑业）

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 项目概述

- 本项目为观山湖区金华镇中心卫生院县域医疗次中心建设基础设施修缮工程采购项目，完善观山湖区金华镇中心卫生院县域医疗次中心建设基础设施修缮。

- 项目执行的相关标准

符合国家有关部门及行业最新颁布的相应标准及规范，并满足采购人的使用要求。

- 技术要求（功能和质量）

- 详见采购文件

- 四、商务要求

（一）交付时间：30天

（二）交付地点：采购人指定地点

（三）付款条件（进度和方式）：签订合同后，支付合同总价款的30% ，完工后支付结算总价款的95%，剩余结算总价款的5%一年后支付，具体方式以合同签订为准。

（四）包装和运输：无

（五）售后服务：符合国家现行有关施工质量验收规范标准，如果颁发新的技术标准，则按新标准规定执行。

（六）保险：/

（七）其他：

1、若采购文件评分标准中需对业绩进行评价，采购人及采购代理机构对同类或类似项目业绩进行准确的定义，避免供应商误解采购人对业绩的要求，而有损双方利益。

2、为配合全流程电子化开、评标活动顺利进行，本项目不要求供应商现场提交原件查验，但供应商需确保提供的响应文件内容真实有效，若提供虚假材料谋取中标、成交的，中标、成交无效。

3、（1）供应商须单独承诺工程完工之日起 5 个工作日内提供完整合格的竣工结算审计资料，若未能按时间、按要求提供相关合格的竣工结算资料，按结算金额的 5%支付违约金（格式自拟）。（2）单独承诺不将本采购项目进行转包及挂靠；如中标后发现中标供应商存在以上行为,取消中标资格，由此造成的所有损失由中标供应商自行承担。（3）单独承诺工期每超过一天支付违约金 200元；单独承诺将施工时产生的垃圾清运干净；单独承诺不拖欠工人工资；单独承诺不随意更换项目拟派人员，若因特殊原因须更换拟派人员，须采购人书面同意（格式自拟）。（4）本项目文明施工措施费（安全生产费）按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资[2023]136 号规定填写。

4、本项目建筑安装工程一切险、人员意外险等相关险种投保费用由中标供应商承担。

5、其他未尽事宜，合同中约定。