山东金岭矿业股份有限公司

选矿技术提升改造项目EPC总承包工程

（招标编号：611319725120554 ）

招标公告

招标人：山东金岭矿业股份有限公司

2025年12月7日

1招标条件

本采购项目,招标人为山东金岭矿业股份有限公司，招标项目资金来自企业自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2项目概况与招标范围

2.1项目名称：山东金岭矿业股份有限公司选矿技术提升改造项目EPC总承包工程

2.2招标方式：公开招标，投标报价为一次性报价。

2.3招标范围：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东金岭矿业股份有限公司选矿技术提升改造项目EPC总承包工程 |  | 套 | 1 |  |
| 报价含税、设计、采购、施工、调试、试运行、性能考核、验收、交付、培训、保修和项目咨询服务等费用。 |  |  |  |  |  |

2.4工期：自合同签订之日起120日历日（其中脱硫系统建设45日历日，扩能产线建设75日历日）。

2.5施工地点：山东省淄博市高新区中埠镇铁鹰路26号山东金岭矿业股份有限公司寰宇新材料公司。

2.6现场踏勘时间：2025年12月15日9：00

现场踏勘地点：山东省淄博市高新区中埠镇铁鹰路26号山东金岭矿业股份有限公司寰宇新材料公司

现场踏勘联系人： 王先生   13370687376

3.投标人资格要求（投标人不符合以下条件的，资格审查将被否决，不再进入下一阶段的评审）：

3.1投标人须在中国境内注册的独立法人或其他组织。

3.2资质要求：

（1）设计资质：须具有冶金行业（冶金矿山工程）专业乙级及以上工程设计资质。

（2）施工资质：须具有矿山工程施工总承包贰级及以上资质。

（3）安全生产许可证：承担施工任务的单位必须具有有效的企业安全生产许可证。

本项目接受联合体投标。以联合体形式投标的，应提交联合体协议书，并明确牵头人。联合体各方应分别满足上述对应资质要求。

3.3投标人拟派的项目经理须具备注册二级建造师执业资格（建筑或机电或矿山工程）和有效的安全生产考核合格证书（B类），并注册在投标人单位；中标后只能担任本工程的项目经理，不得在其他在建项目中担任项目负责人（提供承诺书，格式自拟）。

3.4投标人财务状况良好，没有处于财产被没收、接管、破产或其他关、停、并、转的状态，须提供近三年（2022、2023、2024）财务审计报告或财务报表（完整会计年度资产负债表和损益表）；如近期成立的企业提供成立至今的财务审计报告或财务报表。

3.5投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；（须提供网络截图并加盖公司公章）。

3.6业绩要求：投标人应具有新建选矿厂或选矿厂改造项目总承包工程业绩（以2020年1月至今的合同为准，合同至少要包括：合同双方主体的基本信息页，尤其是数量一定要显示、合同约定工作内容页、合同签字页、验收记录等）。

4招标文件的获取

4.1本项目实行网上报名，网上发售电子版招标文件。凡有意参加投标者，请于2025年12月9日至2025年12月13日登录山钢集团阳光购销平台（http://bams.shansteelgroup.com/）,报名并购买下载电子招标文件。

4.2未注册的投标人，请登录山钢集团阳光购销平台（http://bams.shansteelgroup.com/）,注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名。注册时仅填写或上传带红星的必填项，完成注册即可；点击报名，已报名成功的项目将消失，系统给予报名成功的提示，不必理会系统给予的“上传业绩”、“交费”等提示，报名成功后再按本公告要求交费即可(必须先报名再交费）。

4.3 招标文件每包售价500元，售后不退；从投标人基本账户电汇或转账到招标人账户，并在银行汇款或转账备注栏中注明投标项目编号(后四位)及款项性质（标书费）；否则，招标人有权不予确认，由此引起的后果由潜在投标人承担。

招标人账户信息

账 户 名：山东金岭矿业股份有限公司

银行账号：1603065809201000694

开户银行：工行淄博高新支行营业室

4.4 投标人缴纳标书费后，招标人将在二个工作日内完成费用确认。确认完成后，投标人可登录山钢集团阳光购销平台下载招标文件。

4.5 投标人如需开具标书费发票，须将开票信息（含单位名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号）、发票类型（增值税专用发票/增值税普通发票）、费用转账记录等材料，发送至电子邮箱：jlkyzbb@163.com。

4.6 本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标。

5投标文件的递交

5.1投标截止时间及开标时间、地点。

5.1.1投标截止及开标时间：2025年12月29日09:00。

5.1.2开标地点:山东省淄博市高新区中埠镇铁鹰路29号山东金岭矿业股份有限公司科创中心三楼开标室。

5.2投标人递交投标文件应按照招标文件的要求进行。

5.3逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

5.4本项目采用现场开标,投标人必须参加现场开标活动。

6发布公告的媒介

本项目招标公告在“山钢集团阳光购销平台（http://bams.shansteelgroup.com/）”发布。招标公告将明确对投标人的资格要求、发售招标文件的日期和地点、投标、开标等事宜。

7联系方式

招 标 人：山东金岭矿业股份有限公司

联系地址：山东省淄博市高新区中埠镇

电子邮箱: jlkyzbb@163.com

咨询时间： 工作日  上午：8:30-11:45      下午：13:30-16:45

| 序号 | 业务 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标咨询 | 王先生/宫先生 | 0533-3088212/3089963 |
| 2 | 技术咨询 | 韩先生/刘先生 | 13792173521/16678257038 |
| 3 | 商务咨询 | 王先生 | 13370687376 |
| 4 | 监督 |  | 0533-3089311 |