监狱综合保障管理平台建设项目(2026年升级改造)

采购需求

项目概况

项目背景&现状：

随着司法体制改革深化和智慧监狱建设要求的提高，原有系统存在业务模块分散、数据共享不畅、流程协同效率低、智能化水平不足等问题，难以满足司法部关于“数字法治、智慧司法”的战略部署，以及监狱管理现代化对实时监管、资源优化、应急响应和廉政风险防控的迫切需求。市监狱管理局将通过综合保障管理平台的升级改造，打破信息孤岛，重构业务流程，提升监狱内部管理的系统性、规范性和前瞻性，为新时代监狱安全稳定和高效运行提供技术支撑。

关于上海市监狱管理局数字档案室，党政机关和企事业单位建设数字档案室，是推进数字政府建设、履行政府职能和信息化改革的导向，是规范电子公文归档与电子档案管理的重要举措。2024年，中共中央国务院颁布的《中华人民共和国档案法实施条例》、国家档案局办公室印发的《推进机关数字档案室建设实施办法（试行）》（档办发〔2024〕7号），指出开展办公自动化及业务电子化运行的机关应当建设数字档案室。2023年，上海市档案局发布《上海市电子公文归档和电子档案管理实施细则》，明确党政机关内电子档案管理要求。原档案管理系统归属于上海市监狱管理局行政办公系统，为2008年开发的老系统，功能极其落后，较多模块无法正常使用，无法对接监狱下属单位，考虑到监狱独特的业务专业性需求和极高的数据安全保密要求，市里统建的系统无法满足监狱的特殊业务需求，市监狱管理局将新建上海市监狱管理局数字档案室，从而全面提升电子公文档案管理效能。

关于上海监狱（公众网）网站，为贯彻落实《2025年上海市政务公开工作要点》（沪府办字〔2025〕5号）第25条及2025年上海市政务公开工作暨政府网站业务培训班会议精神，全面推进政务公开数字化转型，上海市监狱管理局拟对门户网站进行全面升级改造。本次升级旨在以“公开促落实、优服务、强监督”为核心功能，构建全国领先的监狱系统政务公开平台，充分展现上海监狱工作高质量发展成果，打造法治化、智能化、便民化的“阳光狱务”新标杆。

关于内部控制管理平台，局本级内控管理平台自2019年6月完成招标并启动建设，至2020年7月各项主体建设任务基本完成并开始上线试运行，并于2021年11月完成项目验收，2022年本项目完成XC改造及服务器迁移。然而，目前监狱局无统一的预算项目库管理系统，预算项目属于多头、零散管理状态，计财处对预算项目的总量难以精准掌握，更无法有效地对预算项目实施动态调整与监管。其次，除局机关外，各基层单位的内控管理还没有实现信息系统管理，业务流转及申请单据采用纸质流转的形式，无法实现实时的监督监管，资金使用不合规的现象时有发生。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》、《中共上海市监狱管理局委员会关于印发<关于建立上海市监狱管理局会计集中核算工作机制的方案>的通知》（沪司狱委发〔2025〕27号）等文件要求，结合上海市监狱管理局的实际需求，亟需基于预算项目管理，实施全局一体化的内控管理平台升级改造，促进局机关通过内控信息化的实施，结合日常管理进一步强化内控业务的监督工作，为健全和完善相关的管理制度奠定基础，提高相关业务效率，相关业务处理也更加规范。

建设期限：自合同签订起9个月内完成项目建设并通过验收（含不少于30天试运行期）

建设地点：上海市

预算金额：1490000元

采购金额（最高限价）：1490000元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体投标：否

是否按XC要求建设：是

运维后所属大系统：监狱综合保障管理平台

建设目标

总体建设目标

本次项目建设目标旨在以数字化、协同化为核心，通过整合数据资源、优化业务流程、引入新技术，优化升级行政办公、门户网站等场景的智能管理平台，实现跨系统数据互通、业务流程自动化、风险预警实时化、资源调度精细化，全面提升监狱内部管理的运行效率、风险防控能力和决策支持水平，打造安全可靠、高效集约、规范透明的现代化监狱治理体系。

应用指标

（1）上海市监狱管理局数字档案室（新建）：

结合档案工作发展新形势及上海市监狱管理局档案管理工作的相关要求，为进一步提升档案数据资源管理能力，满足监狱独特的业务专业性需求，满足监狱档案数据极高的安全要求，本项目旨在构建一个从档案收集、管理、保存、利用、鉴定、统计为一体的全生命周期数字化管理平台，以提升档案管理部门对电子文件的综合管理能力。并通过建立标准化的数据交换接口，以数据流打通业务流，实现跨单位、跨部门的信息共享及业务协作。

（2）上海监狱（公众网）网站系统（功能升级）：

深化政策集成服务，强化“一网通办”政务协同，实现政策发布、解读、应用、反馈全链条闭环管理，突出上海监狱执法规范化、教育改造创新化、狱务公开透明化的核心优势，形成领先的全国监狱系统省局门户网站。

（3）上海市监狱管理局内部控制管理平台（功能升级）：

1）完成预算一体化平台的建设，实现项目管理的以下目标：政策导向、分级管理；科学论证、规范管理；动态调整、强化约束；有效实施、追踪问效；

2）实现全局各预算单位的财务内控业务均纳入本平台管理，实现监督关口前移，能够实现实时监督、事前监督、事后跟踪的目标；

3）各单位监管人员、局级权限监管人员可以随时监督、事后追踪本单位的内控业务；

4）实现全流程自动化辅助。

技术指标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 系统稳定性 | ≥99% |
| 2 | 通用指标 | 效益指标 | 共性平台 | 系统共享水平 | 全局使用 |
| 3 | 通用指标 | 效益指标 | 共性平台 | 数据质量水平-核心数据缺失率 | 0% |
| 4 | 通用指标 | 效益指标 | 应用系统 | 系统与业务融合能力 | 全面融合 |
| 5 | 通用指标 | 效益指标 | 安全体系 | 安全建设水平 | 数据、网络、系统安全措施到位 |
| 6 | 通用指标 | 效益指标 | 安全体系 | 信息系统安全监管覆盖率 | 100% |
| 7 | 通用指标 | 效益指标 | 安全体系 | 数据风险监测覆盖率 | 100% |
| 8 | 通用指标 | 效益指标 | 安全体系 | 终端设备安全管理覆盖率 | 100% |
| 9 | 业务指标 | 产出指标 | 产出数量 | 应用系统市、区单位覆盖率 | 市局 |

绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
| 2 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% |
| 3 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 软件测试达标 | 通过 |
| 4 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 密码测试达标 | 通过 |
| 5 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 网络安全等级达标 | 通过 |
| 6 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 安全测评达标 | 通过 |
| 7 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 安全事件发生次数 | 0次 |
| 8 | 通用指标 | 产出指标 | 产出时效 | 项目实施进度 | 9个月 |
| 9 | 业务指标 | 效益指标 | 社会效益 | 用户体验满意度 | ≥95% |
| 10 | 业务指标 | 效益指标 | 社会效益 | 工作效率 | 提升 |
| 11 | 业务指标 | 效益指标 | 生态效益 | 环保达标率 | 100% |

项目建设内容

主要建设内容

（1）上海市监狱管理局数字档案室（新建）：

结合市监狱管理局实际相关业务，进一步扩展数据库内容，建设集“收、管、存、用”为一体的数字档案室，实现档案收集、档案管理、档案保存、检索利用、档案鉴定、档案统计、应用配置、系统管理等系统功能。构建功能完善、流程规范的电子文件归档服务，与OA、市档案馆、局内业务系统进行对接，完成老系统的数据迁移，实现上海市监狱管理局档案的高度集成化、资源数字化、存储集成化、传递网络化、开发利用共享化，充分发挥档案资源价值，提升上海市监狱管理局工作效率。

（2）上海监狱（公众网）网站系统（功能升级）：

优化网站设计，深化政策集成服务，强化“一网通办”政务协同，构建政策服务矩阵，提升公众参与便捷度与政策落地实效性。

（3）上海市监狱管理局内部控制管理平台（功能升级）：

1）完成预算一体化平台的建设：建设包括三年项目库、项目库分级管理等，实现项目库预算调整与内控业务实时联动功能。

2）完成监管系统建设：增加阈值预防管理、预警管理、要素分析统计、预算项目全览、要素自定义分析。

3）完成现有业务系统的升级改造：完成核算办管理功能的建设；完成平台的全局分级使用；与预算一体化平台打通；与监管系统打通，实现监管规则落地。

4）完成辅助应用建设：增加系统自动管控功能。包括全流程合同对比、自动化控制、自动化填报、自动化报表等功能。

软件开发清单

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市监狱管理局数字档案室 | 应用系统对接-与OA系统对接 | 数字档案室子系统与OA系统对接，OA系统把归档电子文件归档信息包信息及归档电子文件归档信息包推送到中间库，通过对每个批次归档的电子文件进行四性检测，检测通过的归档电子文件再推送到数字档案室子系统中，做到档案的收集无缝连接。使用数字档案室子系统与OA系统接口可以减少用户工作量，使OA系统的数据资源可以共享使用。 |
| 2 | 上海市监狱管理局数字档案室 | 应用系统对接-与市档案馆系统对接 | 与市档案馆系统对接，系统把归档电子文件归档信息包信息及归档电子文件归档信息包推送到中间库，通过对每个批次归档的电子文件进行四性检测，检测通过的归档电子文件再推送到局数字档案室子系统中，做到档案的收集无缝连接，同时，局数字档案室子系统归档文件也通过该接口将文件传输给市档案馆系统，实现电子文件的共享。 |
| 3 | 上海市监狱管理局数字档案室 | 应用系统对接-与局内业务系统对接 | （1）与狱政系统对接 与狱政系统对接，系统把归档电子文件归档信息包信息及归档电子文件归档信息包推送到中间库，通过对每个批次归档的电子文件进行四性检测，检测通过的归档电子文件再推送到数字档案室子系统中，做到档案的收集无缝连接。使用数字档案室子系统与各业务系统接口可以减少用户工作量，使业务系统的数据资源可以共享使用。 （2）与刑罚系统对接 与刑罚系统对接，系统把归档电子文件归档信息包信息及归档电子文件归档信息包推送到中间库，通过对每个批次归档的电子文件进行四性检测，检测通过的归档电子文件再推送到数字档案室子系统中，做到档案的收集无缝连接。使用数字档案室子系统与各业务系统接口可以减少用户工作量，使业务系统的数据资源可以共享使用。 |
| 4 | 上海监狱（公众网）网站系统 | 网站设计 | 重新设计网站页面，重新设计网站模板。 |
| 5 | 上海监狱（公众网）网站系统 | 政策服务集成化 | （1）政策主题库建设：优化“上海监狱政策主题库”，按“刑罚执行”“教育改造”“狱务公开”等主题分类，集成近五年政策文件及解读。 （2）语义检索功能优化：实现“政策文件—政策解读”一键跳转，在检索结果页面可直接跳入相关解读材料页面。 提供高级检索选项，允许用户按标题或正文、时间范围等条件进行精准筛选。 （3）政策全生命周期管理：落实政策文件与解读材料审签、发布机制； 优化“政策解读”专栏，支持图文、视频等多元化解读形式。 （4）政策意见留言板：优化“政策意见留言板”，开放公众对草案的在线反馈，建立“意见征集—分析采纳—结果公示”全流程可视化模块。 |
| 6 | 上海监狱（公众网）网站系统 | ‌“一网通办”服务深化 | （1）办事指南动态管理：提供本地化配置界面，允许监狱管理人员对办事指南进行个性化调整和补充。 （2）“阅办联动”模块：优化政策条款与办事入口的关联模块，实现政策文件与办事系统的深度整合。 用户在阅读政策文件时，可通过点击条款直接跳转至对应的办事入口。 （3）政务公开专区优化：集成优化“在线咨询”、“智能问答”、“预约办理”等功能模块。 |
| 7 | 上海监狱（公众网）网站系统 | ‌公众参与机制创新 | （1）数字化参与渠道拓展：开发“政策制定意见征集”模块、“监狱开放日预约”系统。 （2）开通监狱服务专区：建立“减刑假释公示”专栏、“狱务公开年报”、“罪犯家属服务”等模块。 （3）政策效能分析：整合公众留言、办事数据、yu情热点（如社交媒体关键词监测）等多源数据，优化政策效能分析。 （4）建立监狱执法数据与公共服务数据的关联分析：构建“狱务公开透明度指数”，从信息发布时效等维度量化评估狱务公开水平。 |
| 8 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 预算一体化平台建设-额度管理 | 计财处向各职能部门下发三年项目库的逐年额度，并与局各职能部门确认及调整额度分配 |
| 9 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 预算一体化平台建设-项目填报 | 各单位的需求部门通过线上系统填写项目基本信息（如项目名称、周期、目标等）、申报依据（政策文件、业务需求等） |
| 10 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 预算一体化平台建设-单位审核 | 各单位根据内部流程对需求部门填报的项目信息进行完整性、合理性审核，审核通过后提交至局职能部门 |
| 11 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 预算一体化平台建设-局职能部门审核 | 局职能部门对各单位提交的项目进行合规性及额度匹配审核，审核通过的项目纳入局职能部门三年项目库 |
| 12 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 预算一体化平台建设-需求部门三年项目库 | 审核通过且在额度内的项目，由局职能部门确认后批复给各单位需求部门，形成各单位需求部门三年项目库，需求部门将本部门的三年项目库提交到财务科；并确保与批复项目信息一致 |
| 13 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 预算一体化平台建设-单位三年项目库 | 单位财务科汇总各需求部门项目库，形成单位三年项目库，再提交至局计财处；并确保与批复项目信息一致 |
| 14 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 预算一体化平台建设-局三年项目库 | 局计财处汇总各单位提交的项目库，形成局三年项目库 |
| 15 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 预算一体化平台建设-项目库调整 | 批复的项目需调整时，由需求部门提出调整申请，至局职能部门审批后方可调整；涉及资金时需报局计财处备案或联合审批 |
| 16 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 监管系统建设-阈值管理-预算类阈值管理 | 1、单位总额阈值：为各预算单位设定年度预算总额上限，超阈值时禁止新增预算申请 2、部门总额阈值：按部门归集下属单位预算，控制部门整体资金规模，避免超支风险 3、项目总额阈值：为单个项目设定资金上限 |
| 17 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 监管系统建设-阈值管理-采购类阈值管理 | 按部门业务特性设置采购金额阈值，系统自动匹配采购方式（公开招标 / 竞争性磋商 / 直购等），超阈值强制触发上级审批。 例如：某单位申请采购 9 万元设备，系统识别金额高于3 万元阈值，自动引导走 “招标” 流程 |
| 18 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 监管系统建设-阈值管理-合同类阈值管理 | 设定直签合同金额上限（如 10 万元），超阈值必须通过招标或竞争性采购；系统实时校验合同金额，违规时冻结签署权限 应用：某部门拟签订 20 万元服务合同，系统阻断直签流程，强制进入采购合同流程 |
| 19 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 监管系统建设-阈值管理-收支类阈值管理 | 细化日常资金管控,根据支出业务类型，控制附件的类型等 |
| 20 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 监管系统建设-预警管理-合同与保证金管理预警 | 临期超期预警：合同到期前 30 天、15 天、7 天分级推送提醒，超期未执行自动标记为 “异常”； 保证金预警：质保金到期未退还时，系统向供应商与采购部门同步发送催办通知 |
| 21 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 监管系统建设-预警管理-预算执行率预警 | 按部门 / 项目设定季度执行率下限（如季度末需完成年度预算的 30%），低于阈值时向部门负责人推送督办消息； 示例：某项目 6 月末执行率仅 20%，系统生成 “执行缓慢” 预警报告，附整改建议 |
| 22 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 监管系统建设-预警管理-审核流程时效预警 | 设定审核节点处理时限（如财务审核≤3 个工作日），超期未处理自动升级提示； 场景：采购申请提交 3 日未审核，系统向审核人督办通知 |
| 23 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 监管系统建设-预警管理-电子发票稽核预警 | 自动识别重复报销、连号发票、超额开票等风险，标记为 “待核查” 状态 |
| 24 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 监管系统建设-要素分析统计-核心要素分类与指标体系 | 资金要素：按“金额 - 预算科目 - 经济分类”拆解，例如统计全部门“改造经费 - 生活支出 - 伙食费”的季度累计支出占比； 时间要素：按“年度 - 季度 - 月度” 分析执行进度，生成 “预算执行率时间曲线”，对比同期数据识别执行波动； 主体要素：按“部门 - 单位 - 职能部门”聚合数据，例如展示下属 20 家单位的“办公设备采购”凭证数量分布 |
| 25 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 监管系统建设-预算项目全览 | （1）项目卡片式管理每个预算项目生成专属 “数字档案” 前端信息：项目申报文本、批复文件（电子档）； 执行数据：各阶段电子凭证（如招标合同、验收单、支付凭证）； 绩效指标：自动抓取凭证中的支出数据与绩效目标比对，例如 “设备采购项目”的实际支出与计划采购数量的匹配度分析。 （2）进度偏差预警 按项目计划节点（如招标、验收、付款阶段）设置时间阈值，电子凭证生成时自动匹配项目进度，滞后超 15 天则触发预警，例如某基建项目未在合同约定时间内生成验收凭证，系统向项目负责人推送督办通知。 |
| 26 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 监管系统建设-要素自定义分析-自定义指标配置 | 部门层级可自主组合分析维度，例如新增 “伙食费” 关联分析指标，系统自动从电子凭证中提取 “伙食费” 类支出金额，并关联项目数据生成分析报表。 |
| 27 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 监管系统建设-要素自定义分析-模板化分析报告 | 预设 “专项审计”“绩效评价”“合规检查” 等场景模板，用户勾选分析要素后（如 “某类凭证 + 近 2 年数据”），系统自动生成含图表、结论、建议的结构化报告，减少人工统计工作量。 |
| 28 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 现有业务系统的升级改造-核算办管理-角色设置 | 核算办人员角色设置为核算办主任角色、核算办主管角色、核算办线上审核角色、核算办线下复核角色、核算办记账角色及局管理人员角色。 各单位追加预算管理员角色、财务管理分管领导角色 |
| 29 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 现有业务系统的升级改造-核算办管理-线上审核 | （1）核算办线上审核人员通过系统审批业务单据（如报销单、凭证等），可查看原始数据、填写审核意见，审核状态实时同步。 （2）线上审核人员上线后，系统按凭证提交顺序，将单据单件推送至各审核人员；审核人员完成一件后，系统立即推送下一件。 （3）线上审核人员可暂停或再启审核：暂停期间系统不推送新单据，且已推送的单据由系统自动撤回。 （4）核算办主管可撤回已推送给审核人员的审核凭证。​ （5）审核人员可将凭证设为待办：设为待办的凭证留置在该审核人员审核列表中，系统推送下一件；主管可撤回此类待办凭证。​ （6）审核通过的凭证进入下一步审核环节。​ （7）审核不通过的凭证退回原单位，由单位财务分管领导判断处置：若判断需修改，退回原申请人员修改；若判断无需修改，可直接再次提交给核算办 |
| 30 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 现有业务系统的升级改造-核算办管理-线上复审 | 针对高风险或大额业务，设置多级复审机制（初审→复审），复审人员可查阅历史审核记录，确保审核严谨性 |
| 31 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 现有业务系统的升级改造-核算办管理-线下复核及记账支持 | （1）满足线下交接条件的凭证等，由各单位的预算管理员通过系统做交接单，交接需保障域外4家单位优先的原则 （2）核算办线上审核人员，可以设置每日上午、下午的交接总件数 （3）线上审核人员通过系统审核后，系统生成最终的交接单，包括总交接件数、审核通过件数、审核退回件数 （4）审核通过的进入记账环节、审核退回的退回各单位预算管理员补充资料后重新交接 （5）为记账人员提供查询支持 |
| 32 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 现有业务系统的升级改造-核算办业务统计分析-审核数据汇总报备 | 包括审核总量、通过数、退回数、退回率的上月数（数量、金额）、本月数（数量、金额）、全年数（数量、金额）、退回率（上月件数、本月件数、全年件数、变动率） |
| 33 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 现有业务系统的升级改造-核算办业务统计分析-交接汇总查询报表 | 包括各单位的可交接数、本周下周每日上午、下午时段的已预约交接数、可预约交接数等 |
| 34 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 现有业务系统的升级改造-核算办业务智慧大屏-线上审核智慧大屏 | （1）展示本年交接总量（总数（件数、金额）、通过数（件数、金额）、退回数（件数、金额）），当日审核总量（总数（件数、金额）、通过数（件数、金额）、退回数（件数、金额）），超二日未审核（件数、金额）超三日未审核（件数、金额） （2）审核人员的本年度审核作业量（总量、通过、退回）。图和表显示 （3）一周审核趋势 |
| 35 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 现有业务系统的升级改造-核算办业务智慧大屏-线下审核智慧大屏 | （1）屏1：各单位的已交接（通过（数量、金额）、退回（数量、金额）），交接中（数量、金额），待交接（数量、金额） （2）屏2：核算办审核的已交接（通过（数量、金额）、退回（数量、金额）），交接中（数量、金额），待交接（数量、金额）；一周交接趋势、审核人员的本年度审核作业量（总量、通过、退回）。图和表显示 （3）屏1和屏2轮播 |
| 36 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 现有业务系统的升级改造-管理联动-项目库调整与预算管理联动 | （1）预算编制模块与备选项目库系统实时对接，编制项目预算时，从备选项目库中选择已审核通过的项目，未入库项目无法直接添加至预算编制界面。 （2）预算调整后，调整结果同步到项目库 |
| 37 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 现有业务系统的升级改造-管理联动-项目库调整与业务管理联动 | 预算执行途中、项目预算调整时，根据预算合同、采购、收支等模块的情况，稽核是否可以调整 |
| 38 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 现有业务系统的升级改造-管理联动-预算管理与业务管理联动 | 项目预算调整后，结果同步到合同、采购、收支等模块 |
| 39 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 现有业务系统的升级改造-管理联动-业务全局使用 | 平台扩大到全局预算单位的使用，权限分级管理，数据逐级汇总。 |
| 40 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 辅助应用-自动化辅助-项目库管理 | 项目库跟随辅助功能，辅助用户如何使用项目库管理功能。 |
| 41 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 辅助应用-数据提取 | （1）结构化数据智能转化： 对电子凭证附件（电子普通发票、全电发票、收据、纸质发票扫描件、收据扫描件、政府间往来票据等）应用 OCR 技术，自动提取关键信息（如发票号码、发票金额、供应商名称），转化为结构化数据存入数据库，对凭证实施去重判断、电子凭证归档保存，使用凭证信息统计分析等 （2）非结构化数据智能转化： 例如自动提取中标通知书电子档，采购类电子凭证等，与填报内容稽核、进行合规性判断等。 |
| 42 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 辅助应用-合同对比 | 在数字化办公场景下，线上审批流程与纸质合同签署环节间存在潜在风险，为防止出现线上审批通过的合同与盖章后上传的合同内容不一致的情况，平台引入图片识别技术构建起安全防护屏障。 具体来说，当合同完成线上审批流程后，用户上传盖章版纸质合同的扫描件或图片时，系统会自动启动图片识别与比对程序。该程序运用光学字符识别（OCR）技术，将纸质合同中的文字、数字、条款等内容精准提取并转化为可编辑文本，同时对合同中的签章位置、页码、页眉页脚等关键信息进行特征标记；随后，系统会将提取的信息与线上审批通过的电子合同原文进行逐字、逐行、逐页的深度比对，无论是条款增删、数据修改，还是页码错漏等，都会被系统捕捉，向合同相关责任人和管理人员发送提醒，阻断流程继续推进，从而有效防范因合同内容篡改引发的法律纠纷与经济损失，为合同管理筑牢风险防线 。 |
| 43 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 辅助应用-自动化控制 | 为提升业务运行效率，拟构建语音交互自动化控制系统。当用户通过语音下达:“我要报销” 指令后，系统将自动触发响应机制,依据系统提示，便捷进入报销管理模块，完成后续流程。 |
| 44 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 辅助应用-自动化填报 | 自动化填报是指通过语音交互方式，驱动系统自动识别用户需求并填报表单的智能化解决方案。其核心在于将语音识别（ASR）、表单解析引擎与智能数据匹配技术结合，实现 “语音输入 - 语义理解 - 表单填充” 的全流程自动化，大幅简化用户手动填写表单的操作。 |
| 45 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 辅助应用-自动化报表 | 根据不同维度，实现自动化报表更新，例如：用户说 “分析差旅费”，系统弹出提示框 “请选择分析维度：①部门分布 ②季度趋势 ③人均标准”，点击选择后自动生成对应图表。 通过监管系统与辅助应用的建设，内部控制管理平台将实现从 “事后核算” 到 “事前预防、事中控制、事后分析” 的全周期管理升级，电子凭证数据的价值也从 “合规记录” 向 “决策依据” 深度转化，最终构建 “数据驱动、智能防控、精准治理” 的现代财政管理体系。 |
| 46 | 上海市监狱管理局内部控制管理平台 | 密码应用改造 | 结合《国家政务信息化项目建设管理办法》、《政务信息系统政府采购管理暂行办法》，对系统进行密码应用改造 |

产品软件购置清单

| 序号 | 软件名称 | 功能说明/配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具软件 | 包含档案收集、档案管理、档案保存、检索利用、档案鉴定、档案统计、应用配置、系统管理等八大模块 | 1 | 套 |

总体架构图

技术路线

本系统架构技术采用主流的MVC模式，支持跨平台、跨数据库应用，充分考虑XC环境的特殊要求，构建安全、自主、可控的应用系统，数据库采用国产达梦数据库系统作为数据库服务。本系统基于JAVA8及以上版本开发和运行，采用符合国密标准的加密算法和安全协议，构建安全的身份认证和授权体系。

部署环境

本项目在上海市电子政务云政务外网区域和互联网区域进行部署。

电子政务云资源需求（仅针对上云项目）

根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请安全认证网关服务1套*年、签名验签服务1套*年、可信密码服务1应用*年、数字证书服务 - SSL证书-单域名1张*年、数字证书服务 - 公务人员证书（key）1张*年、数字证书服务 - 证书介质（key）10个、文字识别服务（OCR）200QPS（每秒查询率）*年、实时语音转写200路*年。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：软件功能模块（本次项目建设内容）的运行保障，按照大数据中心和甲方的要求进行的系统升级（操作系统、中间件、数据库等的安全漏洞、应用漏洞的修复，支持性系统和软件的重要安全补丁升级等），按照甲方要求进行应急预案演练，根据甲方的具体要求，在重大节假日提供远程或者现场的保障服务。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购人递交初验通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，采购人享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购人的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购人信息系统已准备就绪等待终验。采购人在收到终验通知后的10个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设周期为9个月，分为四个阶段。

第一阶段为2个月，完成系统设计、设备选型。

第二阶段为5个月，完成系统开发、系统测试及系统初验。

第三阶段为1个月，完成系统试运行。

第四阶段为1个月，完成系统验收。

项目团队及驻场人员要求

- 投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 研究生及以上学历，具有3年及以上政务信息系统软件项目服务经验，信息系统项目管理师(高级)的优先考虑 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科及以上学历，具有3年以上政务信息系统软件需求分析经验的优先考虑 | 不驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 6人 | 本科及以上学历，具备软件开发相关工作经验的优先考虑 | 不驻场 |
| 功能测试 | 负责项目的功能测试 | 1 | 本科及以上学历，具备软件开发及测试相关工作经验的优先考虑 | 不驻场 |
| 安全测试 | 负责项目的安全测试 | 1 | 本科及以上学历，具备安全测试相关工作经验的优先考虑 | 不驻场 |

- 投标人应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中技术运维组长1人，运维主管1人，技术工程师不少于1人）；投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维组长 | 负责项目运维质量和安全控制 | 1人 | 本科及以上学历，具有3年以上政务信息系统软件项目管理经验，具备系统集成项目管理工程师的优先考虑 | 驻场 |
| 运维主管 | 负责项目安全运行 | 1人 | 本科及以上学历，具有3年以上政务信息系统软件实施经验的优先考虑 | 驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 | 专科及以上学历，具备软件开发相关工作经验的优先考虑 | 驻场 |

等级保护要求

本项目中上海监狱（公众网）网站参照信息安全等级保护二级建设，上海市监狱管理局数字档案室、上海市监狱管理局内部控制管理平台参照信息安全等级保护三级建设，项目验收前应通过安全测评，报告关键要素应符合上海市大数据中心相关要求。

商业密码应用需求

| 安全层面 | 指标要求 | 系统密码应用需求 | 不适用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 确认进入机房人员身份的真实性，防止假冒人员进入。 | 系统的物理和环境安全由云平台提供安全保障。 |
|  | 电子门禁记录数据完整性 | 保护电子门禁系统进出记录的完整性，防止被非授权篡改。 |  |
|  | 视频监控记录数 据完整性 | 保护视频监控音像记录的完整性，防止被非授权篡改。 |  |
|  | 密码服务 | 不适用 |  |
|  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092二级及以上安全要求。 |  |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 确保通信实体身份的真实性，防止与假冒实体进行通信。 | 无 |
|  |  | 管理端的身份鉴别由云平台提供安全保障。 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |
|  | 通信数据完整性 | 保护通信过程中业务数据的完整性，防止数据被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 管理端进行远程运维管理时的运维通信数据完整性由云平台提供安全保障。 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 | 保护通信过程中业务数据的机密性，防止敏感数据泄露。 | 无 |
| 无 |  |  |  |
|  |  | 管理端进行远程运维管理时的运维通信数据机密性由云平台提供安全保障。 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 保护移通信过程中网络边界访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 系统网络拓扑中不同区域网络边界访问控制信息的完整性保护由云平台提供。 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |
|  | 安全接入认证 | 不适用。 | 无外部设备接入本系统的需求。 |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发。 | 无 |
|  |  | 采用的云密码服务由云平台提供。 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |
|  | 密码产品 | 客户端采用的安全浏览器、密码模块（二级）、USBKey达到GB/T 37092二级安全要求。 | 无 |
|  |  | 服务端相关的密码产品由云平台提供安全保障。 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |
|  |  | 对服务器虚拟机等设备的远程运维管理员身份真实性进行识别和确认，防止假冒人员登录。 | 无 |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 对服务器虚拟机等设备的远程运维管理通道进行保护，防止鉴别信息泄漏。 | 无 |
|  | 远程管理通道安全 | 保护服务器虚拟机、数据库等设备访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 不适用。 | 设备没有安全标记。 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 保护服务器虚拟机、数据库等设备中日志记录的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 日志记录完整性 | 保护应用服务器虚拟机等设备中重要可执行程序的完整性和来源真实性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 重要可执行程序完整性、来源真实性 | 采用的云密码服务由云平台提供。 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |
|  | 密码服务 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092二级及以上安全要求。 | 无 |
|  | 密码产品 | 服务端相关的密码产品由云平台提供安全保障。 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |
|  |  | 确认用户的身份真实性，防止假冒人员登录。 | 无 |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 对应用系统的访问权限控制列表进行完整性保护，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 访问控制信息完整性 | 不适用。 | 应用没有安全标记。 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 保护各端之间传输和存储的用户身份鉴别信息等重要数据的机密性和完整性，防止数据泄露给非授权的个人、进程等。保护系统业务日志数据的完整性，防止该数据被非授权篡改。 | 无 |
|  | 重要数据传输机密性 | 不适用 | 无 |
|  | 重要数据存储机密性 |  |  |
|  | 重要数据传输完整性 |  |  |
|  | 重要数据存储完整性 |  |  |
|  | 不可否认性 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发。 | 无 |
|  | 密码服务 | 采用的云密码服务由云平台提供。 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |
|  |  | 采用的密码产品应达到GB/T 37092二级及以上安全要求。 | 无 |
|  | 密码产品 | 服务端相关的密码产品由云平台提供安全保障。 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |

本项目验收前应通过密码应用测评，报告关键要素应符合上海市大数据中心相关要求。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

数据服务等要求

投标人需提供软件配套的数据服务和系统集成服务能力，以满足产品软件和应用软件的部署和应用。数据服务应对上海市监狱管理局历史档案数据进行迁移，并保证迁移后历史数据的完整性和一致性。

供应商资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他资格要求：

3.1本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

3.2未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商自行承担。

2、成交供应商在投标书中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、成交供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。成交供应商如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、成交供应商在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，成交供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

企业综合实力

投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，ITSS（信息技术服务标准）认证证书，CS信息系统建设和服务能力等级证书，CCRC 信息安全服务资质认证证书（限于信息系统安全集成及信息系统安全运维类）的优先考虑。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让、不得分包。

知识产权及保密要求

1、成交供应商数据、文件、资料知识产权

成交供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，成交供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

成交供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，成交供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，成交供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

成交供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交供应商人员或成交供应商合作方违反保密规定，成交供应商应承担连带责任。

成交供应商（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

成交供应商对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由成交供应商负责。

项目的变更、解除和终止

如果成交供应商丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知成交供应商终止本项目的执行而不给予成交供应商补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

付款方式

本项目拟采用二期分期付款方式付款

a.合同签订生效且收到发票后10个工作日内，支付合同总价款的 70 %；

b.本项目通过最终验收且收到发票后10个工作日内，支付合同总价款的尾款。

付款条件备注：服务提供方应当在采购方每次付款前提前至少10个工作日向采购方提供有效发票。