中国地方煤矿有限公司

采煤沉陷区减污降碳协同治理机制研究技术服务项目

公开询比文件

中国地方煤矿有限公司

2025年9月

询价文件目录

第一章 询价公告 ………………………………………………1

第二章 技术、商务要求………………………………………13

第三章 报价文件及相关格式…………………………………16

- 第一章   询价公告

中国地方煤矿有限公司

采煤沉陷区减污降碳协同治理机制研究技术服务项目公开询价公告

本询价项目为中国地方煤矿有限公司采煤沉陷区减污降碳协同治理机制研究技术服务项目，采购人为中国地方煤矿有限公司。该项目资金来源已落实，已具备采购条件，现对本项目实施公开询价采购，请符合条件的供应商参与本项目报价。

- 一、公司概况与询价范围

（一）项目介绍

1.项目介绍：中国地方煤矿有限公司开展采煤沉陷区减污降碳协同治理机制研究，通过对采煤沉陷区进行本底调研，提出有效的矿区煤矸石综合利用、矿井水分级分质利用、结合生物质资源综合利用等一系列技术手段，协同修复采煤沉陷区生态；此外重点分析生物炭治理过程中的保水、保肥及固碳能力，在此基础上发表核心期刊一篇，为煤矿沉陷区修复提供减污降碳一体化的解决方案，形成专报正式发布，并撰写《采煤沉陷区减污降碳协同治理机制研究》报告，同时通过示范项目的实施，正确施用生物炭，获取研究报告中核算量相对应的碳信用。

2.服务范围：采煤沉陷区减污降碳协同治理机制研究技术服务，具体情况为：采煤沉陷区减污降碳协同治理机制研究（包含：《采煤沉陷区减污降碳协同治理机制研究专报》1篇；《采煤沉陷区减污降碳协同治理机制研究报告》1份；核心期刊论文1篇；获得研究报告中核算量相对应的碳信用。

（二）供应商资格要求

1.报价人须是中华人民共和国境内合法注册的法人或其他组织。

2.报价人须提供一项矿山生态修复类项目的业绩1项，（证明材料需提交合同及相应的发票或收据）

3能在国内合法提供相应服务，属于本公司许可经营范围，具备承担和完成本采购项目的实际履约能力；

4.公司财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产接管等情况发生；

5.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，原则上为一般纳税人，可自行开具增值税专用发票；

6.报价人无不良记录，在近三年内不曾在任何合同中违约或被逐或因报价人的原因而使任何合同被解除；

7.信誉要求：

①报名时间前供应商未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）信用信息共享平台中列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，须提供“信用中国”等网站查询结果的网站截图；

②供应商近三年（2022年1月1日至今）无行贿犯罪记录，须提供“中国裁判文书网”无行贿犯罪档案查询结果的网站截图。

8.股东互相持股的中国中煤系统以外的企业不得同时参加报价。

（三）服务期限：自合同签订之日起至2026年12月1日。其中：

2025年12月30日前，完成《采煤沉陷区减污降碳协同治理机制研究专报》1篇。

2026年12月1日前，完成《采煤沉陷区减污降碳协同治理机制研究报告》1份；核心期刊论文1篇；生物炭用于沉陷区土壤修复方案1份；生物炭沉陷区土壤修复固碳量核算方案1份；生物炭沉陷区土壤修复固碳量核算报告1份；获得研究报告中核算量相对应的碳信用。

（四）公司地点：北京市东城区安定门外大街200号。

（五）服务方式：主要通过现场及远程相结合的服务方式。

（六）费用结算方式：签订合同后15个工作日内支付合同款项的70%；提交全部技术服务成果文件并通过验收后支付价款的30%。

- 二、报价人须知

1.报价人应当满足询价文件所要求的资格，并在报价文件中提交证明材料，不提供、少提供或报价文件中漏掉任何一个资格证明文件，报价将被否决，报价人无法参加评审。

2.报价人应当按照询价公告第三章“报价文件及相关格式”的要求编制报价文件。报价人在线提交报价单时，应当将盖章的报价文件PDF版的扫描件一并上传（上传的入口在“报价说明”后的附件位置）。否则，有可能因无法证明是否具备应有的资格而被废标。发送的报价文件名称格式为：项目名称+报价单位名称。未按此要求命名的文件存在不被接收的风险，该后果由报价人自行承担。

3.报价人应保证所提供的资料真实有效，询价人发现存在虚假情况时，将取消其成交资格并上报相关情况。

4.报价人报价要含税（应注明具体的税率）且包括服务过程中所产生的一切费用。

5.询价人按预定的时间开标，报价人无需到评审现场；无论成交与否，询价人均不承担报价人的文件制作、差旅等所有费用。

6.无论任何原因，询价人可废除本次询价并不承担任何责任。

7.询价人要求在询价响应文件中应附技术要求或方案的，如报价人没有编制技术方案或技术方案不符合询价人的要求时，报价文件将被否决。

8.所有报价文件签字的地方，应由法定代表人或委托代理人手签，机打将可能被废标。

9.该项目原则上为一次性报价，请谨慎报价。

10.本询价文件内容仅为要约邀请，最终以询价人与成交人签订的合同内容为准。

11.本次询价采用综合评估法，具体评分标准见评分标准表。

12.如对本次采购活动有异议，请按照附件内容联系异议联系人。

评分标准表

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 （总分100分） | 响应报价： 30 分 商务部分： 20 分 技术部分： 50 分 其他评分因素： / 分（如有） |
| 2 |  | 评审基准价计算方法 | 若有效报价人大于 10 家，评审基准价为经评审后的有效报价中去掉两个最高价和两个最低价后的算术平均值；若有效报价人大于或等于5家，评审基准价为经评审后的有效报价中去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值；若有效报价人少于5 家，评审基准价为经评审后的全部有效报价的算术平均值。评审基准价精确至小数点后六位。 |
| 3 |  | 响应报价的偏差率计算公式 | 偏差率=（评审价－评审基准价）/评审基准价×100% |
| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 4 | 响应报价评分(30分） | 30分 | 评审价等于评审基准价，得基础分20分；每高于评审基准价1%，在基础分的基础上扣0.5分，最多扣10分；每低于评审基准价1%，在基础分的基础上加0.5分，最多加10分。不足1%的，按照直接插入法计算，得分保留两位小数。 |
| 5 | 商务评分（15分） | 业绩（10分） | 报价人在满足资格要求的基础上，每额外提供一项矿山生态修复类项目业绩及其对应的发票或收据，加2分，最高可加10分，。 备注：业绩证明材料须提供合同扫描件及其对应的发票或收据，合同须明确项目名称、服务范围及主要内容页或能体现资格业绩内容、签章页等，合同中如关键信息不全，可补充技术协议等材料。 |
|  |  | 企业综合实力及财务状况（2分） | 根据报价人企业实力及管理能力、近三年财务状况横向对比，需提供经审计的财务报告扫描件（含财务报表），优秀，1≤得分≤2；一般，0＜得分＜1，均未提供相关材料的不得分。 注： 1.近三年（报价人应按评审年度的上一年度起算，提供近三年的财务报表，评审时间在7月份之前的，可再向前顺延一年）。 2.报价人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况。 |
|  |  | 主要商务条款响应程度（2分） | 报价完整性、主要商务条款（非否决性条款）全部响应询价文件要求得2分，否则酌情扣分。 |
|  |  | 响应文件编制质量（1分） | 响应文件清晰完整、按询价文件要求格式、顺序编制，优秀的，得1分；一般的，0<得分<1；报价文件格式错乱或不清晰的，不得分。 |
| 6 | 技术评分（55分） | 团队配置 （10分） | 项目负责人需具备副高级及以上职称，专业领域涵盖环境工程、采矿工程或土地资源管理。请提供项目负责人的职称证书或聘任证书扫描件；若证书中未明确显示专业信息，则需额外提供毕业证书或学位证书扫描件。此外，项目负责人应具备矿山生态修复类业务的从业经验（需提供附带项目负责人姓名的相关合同）。 项目团队人员齐全，整体团队配置合理，现场调研、标准编制、数据核算、报告编制、评审等分工明确，满足项目开展的要求，人员配置对各阶段工作内容的针对性。优档（8≤得分≤10）；良档（6≤得分<8）；一般档（4≤得分<6）。 |
|  |  | 技术方案服务范围、内容及工作流程（15分） | 技术方案服务范围明确，符合项目要求，技术服务内容合理详细，工作流程清晰、合理。优档（13≤得分≤15）；良档（11≤得分<13 ）；一般档（9≤得分<11）。未体现本项内容的不得分。 |
|  |  | 技术方案重、难点分析及建议（10分） | 关于技术服务的重点、难点分析合理、透彻，并提出有针对性的建议和方法。优档（8≤得分≤10）；良档（6≤得分<8）；一般档（4≤得分<6）。未体现本项内容的不得分。 |
|  |  | 技术方案依据、工作目标 （5分） | 将技术服务工作的依据、工作目标阐述的全面、具体、准确。优档（4≤得分≤5）；良档（3≤得分<4）；一般档（2≤得分<3）。未体现本项内容的不得分。 |
|  |  | 质量保证措施（5分） | 技术方案中体现并制定了有效的质量保证措施。优档（4≤得分≤5）；良档（3≤得分<4）；一般档（2≤得分<3）。未体现本项内容的不得分。 |
|  |  | 进度保证措施（5分） | 技术方案中体现并制定了有效的进度保证措施。优档（4≤得分≤5）；良档（3≤得分<4）；一般档（2≤得分<3）。未体现本项内容的不得分。 |
|  |  | 保密措施（5分） | 对项目保密措施安排合理、详细。优档（4≤得分≤5）；良档（3≤得分<4）；一般档（2≤得分<3）。未体现本项内容的不得分。 |

- 三、报价文件递交

报价人应严格按第三章询价文件要求的文件格式、内容及顺序制作询价响应文件，并在截止时间前递交纸质版响应文件（正本壹份，副本贰份），未按时递交的文件将被拒绝，报价文件快递地址为北京市东城区安外大街200号，收件人张先生，010-64256424。

项目报价截止时间，系统将自动关闭提交接口，报价人将无法线上提交报价文件。

报名、报价开始时间：2025年9月20日08:00

报名、报价截止时间：2025年9月24日15:00

报价揭示时间：2025年9月24日15:00

- 四、报名、报价方式：

1.参与报价单位请登录中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）进行在线报价；

2.已注册用户的供应商直接登录，通过系统网上报名，报名时请按邀请函要求上传相关资料，待审核通过后，并在报价截止时间之前进行网上报价；

3.未注册的供应商请直接在该网站进行注册，待审核通过后可以进行报名报价；

4.在报价录入页面选中参与项目，点击“录入报价”在系统中进行价格录入。

注意事项：

1.各报价人务必严格按照要求参与报价，不得少报或漏报，报价物资必须符合各单位实际经营范围，否则视为无效报价，同时取消该单位报价资格。

2.请将所有报价文件中的材料全部上传至报价附件中。

- 五、询价人联系方式

地址：北京市安定门外大街200号

联系人：张先生

电话：010-64206424

附件：中国地方煤矿有限公司采购活动异议受理渠道

# 附件

# 中国地方煤矿有限公司

# 采购活动异议受理渠道

一、异议受理人不接受采购活动的业务咨询（包含报名审核、采购询价、技术答疑、商务谈判、采购结果等事项），业务咨询必须联系业务人员，业务人员联系方式详见询价公告。

二、对采购活动有异议的，必须在报价截止时间前提出，并联系异议受理人，提交书面材料。书面材料应包括下列内容：

- 异议提出人的名称、地址和有效联系方式；

- 异议项目的名称、编号；

- 具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求；

- 事实依据和证明材料（涉及采购过程具体细节、具体内容并能够说明内容真实性和来源合法性）；

- 提出质疑的日期。

提出异议的书面材料必须由其法定代表人或授权代表署名并盖章，并附法定代表人或授权代表有效身份证明复印件，授权代表同时需提供法人授权书。

三、异议提出人不得以提出异议为名排斥竞争对手，不得捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料阻挡采购活动的正常进行，对违背上述商业道德等失信行为的供应商按照供应商管理办法进行失信处理。

异议受理联系人：李文博

联系电话：010-64202287

地址：北京市东城区安定门外大街200号

- 第二章 技术要求

- 一、技术要求

1.报价人应确定本项目负责人，在项目实施过程中，负责与我方对接项目各项工作，原则上项目过程中不予变动项目负责人，如有变动须提前告知我方并征得我方同意。

2.报价人应按照询价人的需求，保证并提供项目服务人员的数量和能力，能保证本项目服务全程中的人力调配需求，并且能够独立进行数据核算、报告编制、标准编制的能力。

3.报价人应按照我方工作方案及要求开展项目工作，针对涉密项目应签署保密协议。

4.报价人应保留项目工作全过程的文件资料，并按照要求移交给我方；

5.报价人所提交的标准文件、项目报告等应符合报告的编制要求、规范形式，避免出现文字错误、内容不一致等错误，如标准文件、论文或报告内容出现问题，应及时修改，以我方最终审核验收为准。

- 二、服务内容

本项目的主要服务内容包括：

（1）生物炭核算机理与方法学研究。系统评估农业废弃物、林业剩余物等原料的生物碳固定潜力；基于现有方法学，结合生物炭生命周期评估框架，采用相关标准构建系统边界，系统测算本项目碳资产积累量。

（2）采煤沉陷区本底调查。基于野外调查的神东矿区采煤沉陷区土壤适配性诊断，构建农作物筛选指标体系；同时开展生物炭技术保水能力及机制探究，基于室内模拟试验对消减地表汇流冲刷力和阻止再次形成侵蚀沟机理的探究，在此基础上通过大田试验对生物炭的保水效果进行评估；此外对生物炭填埋技术对土壤肥力固化的影响效果进行评估，基于室内吸附试验探究生物炭对养分的吸附效果及吸附机理，揭示生物炭官能团-养分-土壤相间的微观作用机制，通过生物炭填埋技术大田试验对土壤肥力固化的影响效果进行评估。

（3）减污降碳模式构建及经济效益测算。首先，针对沉陷区污染物特性的生物炭制备与土壤改良关键技术进行研究，通过实验评估其生态修复效能；随后，通过全生命周期成本效益分析法和碳汇计量模型，精准测算该模式在环境、经济与碳减排方面的协同效益。

（4）构建多主体协同的采煤沉陷区减污降碳综合治理模式。

协同构建“生物质回收-生物炭生产-土壤修复-植被固碳”的全链条技术模式，并设计融合碳汇收益与环境服务的商业化实施机制，通过案例区实证研究，最终形成一套可复制、可推广的采煤沉陷区减污降碳综合治理与盈利方案。

（5）获取相应水平的碳碳资产。

通过示范项目的实施，以及生物炭的正确使用，获取研究报告中核算量相对应的碳信用，形成公司的碳资产。

- 三、工作成果

（1）《采煤沉陷区减污降碳协同治理机制研究专报》1篇；

（2）《采煤沉陷区减污降碳协同治理机制研究报告》1份；

（3）核心期刊论文1篇；

（4）获取研究报告中核算量相对应的碳信用。

- 第三章  询价响应文件及相关格式

中国地方煤矿有限公司

采煤沉陷区减污降碳协同治理机制研究技术服务项目

报价文件

询  价  人：中国地方煤矿有限公司

报  价  人：

二〇XX年X月

- 报价函格式

致: 中国地方煤矿有限公司

根据贵方              (项目名称)询价公告，正式授权下述签字人         (姓名和职务)代表报价人              (投标人名称)提交下述文件：

1.报价函格式

2.报价一览表

3.法定代表人授权书

4.业绩

5.资格证明文件：营业执照及相关资质证书等证明材料

6.报价人声明及询价响应人认为须提交的其它文件

据此函，报价人兹宣布同意如下条款：

(1)所附报价价格表中规定的应提供服务报价为  万元(大写:              )。

(2)我单位已详细审查全部询价文件,包括修改意见(如有)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求询价方解释和承担责任的权力。

(3)我单位将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

(4)在报价人须知规定的报价有效期内遵循本报价书,并在报价人须知规定的报价有效期期满之前具有约束力。

(5)同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

(6)报价人理解报价最低的询价响应人即为/不一定为成交人的定标方式。

报价人：（盖章）

法定代表人：（签字）

- 二、报价一览表

（项目名称）报价表

| 序号 | 响应总报价（元） | 交付期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （大写）人民币_______________元整（¥：__________） | 交付期： |
| 备注：以上报价含增值税 |  |  |

报价人：（盖章）

法人代表或委托代理人签字：

日期：

填表说明：

1、“服务交付期”自行填写，应不超过询价文件规定的服务期限；

2、报价大小写不一致以大写为准。

3、报价应包含项目过程发生的所有费用。

- 三、法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年    月    日

经营期限：

姓名：       性别：     年龄：     职务：      。系          （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：                 （盖章）

年    月     日

附：法定代表人身份证复印件

- （法定代表人身份证复印件粘贴处）

- 四、法定代表人授权书

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系（报价人名称）            的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称）询价文件、签订合同和处理相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自     年    月    日起至询价项目结束。

代理人无转委托权。

报价人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

身份证号码：

代理人(被授权人)联系电话：

年    月    日

附：委托代理人身份证明

（委托代理人身份证复印件粘贴处）

- 五、业绩（格式）

（请报价人根据具体的项目内容自行编制业绩表）

报价人名称：

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 客户名称 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价人代表签字：

注：报价人业绩要真实、准确并附相关的合同复印件（加盖报价单位印章）等支撑材料，除合同价格等不宜公开的内容外，合同其它内容，包括服务范围和内容等应完整，如发现弄虚作假按废标处理。

- 六、营业执照副本（复印件）

- 七、技术方案

- 八、报价文件要求的报价人的资格材料

*（本标题项下的内容请按询价公告“报价人资格要求”的内容和顺序编制，否则按废标处理）

- 九、报价人认为需提交的其它文件（如有）

- 十一、供应商廉洁承诺书

供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入供应商“黑名单”；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入供应商“黑名单”。

承诺方：（盖章）

地址：

电话：

年    月    日

- 十二、报价单位联系人及联系方式

联系人：

联系电话：

联系邮箱：