广东省能源集团有限公司沙角C电厂

燃料区域钢直梯安全整改项目

招标文件

招 标 人：广东省能源集团有限公司沙角C电厂

招标时间：2025年  4 月

目 录

第一部分  投标须知	4

前 附 表	4

1  总则	7

2  招标文件	8

3  投标报价说明	9

4  投标文件	9

5  开标	11

6  评标	12

7  授予合同	13

附件一   评标办法	15

1．资格审查	15

2．初步评审及符合性审查	15

3． 详细评审、投标文件的澄清和补正	16

4． 价格符合性审查	16

5． 价格评审	16

6.   评标价计算规则：	17

附件二   项目主体、关键性工作及分包工作明细表	18

第二部分             合同主要条款	19

1. 项目概况：	19

1.1 名称：	19

1.2 履行地点：广东省东莞市虎门镇沙角C电厂厂区	19

2. 项目内容和范围：	19

2.1	19

2.2	19

3. 履约期限：	19

工期总日历天数    天，自项目开工之日至工程竣工验收止。具体开工日期以甲方书面通知为准。甲方提前3天书面通知乙方，乙方不得以任何理由拖延。上述总工期已包括但不限于公休日、法定节假日以及恶劣天气、停水、停电、设计变更、工程量增减等不确定因素。	19

4.承包方式：	19

采取包工包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包保修的形式，设备材料的选购、运输装卸、工艺方案的设计、安装、调试及施工中使用的机械、仪器等均由乙方负责。	19

【若涉及总承包】乙方对分包单位进行总承包管理，乙方按国家有关规定，对分包工程进度、质量、安全管理等负相应的总承包责任，否则，将视为违约，除必须限期纠正外，依据情节轻重，承包人必须承担相应不同等级的违约责任。	19

第三部分  投标文件格式	48

商务卷	49

商务部分索引表	50

投标函	51

商务差异表	55

法定代表人身份证明	56

授权委托书	57

合格投标人的资格要求自查表	58

表1  组织机构	59

表2  财务报表	60

表3  本项目人员安排	61

表4  银行资信证明	62

表5  获奖情况说明	62

表6   无重大质量事故、重大安全事故和重大环境污染事故的声明函	63

表7 业绩表	64

业绩表	64

表8  现场踏勘回执	65

价格卷	67

1  投标报价总表	68

项目名称：燃料区域钢直梯整改项目	68

2 分项报价表	69

3 本项目安全生产费用报价清单	70

项目名称：燃料区域钢直梯整改项目	70

4（乙供）设备及主材、备品备件费用	71

5  施工报价表	72

6  其他费用表	73

技术卷	74

技术部分索引表	76

1  技术偏差声明函	77

2   技术自查表	78

3 施工组织设计	79

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表	81

附表七  主要质量控制点和质量控制计划表	89

附图一：计划开、竣工日期和施工进度网络图	90

附图二：施工总平面图及安全警示标识、防护围栏、通风、照明、消防器材配置位置图	90

附图三：脚手架搭设位置示意图	90

分包或外购情况表	91

第四部分  技术规范	92

第一部分  投标须知

- 前 附 表

| 项号 | 条款号 | 编 制 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称:燃料区域钢直梯安全整改项目 项目地点: 广东省东莞市虎门镇沙角管理区沙角C电厂厂内 招标人: 广东省能源集团有限公司沙角C电厂 招标方式: 面向广东能源商务网会员公开招标 工期：以合同签订为准 交货地点：广东省东莞市虎门镇沙角管理区沙角C电厂 招标范围: - 燃料区域现场钢直梯护笼竖筋（立杆）不足5根加装整改。共176个护笼，清单见附件。 - 每个护笼加装40 mm×5mm的镀锌扁钢共约18米，共18×176=3168米。 - 需补油漆，按200平方估算。油漆用海虹牌聚胺脂漆，两底两面。 - 项目包工包料不允许分包。 详见招标文件第四部分《燃料区域钢直梯安全整改技术条件书》。 本项目最高限价：人民币15万元。 |
| 2 | 1.4 | 合同名称: 沙角C电厂燃料区域钢直梯安全整改项目承包合同 |
| 3 | 1.6 | 资金来源: 本项目资金由广东省能源集团有限公司沙角C电厂自筹。 |
| 4 | 1.8 | - 投标人资格要求: - 1、投标单位营业执照经营范围符合项目要求，营业执照在有效期内，近一年内有年审记录; - 2、投标单位应具备机电工程施工总承包三级及以上资质，或是建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。 - 3、投标单位近三年至少有 1 项类似业绩，并有业绩证明； - 4、在本项目投标截止时间前，投标人被列入广东能源集团公司（或广东能源集团下属二级平台，或招标人）灰名单或黑名单的，或者曾经被列入灰名单或黑名单且仍在处罚期内（或未被移出名单）的，其投标均无效。 5、投标人一年内未发生人身死亡责任事故（须提供声明函）。 |
| 5 | 2.2 | 投标人提出疑问截止日期：不晚于投标截止日前17天（不含投标截止日）16：00前（需同时提供电子版） 招标人澄清回复截止时间：不晚于投标截止日前15天（不含投标截止日）16：00前 |
| 6 | 2.3 | 招标文件的修改截止时间：不晚于投标截止日前15天（不含投标截止日）16：00前 |
| 7 | 4.3.1 | 投标有效期:180天 |
| 8 | 4.4 | 投标保证金：本次招标不收投标保证金。 |
| 9 | 4.5 | 投标文件份数: 正本一份, 副本两份，可编辑电子文件(U盘)1份(含全部投标文件的电子版)。注：不论中标与否，所有投标文件均不退还。 |
| 10 | 4.7 | 投标截止时间：以广东能源商务网截止时间为准。 投标文件递交至: 广东省东莞市虎门镇沙角C电厂行政楼701工程及采购分部（接受邮寄投标文件，文件以送达时间为准，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理）。 特别说明：1、投标人除递交纸质投标文件外，须在广东能源商务网上传投标文件电子版，若未上传，按无效投标处理。2、请在商务网上标明产地、品牌、价格及供货期等信息确认投标，同时网上报价须与书面报价一致，当两者不一致时，以书面报价为准。 |
| 11 | 5.1 | 开标时间：以广东能源商务网为准。 开标地点：广东省东莞市虎门镇沙角C电厂行政楼725会议室。 |
| 12 |  | 1、招标文件售价：不收取费用。 2、发售时间：以广东能源商务网为准。 3、发售方式：广东能源商务网直接下载。 4、现场踏勘：不组织。 |
| 13 |  | 招标人联系方式: 招 标 人：广东省能源集团有限公司沙角C电厂 详细地址：中国广东省东莞市虎门镇沙角C电厂 联系人：陈工 联系电话：0769-85139282 传 真： 0769-85165072 项目经理：苏月明 联系电话：13712989899 |
| 14 | 6.1.3 | - 1、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条：禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： （一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； （二）投标人之间约定中标人； （三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； （五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 - 2、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条：有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： - （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 - 3、除了上述第四十条的规定，招标人或评标委员会发现下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： - （一）不同投标人用同一个IP地址在能源商务网上传投标文件； （二）不同投标文件出现相同或高度相似的错误。 |
| 15 | 其他 | 本项目投标人的报价须包含安全生产费用，否则将作废标处理。安全生产费用的报价要求详见报价表。 |

- 1  总则

1.1 项目名称:燃料区域钢直梯安全整改项目

1.2 项目地点:见前附表

1.3 招标人

名   称：广东省能源集团有限公司沙角C电厂

地址：广东省东莞市虎门镇沙角区

联系人：陈工

联系电话：0769-85139282

传    真： 0769-85165072

1.4 合同名称: 见前附表

1.5 招标项目范围:见前附表

1.6 资金来源

广东省能源集团有限公司沙角C电厂通过前附表第3项所述的方式筹集到资金，并将部分资金用于本项目所签合同项下。

1.7 电厂概况

广东省能源集团有限公司沙角C电厂建有3×660MW火力发电机组。

1.8 本标段资质要求与合格条件

1.8.1  资格要求见本须知前附表。

1.8.2  如果投标人不符合招标文件规定的资格要求，将按废标处理。

1.8.3  投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括如下资料：

a)	证明具备投标资格的原始文件的复印件（如营业执照、税务登记证、资质等级证书等）。

b)	其他能证明其投标人资格的相关资料。

1.9 投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.10 招标原则

本项目将按照公开、公平、公正的原则，通过竞争性招标择优选定承包单位。

- 2  招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 招标文件除下列文件外，还包括所有按本须知第 2.2 条和第 2.3 条所发出的澄清/修改补充资料。

第一部分  投标须知

第二部分  合同条款

第三部分  投标文件格式

第四部分  技术规范

2.1.2 投标人应认真审阅理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸。投标人无权对招标文件作任何修改。如果投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。根据规定，实质上不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝，按废标处理。

2.1.3 投标人对招标文件个别内容有异议时，可在投标文件中另作声明。招标文件是招投标双方签订合同的依据。

2.1.4 凡获得招标文件者，无论投标与否，均应对招标文件保密。

2.2 招标文件的解释与澄清

2.2.1 投标人在购买招标文件后，若有问题需要澄清，应在投标人须知前附表规定时间前以传真形式（同时发送可编辑的电子版到招标人电子邮箱）向招标人提出澄清要求。招标人将于投标人须知前附表规定时间前，以书面或网站公告等形式向所有获得招标文件的投标人作出解释（但不说明询问来源）。

2.2.2 投标人在购买招标文件后需密切关注来自招标人的关于本项目的有关澄清或通知，并按要求填写回执传真至招标人确认获悉该澄清或通知。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标人须知前附表规定时间前，招标人都有修改招标文件的权利。这种修改可能是招标人主动提出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而作出的，修改将以网站公告等形式将修改内容通知所有购买招标文件的投标人。投标人应立即以传真形式通知招标人确认收到该通知。

2.3.2 招标文件的修改内容构成招标文件的一部分。

2.3.3 为了给投标人合理的时间，使其在编制投标文件时把修改内容考虑进去，招标人可以酌情延长投标截止时间。

2.3.4本招标文件内容（含招标过程发布的澄清或修改文件）如果有前后不一致或矛盾之处，招标文件的解释权归招标人。

- 3  投标报价说明

3.1 投标报价原则:

3.1.1 在广东能源商务网网站直接报价。

3.1.2 详见本招标文件第三部分投标文件格式中的《价格卷》。

3.2 投标报价方式

3.2.1 按照广东能源商务网网站格式，直接标明产地、品牌、价格及供货期。

3.2.2 具体投标报价说明详见本招标文件第三部分投标文件格式中的《价格卷》。

3.3  投标报价须按投标文件第三部分第二章的格式填写报价构成及汇总价。

3.4  投标人需按照广东能源商务网网站格式，网上标明产地、品牌、价格及供货期等投标信息，同时需邮寄纸质标书。两者缺一不可，否则将视为无效投标。

3.5  投标文件内除价格卷外不得出现投标人投标真实价格，否则将视为无效投标。

3.6  投标人确认，是在充分理解和了解所有招标资料以及同本工程项目有关的所有的地质、地理、气候等自然状况和周围环境状况以及法律、法规、政策的情况下做出的投标报价，并且在本合同的履行合同期间内不因以上任何因素而提出对价款或工期的索赔。

- 4  投标文件

4.1 投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间就有关投标的所有来往通知、函件均应使用中文。

4.2 投标文件的组成

4.2.1投标文件应包括：

（1）商务卷

（2）技术卷

（3）价格卷（必须单独密封，否则视为无效报价）

4.2.2 投标人必须按照本招标文件第三章的要求和格式编制投标文件。所有投标文件均须在投标截止时间前一次性全部递交。

4.3 投标有效期

4.3.1 自规定的投标截止期算起，投标书有效期为前附表第5项规定的天数。

4.3.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人须以书面形式予以答复。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其它的投标文件。

4.4 投标保证金:

本次招标不收取投标保证金。

4.5 投标文件的份数和签署

4.5.1  投标文件的数量

投标文件的数量要求见投标人须知前附表。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

4.5.2  投标文件签署

正本和副本封面由投标人法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章并加盖投标人单位公章；正本及副本需加盖投标人单位骑缝章，副本可以为正本的复印件。

4.5.3  由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中须同时提交法定代表人证明书和投标文件签署授权委托书。

4.5.4  全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签字人签字确认，但价格标不允许涂改和行间插字。

4.6 投标文件的密封与递交

4.6.1投标文件的密封与标记

4.6.1.1第(1)部分文件即商务文件；密封要求：全部正本及副本密封在一个包封中。

4.6.1.2第(2)部分文件即技术文件；密封要求：全部正本及副本密封在一个内包封中。

4.6.1.3第(3)部分文件即价格文件；密封要求：全部正本及副本密封在一个内包封中。

4.6.2所有文件密封在一个外包封中。

4.6.3所有内包封都应：

(a)写明如投标人须知前附表中所述的招标人。

(b)具有下列识别标志：（1）××××××投标文件××年××月××日××时××分（前附表中所述投标截止时间）前不得开封。（2）正确标明“正本”或“副本”或“电子文件”。

(c)在内层包封的封口上加盖投标人印章。

4.6.4所有外包封都应：

(a)写明如投标人须知前附表中所述的招标人。

(b)具有下列识别标志：（1）××××××投标文件××年××月××日××时××分（前附表中所述投标截止时间）前不得开封。（2）正确标明“商务标”或“技术标”。

4.6.5如果内外层包封没有按上述规定密封并加写标志，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。所有投标文件均须在投标截止时间前一次性全部递交。

4.7 投标截止日期

4.7.1 投标人应按前附表所述地点、日期和时间之前，将投标文件递交给招标人。

4.7.2 招标人在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退还给投标人。

4.8 投标文件的修改和撤回

4.8.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交请求修改或撤回其投标文件的通知。但在投标截止日期以后，不能修改或撤回投标文件。

4.8.2 投标人修改后的投标文件或撤回通知，应按本须知4.7条规定编制、密封、标志和递交，并在内层包封标明“修改”或“撤回”的字样。

4.8.3 根据本须知第4.3条的规定，在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件。

4.9 投标书的完备性

中标方应被认为已对投标书和项目报价表中所写明的单价和费用的正确性及完备程度十分满意。除在合同中另有规定外，项目报价表及投标书应包括所有根据合同规定的义务及所有为完成维修项目所必需的全部有关事宜。

- 5  开标

5.1招标人将根据相关规定自行开标。

5.2开标会议法定代表人或授权代表原则上不参加厂内招标项目。

5.3开标会议将在招标人纪检监察人员的监督下，由招标人组织并主持。

5.4投标文件如果出现下列情况之一者，招标人将有权视之为无效投标（无效投标的投标文件将被拒绝）：

（1）投标文件未按规定标识、密封；

（2）未加盖投标人公章或未经法定代表人或授权委托人签署；

（3）投标截止时间以后送达的投标文件。

（4）投标文件内除价格卷外出现投标人投标真实价格。

5.5 招标人在开标时当众宣布核查结果，并相应宣读有效投标的投标人名称、投标报价、优惠情况等内容。

- 6  评标

6.1 评标过程保密

6.1.1 公开开标以后，直至招标人与中标方签署合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息等情况，都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。

6.1.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标小组及其他成员施加影响的任何行为，将导致被取消投标资格。

6.1.3 严禁投标人在招标投标过程中采用任何手段进行串标、贿赂或违反招投标纪律的其他行为，如经发现均取消其投标资格。

6.2 投标文件澄清

在必要时，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件进行澄清，在规定的时间内投标人应以书面形式予以确认作出正式答复。澄清和确定的问题经法定代表人或授权委托人签字，澄清问题答复作为投标文件的组成部分。但澄清的问题不允许更改投标报价或投标文件的实质性内容。

6.3 投标文件的符合性审查

6.3.1在详细评标之前评标委员会将首先进行符合性审查，以确定投标人的资格是否满足招标文件规定的资格要求，每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求；符合性审查标准如下：

（1）投标人未能满足本次招标的投标人资格要求的；

（2）投标有效期不足的；

（3）未能实质上响应招标文件要求的。

6.3.2实质上响应招标文件要求的投标文件，应该与招标文件的所有要求相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指：

（1）对招标范围、质量及其他重要要求产生实质性影响；

（2）偏离了招标文件的要求，或对合同中规定的发包人的权利或投标人的义务造成实质性限制或修改；

（3）招标文件中明确规定的不允许发生偏离或偏差的要求或内容；

6.3.3如果投标人不满足上述符合性审查标准的要求，经澄清后仍然不能满足或不能实质上响应的，招标人将有权予以拒绝。

6.4 错误的修正

6.4.1 评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修改错误的原则如下：

  - 如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

  - 当单价与工作量的乘积之和与合价之间不一致时，通常以标出的单价乘以工作量为准，除非评标机构认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

C) 如果分项价格相加得到的总价小于投标总价,则以分项价格相加得到的总价修正投标总价,如果分项价格相加得到的总价大于投标总价,则以投标总价为准。

6.4.2 按上述修改错误的方法，调整投标书中的报价。经投标人确认同意后，调整后报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝。

6.4.3 如果投标人的报价与招标文件相比有漏项或缺项，评标委员会将按照所有投标人中该项的最高报价计入该单位的投标总价中予以评审，如果中标则中标金额及合同金额仍按其投标总价确定，不予以增加。

6.5 投标文件的评价和比较

6.5.1 评标委员会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

6.5.2 评标委员会根据评标办法的要求，对投标文件的投标价格，技术质量，交货实施能力，信誉服务及业绩进行评审。

6.5.3 本项目不保证报价最低的投标人中标，对未中标的单位无解释义务。

6.6拒绝任何或所有投标的权利

6.6.1评标委员会经评审，如认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

6.6.2招标人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

6.7  本项目采用有效最低价法。评标办法详见附件。

- 7  授予合同

7.1 合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按评标程序评选中标的投标人，确定中标的投标人必须具有有效实施本合同的能力和财力。

7.2 中标通知

7.2.1 招标人确定出中标候选人后，在投标有效期截止前，招标人将中标通知中标的投标人其投标被接受。

7.2.2 中标候选人在接到中标通知后，应在规定的日期和地点，由法定代表人或授权代表与招标人代表进行合同谈判。

7.2.3 在双方就合同全部内容达成协议后，招标人与中标人正式签订合同。

7.3 合同协议书的签署

中标方在接到中标通知后30天内，由法定代表人或授权代表与招标人代表商签合同。

7.4 履约担保

7.4.1本标段不需要缴纳履约担保。

附件一   评标办法

### 1．资格审查

| 序号 | 资格审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人必须是中华人民共和国境内的独立企业法人及境外企业在国内的合法机构，具有独立订立合同的资格。 |
| 2 | 投标人必须具备招标文件要求的相关（设计、制造、施工、试验、服务）资质。 |
| 3 | 投标人必须具备招标文件要求的业绩。 |
| 4 | 投标人没有处于被责令停业或破产状态。 |
| 5 | 投标人一年内未发生人身死亡责任事故（须提供声明函）。 |
| 6 | 本次招标不接受联合体形式投标。 |
| 7 | 在本项目投标截止时间前，投标人被列入广东能源集团公司（或广东能源集团下属二级平台，或招标人）灰名单或黑名单的，或者曾经被列入灰名单或黑名单且仍在处罚期内（或未被移出名单）的，其投标均无效。 |

### 2．初步评审及符合性审查

| 序号 | 技术、商务符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件按招标文件的要求标志、密封；已加盖投标单位公章；已经法定代表人或授权委托人签署；已提交法定代表人身份证明书或法定代表人授权书；法定代表人授权书有法定代表人签章及投标人公章； |
| 2 | 投标文件内容与招标文件不存在严重背离，投标文件响应招标文件的实质性要求和条件（包括人员要求，合同条款及格式中的价格、付款、保证与索赔、分包与外购等条款，及主要性能考核指标及考核标准、处理方法，履约保函、安健环责任协议）； |
| 3 | 投标人在人员、设备、资金、技术等方面具有承担本标段的能力； |
| 4 | 投标有效期满足招标文件要求； |
| 5 | 《商务卷》、《技术卷》及包含上述二部分内容的电子文件中未出现投标价格数字，或与投标价格有关的信息； |
| 6 | 投标人所提供资质、业绩或其他证明材料没有虚假情形； |
| 7 | 不存在以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的情形； |
| 8 | 不存在招标文件或相关法规规定的其他投标无效情形。 |

### 3． 详细评审、投标文件的澄清和补正

（1）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（2） 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（3） 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

（4）评标时先评技术、商务标，后评价格标。

### 4． 价格符合性审查

价格投标文件符合性审查表

| 序号 | 实质性偏离内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件没有按招标文件的要求加盖投标单位公章，或未经法定代表人或授权委托人签署； |
| 2 | 对本次招标递交了两份或两份以上内容不同的投标文件或报价，且未明确哪份投标文件或报价有效情况； |
| 3 | 投标文件中提交滑动价格，且包含价格调整要求； |
| 4 | 存在与其他投标人相互串通报价或出现有围标现象的情况； |
| 5 | 存在招标文件或相关法规规定的其他投标无效情形。 |

### 5． 价格评审

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行投标报价评价，在评价投标报价时应对报价进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正原则如下：

- 投标人应按招标文件规定的币种进行报价，若报价币种与招标文件规定不符，则对各投标人提供的不同币种的报价按开标当天中国银行公布的汇率（卖出价）折算为招标文件定的币种报价。汇率风险由投标人自行承担。

- 调整各投标人的供货/服务范围（包括备品备件及专用工具）至同一基准。供货/服务范围中缺漏的价格按本次招标其它投标人相同设备/服务的最高报价或最新相同或类似设备/服务合同价格或估价折算，调整投标价格。如所报内容不符合招标文件的要求，则按招标方的经验对其偏差部分以最新相同或类似设备合同价格或估价后计入评审价中；

- 同一设备要求按进口和国产分别报价或者材质要求不同等情况造成同一设备有两个或两个以上价格时，均以高价计入投标总价；

- 如因投标文件与招标文件的要求不符，且使招标方需承担额外费用，招标方将估算这部分费用，并将其加入评审价格中。

- 算术错误将按以下方法更正：当单价与工作量的乘积之和与合价之间不一致时，通常以标出的单价乘以工作量为准，除非评标机构认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。如果分项价格相加得到的总价小于投标总价,则以分项价格相加得到的总价修正投标总价,如果分项价格相加得到的总价大于投标总价,则以投标总价为准。

- 其他评审因素。

- 以上价格调整将计入投标人投标价格中以得到评审价格。

### 6.   评标价计算规则：

——按广东能源集团相关标准执行

附件二   项目主体、关键性工作及分包工作明细表

| 类别 | 管理要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 工作范围或内容 | 对应资质要求 |
| 项目主体、关键性及不允许分包工作 | 1 | 如........ | / |
|  | 2 |  | / |
|  | 3 |  | / |
|  | 4 |  | / |
|  | ... |  | / |
| 允许分包工作 | 1 | 如........ |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 6 |  |  |
|  | 7 |  |  |
|  | 8 |  |  |
|  | 9 |  |  |

第二部分             合同主要条款

燃料区域钢直梯整改承包合同

合同编号:

立项编号：

甲方：广东省能源集团有限公司沙角C电厂

地址：广东省东莞市虎门镇沙角区

乙方：

签约地点：广东省东莞市虎门镇沙角C电厂

根据《中华人民共和国民法典》以及与本项目有关的政府法规规定，结合本项目的具体情况，双方协商一致，达成如下条款以共同遵守。

## 1. 项目概况：

### 1.1 名称：燃料区域钢直梯整改

### 1.2 履行地点：广东省东莞市虎门镇沙角C电厂厂区

## 2. 项目内容和范围：

### 2.1、燃料区域现场钢直梯护笼竖筋（立杆）不足5根加装整改。共176个护笼，清单见附件。

### 2.2、每个护笼加装40 mm×5mm的镀锌扁钢共约18米，共18×176=3168米。

### 2.3、需补油漆，按200平方估算。油漆用海虹牌聚胺脂漆，两底两面。

### 2.4、项目包工包料不允许分包。

- 履约期限：

## 工期总日历天数    天，自项目开工之日至工程竣工验收止。具体开工日期以甲方书面通知为准。甲方提前3天书面通知乙方，乙方不得以任何理由拖延。上述总工期已包括但不限于公休日、法定节假日以及恶劣天气、停水、停电、设计变更、工程量增减等不确定因素。

## 4.承包方式：

## 采取包工包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包保修的形式，设备材料的选购、运输装卸、工艺方案的设计、安装、调试及施工中使用的机械、仪器等均由乙方负责。

## 【若涉及总承包】乙方对分包单位进行总承包管理，乙方按国家有关规定，对分包工程进度、质量、安全管理等负相应的总承包责任，否则，将视为违约，除必须限期纠正外，依据情节轻重，承包人必须承担相应不同等级的违约责任。

5. 技术及质量要求：

5.1详见本项目的附件《技术协议》。

5.2 其它按《电力建设施工验收及技术规范》和国家、行业、广东省及东莞市的地方性标准以及甲方颁布的本项目涉及的有关标准、规范，进行设计、施工、检验和验收，若各标准间规定不一致时,适用最高、版本最新的标准。

5.3乙方所提供材料或部件涉及危险品（包括危险化学品和放射性物质）的时候，必须提供相应的物料安全数据清单（MSDS）以及产品合格证明。

5.4 乙方供应的材料和工程设备使用前，甲方有权提出对材料和工程设备进行检验或要求乙方提交相关合格证明，检验的费用由乙方承担。

6. 合同金额及付款办法：

6.1 本合同承包金额共计人民币:仟佰拾万仟佰拾圆整角分( 小写￥     元)，其中：包含   %增值税率；不含税金额为￥    元；增值税金额为￥      元。为双方确认的一次性包干价，不考虑设备材料的市场价格波动和人工调整等因素。该款项包括完成本项目所发生的所有设备材料费、施工费、安全生产费、管理费、税费及利润等一切费用。

6.2 执行合同中确因工作量调整而引起费用增减，应严格按甲方制度规定事先办理好有关手续。 若项目累计变更未超过合同总价的 ± 5% 时，双方同意不对合同结算价格进行调整。 若项目累计变更超过合同总价的 ± 5% 、但未超过合同总价的 ± 10% 或 项目累计变更超过合同总价的-10% 但不超过 5 万元 时 ，凭甲方有效的签证及《工程变更、整改通知单》修正合同费用。 项目变更超出上述范围的由双方另行签订协议 。若擅自扩大施工范围，甲方有权不给予追加费用。

6.3 合同承包价为含税价,包含   %增值税专用发票税金。乙方在开出相应发票后应直接送达甲方财务部(沈怡:0769-85135522)，以便办理工程结算事宜。

6.4 采用银行转账付款，项目竣工验收合格后，甲方凭乙方提供的合法发票和甲方的“立项工程竣工报告”将应付给乙方的合同款项一次付清。

6.5 双方约定，乙方于本合同签订后五日内向甲方缴纳合同金额的 5% 作为安全生产保证金。 具体考核条款见“安健环条款”。乙方违反甲方的安健环管理规定，甲方可按合同条款或有关规定、约定进行处罚，不足部分从工程款中扣除。项目通过竣工验收后, 甲方将安全生产保证金的节余部分与其它工程款一同支付乙方。

6.6 乙方应足额购买员工工伤保险，按时足额地支付其员工工资，禁止拖欠与克扣劳动者工资的行为，如因乙方支付工资、工伤待遇不力造成劳资纠纷影响甲方工程项目的正常进度或虽未影响项目进度但乙方相关人员的讨薪行为有可能影响甲方的社会评价降低时，甲方有权停止向乙方支付任何合同款，有权解除或终止该项目合同并将乙方清理出甲方的合格供应商承包目录，取消其在甲方承接项目的资格。

6.7 本项目的安全生产费用最低为￥  万元（已包含在合同金额中）。

6.7.1 乙方应当按照国家有关规定以及合同约定使用安全生产费用，并编制安全生产费用使用计划，专款专用。

6.7.2 该项费用用于承包商：（1）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括发电、输电、变电、配电等设备设施的安全防护及安全状况的完善、改造、检测、监测及维护，作业场所的安全监控、监测以及防触电、防坠落、防物体打击、防火、防爆、防毒、防窒息、防雷、防误操作、临边、封闭等设施设备支出，（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备设施支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出，（3）开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出（不含水电站大坝重大隐患除险加固支出、燃煤发电厂贮灰场重大隐患除险加固治理支出），安全生产信息化、智能化建设、运维和网路安全支出，（4）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出，（5）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出，（6）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出，（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新设备的推广应用支出，（8）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出，（9）安全生产责任保险支出；（10）与安全生产直接相关的其他支出。承包商应足额投入。若上述范围内存在不符合国家、行业、地方及沙角 C 电厂相关标准、制度的情况的，第一次检查不合格按安健环协议（或甲方安健环奖惩相关标准）中条款考核；第二次及以后检查不合格每次扣安全安全生产费用的 20%但单次不超过 3000 元，同时按安健环协议（或甲方安健环奖惩相关标准）中条款并处考核。本项费用累计扣款总金额不超过安全生产费用的 2 倍。

6.8乙方同意，甲方有权从本合同款项中扣减执行本合同过程中乙方应承担的违约金、扣款、罚款或赔偿金。

6.9农民工工资支付保障（劳动密集型项目选用）

6.9.1乙方应开立农民工工资专用账户，如实为农民工考勤并计算工资，并严格执行农民工工资“月结季清”制度，每季度结清农民工剩余工资，每月至少向农民工支付一次工资或在终止或解除劳动合同时一次性结清农民工工资，支付的部分不得低于本市最低工资收入标准。

6.9.2乙方在发放农民工工资时，应在甲方的监督下实施，由农民工本人签字确认，并将考勤表、工资发放表报甲方项目部备案，禁止乙方签字代领。

6.9.3乙方出现拖欠农民工工资，导致集体讨薪情形时，甲方视情节对乙方处以5000-30000元罚款；且甲方应将乙方列入负面清单，限制乙方承接甲方工程。

6.9.4乙方未按如期足额发放农民工工资，甲方核实后，有权先从乙方剩余承包费用（工程款）中直接向农民工支付工资，然后从乙方剩余承包费用（工程款）中扣除已发工资总额2倍的垫付费用。

7. 技术联络：

- 7.1合同签订后，乙方指定一名项目经理（姓名：联系电话）和安健环联系人（姓名：联系电话），负责协调本项目全过程的各项工作；甲方由      专业指定项目经理和安健环联系人（姓名：联系电话）负责联系，并对项目的质量、进度、安全进行监督。乙方在开工的同时，应与档案室彭春玲（0769-85135177）取得联系，以便在技术资料与图纸递交方面得到规范的指导。

7.2 在合同执行期间，乙方的设计图纸、技术方案应报甲方审批并书面签字确认。乙方应按甲方要求定时向甲方递交报告，该报告须包含诸如工作进度和计划、事故、存在的问题、可能的延误及补救方法之建议等内容。承包人负责竣工资料的整理，并工程完工后30日内，向发包人提交完整的工程资料。

7.3 乙方须做好详细的施工记录，关键工序和隐蔽工程应有甲乙双方签字的验收记录，严格遵守施工技术操作规程，按国家现行验评标准的规定做好各项自检及验评记录。

7.4 在本项目完工后，乙方应将技术资料清单与具体资料文件交付安全生产管理部技术分部各相关专工进行审核并移交档案（彭春玲）。

- 7.4.1资料移交程序：先交由档案室检查文件整理情况，经项目经理、监理以及技术分部主任工程师审查文件内容后，移交至档案室。

- 7.4.2移交数量：纸质版一式两份；电子版一式一份（若技术协议另有要求时，以技术协议要求为准）。

- 7.4.3移交资料的质量要求：

- a) 纸质资料：文件不能出现铅笔、圆珠笔、红色水笔的字迹；竣工图纸盖竣工章并签署完整；资料题名准确，不能用之一、之二等不明确词语；资料数量较多时，为方便核对，按《归档文件移交清单》的顺序在纸质资料封面上添加相应的序号；装订成册的资料需编制页码和目录，用棉线装订，不可出现金属物；“合格证”等小于A5幅面的资料，用木工专用白乳胶粘于A4纸上。未尽事宜按照GB/T 11822-2008《科学技术档案案卷构成的一般要求》以及DA/T 28-2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》执行。

- b) 电子版图纸资料的整理：使用不可擦写光盘；电子版图纸命名规则：图纸编号 + 图纸名称；一个文件名对应一张图纸。

7.5 乙方应自行完成合同承包任务，不得分包或转包。

8. 完工验收及质保期：

8.1完工验收应以本项目的技术协议、施工图纸及说明、技术交底纪要、设计变更通知、国家颁发的验收规范和质量检验标准为依据。

8.2 施工完毕，乙方应整理出完整的施工记录及技术资料，并及时提出验收要求。本项目由甲方工程及采购分部组织竣工验收。乙方提出验收前应移交本合同第7条约定的全部技术资料、图纸，否则乙方因此延误工期的应承担违约责任，验收合格，甲方审查确认后，办理竣工验收。若乙方在项目完工后30天内未通知甲方组织验收的，甲方有权扣除1%-3%的合同款项。

8.3工程经验收达不到合格部分，甲方一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按照要求拆除和重新施工，直至合格为止。因乙方原因验收不合格的，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

8.4 乙方提供从竣工日算起时间一年的工程质量保证期。在保证期内乙方免费保修，包括但不限于维修、更换部件的费用等。如因乙方施工质量引起的问题由乙方处理，如因乙方供应的设备、材料或部件等不良引起故障或缺陷由乙方修复或更换，并且承担由此而发生的一切费用支出。乙方未在接到通知后的【 24 】小时内提供保修服务的，甲方有权委托第三方执行，费用由乙方承担。

9. 安健环条款：

9.1按双方另行签订的《安健环责任协议》。

10.保密条款:

10.1 保守甲方商业秘密,包括甲方的交易秘密、经营秘密、管理秘密与技术秘密，具体内容包括但不限于商品产、供、销渠道，客户名单，买卖意向，成交或商谈的价格，商品性能、质量、数量及交货日期，企业经营方针、投资决策意向，财务资料、人事资料，产品图纸、工程设计图纸、计算机程序、技术数据、专利技术、科研成果等不为公众所知，又能为其所有者带来经济效益的所有信息、数据或技术。

10.2乙方承诺将对其雇员或代表在甲方的营业地点因履行义务而知晓的所有内部商业信息严格保守秘密，绝不将该等信息泄露给任何第三方。乙方应如同对待自己的保密信息一样，对取得的保密信息采取同样的措施，确保其安全。

10.3乙方有违反信息保密的情形，无论故意与过失，应当立即停止侵害，并在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响;乙方违反本协议的规定，应承担违约责任，并应向甲方支付违约金，违约金的具体数额由双方协商确定; 上述违约金数额并不影响受损害方向违约方要求损害赔偿,该等赔偿以受损害方实际遭受的损失为限。

11. 违约责任：

11.1乙方延迟开工，每延迟壹天支付违约金   元,若乙方延迟开工时间超过10天，则甲方有权单方面解除本合同，并有权要求乙方支付合同解除前延迟开工天数的违约金，及合同总价款20%的违约金。

11.2乙方延迟竣工或交货，每延迟壹天支付违约金   元,但最高额度不得超过合同总价款的20%。本款所述的超期竣工或交货，系指工期或交货天数的延误，本款与11.1款相互独立。

11.3 甲方项目经理有权随时抽查乙方的设备材料及零配件,发现所检查设备材料及零配件的质量与合同规定的质量、规格和性能标准等任何一项不符合时,乙方必须全部退货、返工，退货、返工的时间计入工期天数。乙方拒绝退货、返工的，甲方有权单方解除合同。

11.4 乙方擅自分包或者转包工程的，甲方有权单方解除部分合同或解除合同，由此造成的经济损失由乙方负责赔偿。

11.5 如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将书面通知乙方，乙方在接到通知后10天内对作出修正。如果认为在10天内来不及纠正时，应在收到甲方书面通知三日内提出书面修正计划，否则甲方有权单方解除合同。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方有权单方解除部分合同或解除全部合同，由此而发生的一切费用、损失和索赔由乙方负担。如果乙方的违约行为本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。

11.6 若甲方行使解除本合同的权利，甲方无需向乙方支付尚未施工工程对应的款项，并有权将预付给乙方的相对应工程款项索回，乙方并应按照合同总金额的20%向甲方支付违约金。另外，乙方在接到甲方单方解除合同的通知后五个工作日内应对已施工的工程进行验收合格并向甲方提交工程结算书，甲方可根据乙方完成的合格工程量支付对应的工程款；若乙方逾期进行验收，视为乙方放弃已施工的全部工程，并放弃向甲方要求该已施工工程款项的权利，但甲方保留向乙方追偿已预付的上述全部施工工程的相应款项。

11.7 如果乙方破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销)或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，甲方有权立即书面通知乙方或破产清算管理人或合同继承人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同继承人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过甲方同意的一部分合同。

11.8 若乙方人员违反“安健环责任协议”或甲方有关规定，甲方有权视情节轻重，处以每次100元以上的罚款；情节严重的，同时进行全厂通报、责令停工整改、终止本合同直至取消该方在我厂的承包资格等处罚，并不免除赔偿损失的合同责任。

11.9 工程竣工验收达不到合同约定的质量标准的，由乙方进行返工直到合格为止。若因为返工造成工期延误和甲方其它损失的，乙方依据11.2款支付违约金并赔偿甲方损失。

11.10 违约金的支付方式:对乙方因11.8款而需缴纳罚款的由乙方直接到甲方财务部门以现金方式上缴，乙方未缴清罚款前甲方有权不支付任何工程价款。其它违约行为所涉及的违约金，甲方有权从工程价款中予以扣除。

11.11 本合同所称的甲方经济损失，包括但不限于实际损失、预期可得利益、第三方索赔、行政处罚以及甲方为处理该等争议所合理支出的律师费、鉴定费、差旅费、保全担保费、公证费和调查取证费用等。

12.合同的变更与解除：

12.1合同签订后，若遇情势变化需变更或解除合同的，经双方协商一致后可签订变更或解除协议，但变更或解除合同的协议未经双方盖章签字前，原合同有效。

12.2 在合同履行过程中，如发现实际履行的内容（如标的的质量、数量）或施工进度与合同约定不符，乙方应出具书面整改计划并按期完成，甲方有权要求乙方在限定期限内进行整改，若乙方不予整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权单方面解除合同。

13. 其他条款：

13.1 本合同未尽事宜由双方协调解决。

13.2 执行本合同产生的或与本合同有关的一切争议，应通过双方友好协商解决。协商不成时，双方同意由广州仲裁委员会进行仲裁。

13.3 本合同正本肆份，甲乙方各执有两份；副本肆份，甲乙方各执有两份。自签订之日起合同生效，合同款结清后本合同自行终止。

13.4 本合同包含附录一《安全生产费用清单》、附录二《技术协议》、

附录一                安全生产费用清单

本项目的安全生产费用清单如下（具体以投标方的投标文件为准）：

| 类别/项目 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全防护设施设备 |  |  |  |  |
| 1、检修电源箱 |  |  |  |  |
| 2、（通风）风机 |  |  |  |  |
| 3、安全网、架子 |  |  |  |  |
| 二、应急救援器材、演练 |  |  |  |  |
| 1、药箱 |  |  |  |  |
| 2、演练费用 |  |  |  |  |
| 三、事故隐患评估、监控和整改 |  |  |  |  |
| 1、现场评估费用 |  |  |  |  |
| 四、安全生产检查、标准化建设 |  |  |  |  |
| 1、专家检查费用 |  |  |  |  |
| 五、作业人员安全防护用品 |  |  |  |  |
| 1、安全帽 |  |  |  |  |
| 2、安全带 |  |  |  |  |
| 3、口罩 |  |  |  |  |
| 六、安全生产宣传、教育、培训 |  |  |  |  |
| 1、培训资料费 |  |  |  |  |
| 2、宣传横幅 |  |  |  |  |
| 七、工器具、安全设施及特种设备检测检验 |  |  |  |  |
| 1、流动式起重机检测 |  |  |  |  |
| 八、其它 |  |  |  |  |
| 1、核酸检测 |  |  |  |  |
| 2、消防器材 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

施工方对表内的费用必须执行到位。有缺失的应在合同金额中扣除。

附录二：                        技术协议

| 甲方盖章：(广东省能源集团有限公司沙角C电厂) 甲方代表： 签订日期：2025年 月 日 纳税人识别号：9144190074369834X2 地址：东莞市虎门镇沙角区沙角C电厂 邮编：523936 合同经办人：陈工（0769-85139282 ） 财务联系人：沈怡（0769-85135522） 开户行及账号：建行东莞市虎门南栅支行 44001779043051217392 | 乙方盖章：(XXXX) 乙方代表： 签订日期：2025年 月 日 纳税人识别号： 地址： 开户行： 账号： |
| --- | --- |

项目保廉责任书

项目名称：

合同甲方：

合同乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规、广东能源集团的规章制度以及廉政建设责任制有关规定，特订立本保廉责任书。

第一条 甲乙双方责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、勘察设计、施工安装、监理、物资采购等业务活动有关的法律法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同条款，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平，公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家集体和对方的利益，不得违反相关的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，有权向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该业务活动的工作人员，在业务活动的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或收受回扣、礼金、有价证券、贵重物品、好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求暗示和接受乙方或其近亲属和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行项目合同的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）对乙方主动给予的钱(含有价证券)、物，甲方相关人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方的纪检部门。

（六）不准向乙方和相关单位介绍或协助配偶、子女、亲属参与同该项目有关的业务活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买合同规定以外的产品、材料和设备等。不得以任何理由要求乙方和相关单位在业务活动中进行违反廉政规定的行为。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守国家有关强制性标准和规范，严格执行廉政纪律要求，不准有以下行为：

- 不准向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

- 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织给予有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，甲方将认定乙方为“不合格供应商（承包方)”，按规定列入“灰黑名单”；廉洁要求属于高压红线，廉政建设过程中实行“零容忍”，只要有违反本协议的具体行为发生，不论数额的大小，不论次数的多少，不论不正当利益是否兑现，不论是否发生损害，均属于违反本协议的行为；给甲方单位造成损失的，依法追究全部赔偿责任（包括但不限于直接损失、间接损失以及律师费、差旅费、仲裁费、诉讼费、公证费等费用)。

第五条 本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至合同执行完毕时止。

第七条 本责任书一式两份，甲乙双方各执壹份。

甲方：（盖章）                                        乙方：（盖章）

法定代表人(授权人)：                               法定代表人(授权人)：

安健环责任协议

编号: 2025-

甲方：广东省能源集团有限公司沙角C电厂

地址：广东省东莞市虎门镇沙角区

乙方：

签约地点：广东省东莞市虎门镇沙角C电厂

为加强发包工程安健环管理，防止“以包代管”，根据安全生产有关的规定，经双方协商一致，达成如下条款以共同遵守。

1、安健环管理目标

乙方承接甲方的项目，乙方的安健环管理目标是：

1.1 不发生人身轻伤及以上事故；

1.2 不发生设备事故；

1.3 不发生C类及以上障碍；

1.4 不发生大型施工机械损坏事故；

1.5 不发生火灾事故；

1.6 不发生同等责任一般及以上交通事故；

1.7不发生职业健康危害事故；

1.8 年度DIFR≤0；

1.9 不发生环境污染事故；

1.10工业污染物排放达到国家、地方标准。

2、甲方的安健环责任

2.1对乙方的资质进行审查，确认其符合工程和安全的要求，留存乙方各有关证照副件一份。

2.2在开工前对乙方进行全面的安健环技术交底，内容包括作业有关的安健环风险及其防控措施，并有完整的书面记录或资料，双方在交底记录上签名确认。指派工程项目负责人，负责现场工作联系、质量监督和安全监督。

2.3对乙方制订的施工安全技术措施予以审核，并监督实施。

2.4向乙方施工负责人提供并讲解本单位的安全管理规章制度，负责安全知识培训和考试。

2.5有权对外包工程进行现场安全检查，发现乙方工作人员违章、冒险作业应及时纠正，发整改通知书责令整改或停工整顿。

2.6对乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利条件。

2.7 在施工中，如乙方发生意外人身伤亡时，甲方应尽力协助乙方救助伤员及处于危险境地人员，但所有必要费用应由乙方承担。

2.8在施工中发生事故后，甲方有权进行事故调查和取证。

2.9签订《安健环责任协议》前，将考核细则告知乙方。

3、乙方的安健环责任

3.1在进厂施工前，按照能源集团公司《外包工程安全管理规定》、甲方《供方管理标准》的要求办理安全资质审查，并确保提供给甲方的资料包括营业执照、资质证书、法人代表资格证书、施工简历、近3年内的安全、健康、环保施工记录及施工工作负责人、工程技术人员、作业人员的技术水平及工作经历等，须真实无误；

3.2严格遵守安全、健康、环保方面的国家及地方法律法规、行业标准。严格遵守甲方及能源集团相关规程、制度和标准，包括：

建设工程安全生产管理条例

电业安全工作规程

广东省能源集团有限公司  外包工程安全管理规定；

广东省能源集团有限公司 安全生产责任追究与考核管理规定；

广东省能源集团有限公司 发电厂工作票技术规范；

广东省能源集团有限公司 发电厂安全钥匙技术规范；

广东省能源集团有限公司 发电厂操作票技术规范；

火电板块安全生产硬考核细则（试行）；

火电板块安全生产硬考核重点关注违章目录；

承包商安全管理标准；

废弃物管理标准；

危险品控制程序；

污染防治控制程序；

安全生产管理标准；

文明生产管理标准；

安全作业标准；

车辆管理标准；

电厂保安管理标准；

基层五星管理标准；

检修管理手册；

职业健康管理标准；

不合格及纠正/预防措施控制程序；

安健环事件管理标准；

安健环因素识别与评价管理标准；

安健环奖惩管理标准；

供方管理标准；

3.3 人员管理

3.3.1  施工队伍超过30人的，应配备有专职安全员（安健环协调员）。30人以下应设兼职安全员（安健环协调员）。向甲方提供安全员（安健环协调员）名单。

凡在沙角C电厂进行施工作业的单位，专职或兼职安全员（安健环协调员）人员必须获得国家、行业规定的资质证书，如安全管理人员资格证书或省级以上建设行政主管部门颁发的专职安全员证书、或国家注册安全工程师或注册助理安全工程师资格。不允许没有配备专职安全监督人员的单位参加包含现场施工的工程项目投标，专职安全监督人员必须对施工全过程进行安全监督管理。

3.3.2  新进厂工程承包单位参加培训后，方能准许进入施工现场作业。承包商所有工作人员在进场施工前，应由承包商自主进行安全生产知识、专业技术知识教育培训，并经过书面考试合格，安全教育时间不得少于24小时。乙方应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。乙方在办理出入证前应将内部培训记录提交甲方生产经营部安健环分部备案。乙方在项目开始施工前,应首先进行现场勘察,了解施工环境中可能存在的健康危害因素,然后针对施工人员进行相应的急救培训。工程开工前，乙方所有工作人员必须接受甲方组织的安全知识和安全法规培训，经甲方考试合格后才能上岗。

3.3.3  国家规定的特种作业(操作)人员，必须持有政府授权部门(单位)签发的有效的资格证。

3.3.4  禁止乙方把在劳务市场上即招即用的没有电力行业工作经验经历能力人员派到电厂生产领域从事工作。

3.3.5  乙方应按照《电业安全工作规程》的要求，对从事高处作业等危险性作业人员进行岗位适应性检查，确保无妨碍工作的病症。

3.3.6  乙方从事长期维护项目时，应保持维护人员相对稳定。在维护期第一个月内，应提供维护人员名单，维护期内，人员变动率不得超过30%，乙方变更项目主要负责人时，必须向甲方项目主管部门书面申请，经甲方同意后方可进行变更。

3.3.7 乙方人员应遵守甲方《电厂保安管理标准》，禁止在电厂范围内从事违法违纪活动。乙方所有进厂施工人员必须办理并配戴本人出入证。

3.4 施工机具（含登高用具）及车辆管理

3.4.1乙方自备满足施工需要的施工机械、工器具以及安全防护设施、安全用具，并在开工前进行一次整体检查以 确认上述工器具在有效的检验周期内并检验合格，不合格的工器具禁止留在厂内。

3.4.2 施工过程中缺乏特殊的施工工器具而向甲方借用时，必须得到工器具所属单位专业领导书面同意，并确认上述工器具在有效的检验周期内已检验合格，并满足施工要求。

3.4.3 乙方要求甲方配合工作的，在双方确认的安全措施中，应写明各方的安全职责。

3.4.4 施工现场所搭脚手架，应经施工部门及使用部门验收合格并挂牌后方可交付使用。

3.4.5 电厂范围内禁止使用木梯、竹梯。严格执行安规“登高作业应使用两端装有防滑套的合格的梯子，梯阶的距离不应大于40cm，并在距梯顶1m处设限高标志”、“工作人员必须登在距梯顶不少于1m的梯蹬上工作”、“移动式梯子只能用于高度在4m以下的短时间内可完成的工作”等要求。

3.4.6在甲方区域内，乙方人员应遵守《车辆管理标准》。一切机动车辆在甲方区域范围内行驶时，车速不能超过限速标志所规定的速度。车辆应停放在指定位置。

3.4.7需要进入甲方的氧气、乙炔、氩气等气瓶、减压阀及气管，应满足以下要求：

（1）气瓶必须有保险帽、气门封口螺丝，气瓶上必须装两道防震圈。气瓶漆色和文字标注应符合以下规定：

| 气瓶名称 | 气瓶颜色 | 标注字样 | 字样颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧气瓶 | 天蓝色 | 氧 | 黑色 |
| 乙炔气瓶 | 白色 | 乙炔 | 红色 |
| 氩气瓶 | 灰色 | 氩气 | 绿色 |
| 二氧化碳气瓶 | 铝白色 | 二氧化碳 | 黑色 |
| 氮气 | 黑色 | 氮 | 黄色 |

（2）使用于氧气瓶的减压器应涂蓝色；使用于乙炔发生器的减压器应涂白色，以免混用。

（3）使用的橡胶软管不准有鼓包、裂缝或漏气等现象。如发现有漏气现象，不准用贴补或包缠的方法修理，应将其损坏部分切掉。

（4）焊接用气气管的颜色规定：氧气胶管为蓝色，乙炔气管为红色，氩气管为黑色。

3.4.8 各施工人员在高处作业时应使用符合国家标准《安全带》（GB6095)要求的坠落悬挂安全带，具体型式为“带有后背绳的双保险全身式防冲击型”。安全带的关键结构要求有：全身式、双安全钩、有缓冲器。需选用容易穿着的安全带，参考图如下：

安全带的检验按照国家和行业相关标准执行；安全带使用前应进行检查；按照广东能源集团公司《防止人身伤亡事故十项重点要求》做好安全带日常监督管理，每半年应组织进行定期试验。

3.4.9 工器具的检验要求：带进甲方厂区使用的铝合金梯、安全帽、安全带、千斤顶、手拉葫芦、以及各种便携式电动工具(电焊机、手持砂轮机、磨光机、手电钻、冲击钻、切割机等)应送交有相应检验资质的机构或甲方认可的具有相应检验设备的机构进行检验，并贴检验合格标志。

3.5乙方人员应了解甲方现场的安健环风险（见附图）。采取措施避免施工中产生的灰尘、噪音、强光、废水等有害污染物影响到施工及周边区域的环境及人员健康。采取措施保证工作人员的健康，保证提供休息、饮食场所。

3.6乙方应按甲方《安全作业标准》要求为施工人员配备合格的、数量足够的安全装备、劳动保护用品，其中，主要作业PPE要求见下表：

附表1             个人防护用品（PPE）配备清单

| PPE种类 作业与地点 | 帽类 | 服装 | 鞋类 | 镜类 | 罩类 | 手套 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用类PPE | 安全帽 | 棉布工作服 | 劳保鞋 |  |  |  | 安全带 |
| 易燃易爆场所作业 |  | 棉布工作服 防静电服 | 防静电鞋 |  |  |  | 随身携带的报警仪 |
| 高温作业 | 披肩帽 | 白帆布类隔热服、镀反射膜类隔热服 | 耐高温鞋 | 防强光、紫外线、红外线护目镜 | 防强光、紫外线、红外线面罩 |  | 围裙、袖套 |
| 带压堵漏作业 | 安全帽 | 带压堵漏专用防护服，隔热不透水 | 防滑鞋 |  | 防烫面罩 | 隔热手套 |  |
| 带电作业 |  | 等电位工作服 | 绝缘鞋 |  |  | 绝缘手套 |  |
| 沾染性毒物作业 | 护发帽 | 防毒物渗透工作服 |  | 防化学液眼镜 | 防毒口罩有相应滤毒罐的防毒面罩 | 防毒物渗透手套 | 呼吸保护器、相应的皮肤保护剂 |
| 腐蚀性作业 | 护发帽 | 防酸（碱）服 | 耐酸（碱）鞋 | 防化学液眼镜 | 防毒口罩 | 耐酸（碱）手套 | 呼吸保护器 |
| 密闭场所作业 |  |  |  |  |  |  | 呼吸保护器 |
| 噪声场所作业 |  |  |  |  |  |  | 耳塞、耳罩 |
| 强光作业 |  |  |  | 防强光紫外线红外线护目镜 | 防强光、紫外线、红外线面罩 |  | 焊接作业，还要佩戴防尘口罩 |
| 射线作业 |  | 防射线服 |  | 防射线护目镜 |  |  | 随身携带的报警仪 |
| 高处作业 |  |  | 防滑工作鞋 |  |  |  | 安全带 |
| 存在物体坠落撞击作业 |  |  | 防砸安全鞋 |  |  |  | 阻挡落物棚架 |
| 操纵转动机械 | 护发帽 |  |  | 防异物伤害护目镜 |  |  |  |
| 人工搬运 |  |  | 防滑工作鞋 防砸安全鞋 |  |  | 防滑手套 |  |
| 接触使用锋利器具 |  |  | 防砸作工作鞋 防刺穿鞋 |  |  | 防割伤手套 |  |
| 手持振动机械作业 |  |  |  |  |  | 减振手套 |  |
| 水上作业 |  | 救生衣 |  |  |  |  | 救生圈 |

3.7工程施工中的安健环要求

3.7.1  乙方在施工中，必须严格执行国家、行业、地方及甲方的相关标准、要求，履行合同中规定的义务，承担合同中规定的责任。

3.7.2  工程开工前，应了解和掌握施工现场、施工过程进行危险源和工作风险分析，制订详细可靠的安全技术措施，经甲方及工程所在部门负责人审核后执行，如有需要可聘请甲方有关部门人员协助危险辨识、风险评估和制订安全技术措施。开工前，甲方项目经理应对承包方负责人进行全面的安健环技术交底，并应有完整的记录或资料。承包方工作负责人必须向施工作业人员进行安健环技术交底，所有施工作业人员均掌握工程风险及其防控的安全措施，除了书面交底，还要口头交底，即要口头把书面的内容对被交底的人员复述解析，熟悉后，双方在交底记录上签名确认。

3.7.3  乙方应严格按照《电业安全工作规程》、能源集团公司《发电厂工作票技术规范》和《发电厂安全钥匙技术规范》的要求凭工作单办理工作票。必须严格遵守、执行“三不开工”的规定，即：没有经过审批安全技术措施的工作不开工，安全技术措施不完善不开工，安全技术措施不落实不开工。

3.7.4  在有危险性的电力生产区域内作业，如有发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的可能，承包方应制定专项安全措施，由甲方相关部门审查或监督实施。其中，属于粤沙电C[2020]90号文件“关于更新高风险作业清单的通知”中列明的作业，必须经过电厂方项目负责人办理，逐级审批的手续。

3.7.5  承包方应执行班前会和班后会制度。在接班（开工）前，结合当班运行方式和工作任务，做好危险点分析，布置安全措施，交代注意事项。召开班后会，总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全、违章作业等不良现象，并做好记录。

3.7.6 乙方人员不得损坏甲方设备及建筑物，不得自行开启、关闭电厂设备，不得随意接驳电源、水源、气源。电线、气管不能直接放置在走道上，敷设临时电源线路，应使用绝缘导线。架空高度室内应大于2.5ｍ，室外应大于4ｍ,跨越道路应大于6ｍ。严禁将导线缠绕在护栏、管道及脚手架上。没法架空的，要使用防护胶或管子保护，并固定以防踩坏或碾坏；有引起行人绊倒的，要加以警示标识。电线及气管不相互接触。电线及气管不能敷设在高温管道等物体附近。

3.7.7所有施工、检修作业现场必须设临时围栏，并标识作业面。危险地带应设围栏并挂警告牌。影响他人及附近设备、生产区域安全、文明的施工场所应设遮拦并挂警告牌。以下位置需要挂标示牌，注明使用人姓名及其联系电话及其它信息：

（1）临时电源线出头处；

（2）棚架、架子；

（3）气瓶；

（4）工程项目现场标识牌。

3.7.8 乙方必须接受甲方安健环管理部门的监督，在指定的期限内完成甲方提出的安全、健康、环保整改措施，并定期向甲方的相关部门汇报工作情况。

3.8 环境保护与文明生产

3.8.1乙方应按照甲方《废弃物管理标准》和《污染防治控制程序》的要求，负责施工过程中产生的废弃物的收集，并运送到废料堆放场、按类别分别存放。

3.8.2乙方应遵守甲方《文明生产管理标准》，做好检修、施工现场管理。

3.8.3在甲方区域内施工，甲方在不影响生产的前提下为施工用电源、水源提供方便，但乙方应按甲方相关规定引接电源、水源，并遵循节省能源的原则合理利用。

3.8.4 厂区除吸烟室外，其余场所禁止吸烟。

3.9 有毒有害、易燃易爆、危险化学品、放射性物品的管理

3.9.1 运输危险品进厂时，运输车辆应遵照安健环分部所规定的行车时间和路线，中途不得随意停车。放射性物品进出本厂时必须在门岗登记，其来源、去向必须清楚记录，防止非法使用放射性物品。

3.9.2  搬运危险品时，须配备必要的应急处理器材和防护用品，在搬运过程中一旦出现异常情况，相关人员应采取应急措施并通知安健环分部。

3.9.3 使用危险品的人员必须接受过培训，熟悉MSDS的内容，清楚了解使用的风险及使用步骤，放射性操作员还应当有上岗证。

3.9.4  遵守甲方三标（ISO9000质量标准、ISO14000环境标准和OHSMS职业健康安全标准）及NOSA安全管理标准有关危险化学品、废弃物管理要求将所有废旧物品及垃圾按可回收有毒废弃物/可回收无毒废弃物、不可回收有毒废弃物/不可回收无毒废弃物（具体分类标准详见我厂《废弃物管理标准》）进行分类并堆放到指定的分类垃圾桶内。涉及危险品废弃物如危险化学品和放射性物质的，依据甲方《危险品管理标准》的要求联系电厂项目经理与仓库进行处理。

3.9.5 属于乙方供货产生的有毒有害废弃物（包括油漆桶等），应由乙方负责运出甲方现场并按国家、行业、地方相关规定处置。

3.9.6 凡因乙方施工行为导致的第三方向甲方的索赔，相关争议的处理、应诉和损失均由乙方负责。

3.10 乙方班组管理

3.10.1 在甲方范围内，包括甲方提供给乙方使用的班房、仓库、检修间、集装箱，及乙方自带的集装箱、挂车，均与甲方所辖办公室、班组、仓库同等标准管理。

3.10.2 班组设一名班组长，并需要设技术负责人和副班组长。

3.10.3 乙方应建立设备分工责任制，制订设备的日常巡检、维护和检修计划，记录齐全。

3.10.4 备品备件、工器具及材料的发放（借用）手续健全，有规范的货架，物品摆放有序，有防腐蚀防变质措施，有统一规范的标识牌（卡），帐、卡、物应相符。

3.10.5 建立和落实安全生产岗位责任制。

3.10.6 坚持每周开展一次安全日活动，并形成书面记录。

3.10.7 坚持“三检”（自检、互检、专检）活动，质量检验记录齐全。

3.10.8 搞好岗位培训工作，经常开展技术问答、事故预想、反事故演习、岗位练兵等。形成书面培训记录。

3.10.9有关设备台帐、记录、图表、图纸、资料等应按甲方统一要求和实际需要设立。台帐、记录要整洁，内容完整，填写不漏项，数据真实准确，字迹工整。

3.10.10 班容班貌整洁，做到“五净”（即是：门窗、桌椅、文件柜、地面、墙壁干净），“五整齐”（即是：桌椅种类及摆放、文件柜工具柜种类和摆放、桌面用品摆放、上墙图表摆放、柜内桌内用品摆放整齐）。

3.10.11遵守劳动纪律，有书面考勤记录。

3.10.12 工器具保存完好，手持电动工具有定期检验标识。计量器具按期送检。

3.10.13 保护甲方提供的房屋、家具、货架、工器具，室内设施完好无损。

3.10.14 乙方应组织员工学习甲方TIMS管理体系知识和要求。

3.10.15承接长期维护（日常维修）项目的承包商，应按甲方《基层五星管理标准》要求以班组为单位进行管理、申报星级班组和接受星级考核检查。

3.11 事故、调查与处理

3.11.1凡因为乙方的责任而造成的健康问题、人身伤亡、设备事故，乙方必须承担全部责任。

3.11.2凡因为乙方的责任给甲方造成损失，乙方应承担相应经济及法律责任。

3.11.3发生事故时，立即抢救伤员、作好事故现场保护工作并按照《安健环事件管理标准》向甲方的相关部门汇报。对在事件调查中弄虚作假、隐瞒真相或以各种方式进行阻挠的，视情况给予批评或必要的处罚。

3.11.4甲方根据能源公司发布的《安全生产责任追究与考核管理规定》进行事故和异常的调查，乙方不得拒绝或以任何理由设置障碍阻碍调查。

3.12乙方须为其现场工作人员购买工伤保险。乙方承接甲方建设工程、建筑安装工程时，应购买建筑工程一切险、安装工程一切险。有关的费用已包含在工程合同款项中。

3.13凡因乙方施工行为导致的第三人向甲方的索赔,相关争议的处理、应诉、损失均由乙方负责。

3.14配合甲方开展三标（GB/T 19001《质量管理体系 要求》、GB/T 24001《环境管理体系》和GB/T 28001《职业健康安全管理体系》认证审核、南非NOSA五星系统评星、能源集团AAAA企业评定工作。

4、考核

4.1 乙方人员有违章施工或违反甲方现场的安全、健康、环保方面的规程、制度、标准时，甲方有权按甲方的相关考核规定给予处罚及扣分，扣分标准参照能源集团公司《外包工程安全管理规定》及沙角C电厂《安健环奖惩管理标准》中的承包单位违章考核细则。乙方应在接到处罚单后7天内向甲方财务部门交纳罚款，否则甲方有权在该项目的工程款中予以扣除。对于不服从甲方安健环监察等有关部门管理的工程队（乙方）或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、事故不断的工程队（乙方），甲方有权立即终止合同，责令乙方限期退出现场并不得重新录用，期间所引起的全部经济损失（包括直接损失和间接损失），均由乙方负责。

4.2具体考核细则见下表。本考核细则办法适用于合同乙方承包甲方各标段工作。

- 附表2     考核细则

| 序号 | 考核内容与指标 | 考核方法 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 维修管理考核 |  |
|  | 未经甲方同意、乙方私自将承包项目部分或全部工程转包。 | 扣乙方合同金额的20%～30%，情节严重者终止合同。 |
|  | 承接生产性项目的乙方，应在开工前15天将项目经理、技术负责人、安全员名单及其工作经历报甲方项目管理部门审核备案，上述人员在参加培训并经考核合格后方可开展工作。乙方应合理安排好每天参加项目工作的人数，避免人数突然增加 | 若项目开工前15天仍未报送项目管理机构名单的扣除合同款的1%至3%，并暂停乙方3个月参与投标、报价、承接新项目的资格。 如果乙方没有合理安排好每天参加工作人员，造成管理困难者将给予考核200-500元/人次。 |
|  | 未经甲方书面同意，乙方私自更换其项目经理、技术负责人或者安全员的。 | 扣除合同款的2%至10%，并暂停乙方6个月参与投标、报价及承接新项目的资格。 |
|  | 乙方未设立或不符合甲方专业管理要求设立现场组织管理机构。 | 扣乙方1000元，并暂停乙方3个月在甲方参与新项目的招投标、报价、承接工程。 |
|  | 乙方长期维护/修理项目维护期内人员变动率超过30% | 扣乙方2000～10000元。并暂停乙方6个月在甲方参与新项目的招投标、报价、承接工程。情节严重者终止合同。 |
|  | 乙方管理人员、技术人员不到位（未事实履行职责），或未经同意更换工作人员。 | 扣300～3000元/人天。 |
|  | 乙方负责人员缺席或未准时参加甲方要求参加的生产调度会、专业会、事故调查会。 | 扣100元/次。 |
|  | 乙方长期维护/修理项目值班人员不能随叫随到（正常上班期间10分钟内到现场，非正常上班时间45分钟内到达现场）。 | 扣1000元/次。 |
|  | 乙方在责任范围内，不按时执行甲方安排的维修消缺工作。 | 扣200～1000元/次，导致事故按程度另计，最高按非计停考核。 |
|  | 乙方不服从甲方对口管理部门的生产调度指挥。 | 扣1000元/次。在同一个项目中出现3次以上，则暂停乙方6个月在甲方参与新项目的招投标、报价、承接工程。情节严重者终止合同。 |
|  | 乙方工作人员工作态度不端正。 | 扣50元/次，严重者责令辞退。 |
|  | 乙方未建立设备分工责任制，或未落实设备分工责任制 | 扣200～500元/次。 |
|  | 乙方不按要求报送甲方要求的各类维修计划、巡回检查计划、施工组织设计、记录报表等。 | 扣200～500元/次。 |
|  | 乙方人员未能做好每天的设备维修记录，未按甲方要求建立设备台帐、记录。 | 扣100元/项。 |
|  | 乙方消缺后不及时通知运行人员和点检员验收。 | 扣100元/项。 |
|  | 乙方相关项目负责人未做到每天向甲方管理人员汇报当天工作。 | 扣100元/天。 |
|  | 乙方有关负责人不如实汇报工作情况，或隐瞒事实真相。 | 扣500～2000元/次。 |
|  | 乙方使用备品备件出现人为损坏或浪费。 | 按甲方购买价的100%。 |
|  | 乙方借用甲方专用工器具损坏的。 | 乙方能修复的扣200元/项，损坏严重的按100%的购买价赔偿。 |
|  | 甲方发生应急事件，乙方不配合甲方临时安排的应急处理工作（不限于合同范围）。 | 扣500～2000元/次。 |
|  | 乙方不配合甲方开展NOSA五星评级、安全性评价等工作，或组织不力。 | 扣500～2000元/项。 |
|  | 乙方因资源投入或管理不善等原因未及时完成、延误工期的。 | 按合同，合同中未约定的扣1000～10000元/天，或每天扣合同金额的0.2%至1%； |
| 二 | 设备维修质量与可靠性指标考核 |  |
|  | 乙方所管辖设备发生设备事故、A类障碍、B类障碍（合同期满后3个月内能追溯为本合同期内相关责任的仍不能免除责任）。 | 按事故调查的定性责任考核。取消下次承包该项目的资格。 |
|  | 机组A级检修后100天内，设备因乙方检修质量问题导致机组停运。 | 扣50000元／次+1000元/小时，每次最高不超过20万元。取消下次承包该项目的资格。 |
|  | 乙方所管辖设备发生C类障碍。 | 扣10000元/次（非计划停运除外，另行考核） |
|  | 因乙方维修质量原因导致机组出现非计划停运。 | 扣50000元／次+1000元/停运小时，每次最高不超过10万元 |
|  | 乙方所管辖设备发生设备异常。 | 扣2000元/次 |
|  | 因乙方维修质量原因使设备系统或机组出力受阻(铭牌出力低于９５％) 。 | 扣(2000元／小时)*机组等效停运小时数，每次最高不超过5万元 |
|  | 乙方对甲方机组检修、备用设备系统A级检修等未达到一次启动成功。 | 整机扣10000元/次，备用500～2000元/台。 |
|  | 设备A级检修后，因乙方检修质量原因，造成设备试运超过2次以上。 | 每次扣1000元 |
|  | 因乙方检修质量原因在2个月内发生重复性缺陷。 | 扣500～2000元/项 |
|  | 每月统计的乙方设备消缺完成率或定检完成率未达到95%（经批准的延期处理缺陷不计）。 | 每减少1个百分点为1000元 |
|  | 乙方对甲方设备检修（安装）后设备系统性能参数达不到甲方确定的验收标准。 | 扣500～10000元/项/台 |
|  | 由于乙方维修质量原因，或违反甲方的检修规程、运行规程、作业文件而造成设备投运后需要停运返修。 | 扣1000～2000元/台/次 |
|  | 因乙方责任发生密封点渗点、漏点、严重漏点。（水压试验除外） | 乙方在接到缺陷单后3日内未进行处理的,按渗点200元/处；漏点：500元/处；严重漏点1000～5000元/处处罚 |
|  | 乙方不严格执行甲方的检修规程、作业指导书及检修质量验收制度。 | 越点施工扣200～500元/次，H点为500元/项；其余500～2000元/项 |
|  | 乙方使用不符合专业标准的测量仪器或使用不符合要求的消耗性材料。 | 扣500～1000元/项或台 |
|  | 乙方提交的检修、测量记录报表不真实。 | 扣1000元/项 |
|  | 乙方提交的检修文件资料、质量检验记录不规范或不完整。 | 扣200元/项 |
| 三 | 维修作业安健环考核 |  |
|  | 乙方出现违章并造成人身轻伤事件； 乙方出现违章造成甲方财产损失1万至5万元的事件。 | 按合同扣除安全风险抵押金,并停止该承包商3个月以上参与投标、报价、承接新项目的资格。事件主要责任人员1年内禁止进入甲方作业。 |
|  | 乙方出现违章造成甲方财产损失5万至10万元事件。 | 按合同扣除安全风险抵押金,并停止该承包商6个月以上参与投标、报价、承接新项目的资格。事件主要责任人员2年内禁止进入甲方作业。 |
|  | 乙方出现违章造成甲方财产损失10万元以上的事件。 | 按合同扣除安全风险抵押金,并停止该承包商12个月以上参与投标、报价、承接新项目的资格。事件主要责任人员2年内禁止进入甲方作业。 |
|  | 乙方出现违章造成人身重伤及以上事故。 | 按合同扣除安全风险抵押金,并停止该承包商12个月以上参与投标、报价、承接新项目的资格。事件主要责任人员2年内禁止进入甲方作业。 |
|  | 因乙方责任发生在管辖范围内（含检修工厂、办公区域和运输车辆等）的火灾事故。 | 按火灾的损失程度考核，不低于2000元/次，最高按相关法律法规赔偿甲方损失。 |
|  | 乙方发生人身伤亡未遂事故 | 扣1000～2000元/人 |
|  | 乙方在厂区范围内发生负有同等责任交通事故。 | 扣1000～3000元/次 |
|  | 因乙方责任发生管辖范围内（含检修工厂、办公区域和运输车辆等）的一般火灾险情 | 扣1000～2000元/次 |
|  | 乙方发生异常事件、未遂事件，未及时汇报、分析、采取防范措施（按甲方未遂事故标准）。 | 扣500～1000元/次 |
|  | 乙方发生人身和设备安全事故不及时汇报，或隐瞒事实真相。 | 扣1000～5000元/次（事故责任另计）。 |
|  | 乙方3个月内发生负有责任的同样性质的人身轻伤或一般性火灾事故、交通事故。 | 对应上述款项加倍处罚。 |
|  | 乙方未建立和落实安全生产责任制，专职安全员不认真履行职责，不参加甲方要求的安全会议、安全工作汇报等，不服从甲方管理人员的安全工作调度。 | 扣200～500元/次，情节严重者终止合同。并暂停乙方6个月在甲方参与新项目的招投标、报价、承接工作。 |
|  | 乙方未坚持每周安全日活动，对有关的安全活动查无实据、或弄虚作假。 | 扣200～500元/项 |
|  | 乙方工作人员未经入厂安全教育和考试合格上岗。 | 扣200元/人 |
|  | 需专业资质的作业项目，乙方工作人员无证上岗或虚假资质。 | 扣1000元/人 |
|  | 乙方工作人员未办理《现场施工安全许可证》《外包工程开工许可证》，擅自开工。 | 扣1000元/项 |
|  | 乙方工作负责人未对工作班成员进行详细的工作交底并保留书面记录，或乙方工作人员不了解所从事作业的风险以及应对措施，不了解现场危险品源（如易燃气体库、油库、压力容器、化学药品、高压电区域等），行为违反有关风险管理规定。 | 扣200～500元/次 |
|  | 乙方不落实甲方提出的反事故措施、安全预防性演习、安全整改通知。乙方不配合甲方的安全性评价、安全大检查工作。 | 扣500～1000元/项 |
|  | 乙方工作人员违反“沙角C甲方安全生产禁令”：无票作业、擅自扩大作业范围、不使用安全带从事高处作业、未采取安全措施从事高温高压作业、未采取安全措施进入密闭空间、不戴安全帽进入生产现场、使用无漏电保护临时电源、无证从事起重作业、酒后作业。 | 扣1000～2000元/次。违反禁令1次，禁止该员工进厂工作；同一乙方单位在同一项目上违反禁令2次，暂停乙方12个月在甲方参与新项目的招投标、报价、承接工作。情节严重者终止合同。 |
|  | 乙方不执行甲方有关防台风、防洪等应急管理制度、临时方案，或组织不力。（不限于合同范围内） | 扣1000～2000元/次，造成设备损坏的对应上述条款考核。 |
|  | 乙方工作人员习惯性违章。 | 扣200～500元/次或按照《安健环奖惩标准》执行，在同一个项目中出现3次以上，则暂停乙方6个月在甲方参与新项目的招投标、报价、承接工作。情节严重者终止合同。 |
|  | 乙方没有按有关规定定期检验安全工器具、起重机械或使用超过检验期的作业设备、器械。厂内留有不合格的工器具。 | 扣500～2000元/项 |
|  | 乙方现场施工围栏和临时设施、临时照明设施不合格。 | 扣200～500元/次 |
|  | 乙方不正确使用现场检修电源箱，导致现场电源插座损坏。 | 扣500元/个 |
|  | 乙方不符合安全规程和甲方安全管理体系、《承包商安全管理标准》的其它事项。 | 扣200～500元/次，在同一个项目中出现3次以上，则暂停乙方6个月在甲方参与新项目的招投标、报价、承接工作。情节严重者终止合同。 |
|  | 乙方不发放合格安全工器具、劳动防护用品或员工佩戴不合格安全工器具、劳动防护用品 | 扣200～500元/人。领取了PPE专项费用的长期维护项目每人次扣除该乙方该项目该种类PPE全部费用20%并处以200元以上的罚款。 |
|  | 乙方未收集施工过程中产生的废弃物的收集，或未运送到指定废料堆放场，或未按类别分别存放。属于乙方供货产生的有毒有害废弃物（包括油漆桶等），乙方未负责运出甲方现场并按国家、行业、地方相关规定处置。 | 扣200～500元/次 |
|  | 乙方未遵循节约原则使用甲方水、电、气等资源，造成浪费。 | 扣200～500元/次 |
|  | 乙方对甲方环境、绿化造成损坏。 | 扣200～500元/次 |
|  | 乙方人员未经同意，私自进入我厂信息系统机房（包括信息中心机房、通讯及网络机房、网络系统监管机房）。 | 扣500元/人次 |
|  | 乙方人员未经同意，私自接入我厂信息系统网络。 | 扣500元/次 |
|  | 乙方人员未经授权、或非法使用他人账号登录/入侵我厂信息系统 | 入侵普通应用系统扣1000元/次，重要、机密应用系统扣5000元/次 |
|  | 因乙方过失，损坏我厂信息系统设备设施 | 按损坏设备原值赔偿 |
|  | 因乙方过失，影响我厂信息系统正常运行的。 | 影响局部或部分系统扣1000至2000元 |
|  | 乙方人员蓄意破坏我厂信息系统设备设施，影响我厂信息系统正常运行的。 | 扣5000元以上，并需赔偿我方损失； 中止业务，从合格乙方中除名。 |
|  | 乙方通过我厂信息网络平台，危害社会信息安全的。 | 扣5000元以上，并按相关法律法规追究乙方法律责任； 中止业务，从合格乙方名单中除名。 |
| 四 | 文明生产及其它考核 |  |
|  | 乙方工作人员行为不文明，破坏甲方形象的。 | 1000元/次 |
|  | 乙方人员的工作服着装标示（颜色）不统一的。 | 100元/人 |
|  | 乙方不执行对生产现场、检修楼或生活区域的整改通知单，或不按期整改的。 | 500～1000元/项 |
|  | 乙方对管辖设备不坚持进行保洁，设备、表计箱柜等未做到物见本色。 | 100元/台/天 |
|  | 乙方人员在建筑物、设备上乱写、乱涂乱画等。 | 100元/处 |
|  | 乙方管辖区域水龙头使用后不关或漏水不更换开关、无人管理。 | 200元/次 |
|  | 乙方管辖区域内下水道、水沟等堵塞而无人管理。 | 500元/处 |
|  | 乙方管辖区域内楼梯、走道、栏杆破损而无人管理。 | 500元/处 |
|  | 乙方损坏或丢弃设备标示牌，未按时恢复的。 | 50～200元/个 |
|  | 乙方未做到维修作业现场道路宽畅、物件放置有序。 | 200～500元/处 |
|  | 乙方检修作业未做到“三不落地”、“三无”、“三齐”、“三不乱”、“工完料尽场地清”。 | 200～1000元/处 |
|  | 乙方在检修时不采取措施，造成灰渣和杂物随处掉落、尘土飞扬，影响其它作业的。 | 200～500元/次 |
|  | 乙方在设备检修区域不采取隔离和保护措施，或由此造成设备、备品备件、零配件丢失、杂物掉入、地板污蚀等。 | 500～1000元/次，设备和备件丢失按原价赔偿。 |
|  | 乙方的现场工具柜、电焊机、气瓶、棚架、保温旧料、油漆、废料、拆装品等不按甲方要求定置，或经提出后仍不整改的。 | 200～500元/项 |
|  | 乙方工作人员在甲方的厂房办公室未达到“五净”、“五整齐”，甲方提供的房屋、家具、货架、工器具、室内设施有破损。 | 200～500元/项 |
|  | 乙方的备品备件、工器具及材料的发放（借用）手续健全，有规范的货架，物品摆放有序，有防腐蚀防变质措施，有统一规范的标识牌（卡），帐、卡、物应相符。 | 200～500元/项 |
|  | 乙方工作人员在厂区内吸烟室以外吸烟。 | 500元/人/次 |
|  | 乙方工作人员随地（如炉膛内）大小便。 | 500元/人/次，该工作人员今后永远不得入厂 |
|  | 乙方人员驾驶机动车辆在厂区内行驶超速，机动车辆驾驶员无相关授权证件，停放不符合甲方规定。 | 200～500元/次 |
|  | 乙方散料运输车在甲方厂区途经路线漏灰、渣等。 | 200～500元/次 |
|  | 乙方借用车辆、工程机械不及时或定期清洗、保养、除污。 | 200～500元/台 |
|  | 乙方人员没有配带由甲方签发的本人出入证。 | 扣50元/次 |
|  | 乙方人员骑自行车在厂区内停放不符合甲方规定。 | 扣50元/次 |
|  | 乙方不经甲方批准在设备、结构、建筑物上开孔或焊接临时构件。或焊接时未做好防护措施。 | 200～1000元/处 |
|  | 乙方工作人员在甲方现场或办公区域搞黄、赌、毒、打架斗殴等违法活动。 | 处罚金1000元/人。扣除相关合同中的安全风险抵押金,并停止该承包商6个月参与投标、报价、承接新项目的资格；事件主要责任人员责令辞退或交公安机关、3年内禁止进入厂区作业。 |
|  | 乙方聘用人员盗窃、伙同它人盗窃甲方设备及物资、蓄意破坏甲方设备的。 | 扣1000元以上，但最高不超过被盗物资价值的2倍。扣除相关合同中的安全风险抵押金,并停止该承包商12个月参与投标、报价、承接新项目的资格；事件主要责任人员责令辞退或交公安机关、永远禁止进入厂区作业。 |
|  | 乙方违反《反腐保廉承诺书》任一条款。 | 停止业务往来，从合格乙方名录中除名。 |
|  | 乙方严重或故意违反国家有关法律法规，违反招投标法律法规出现围标的。 | 扣5000元，停止业务往来12个月。 |
|  | 乙方不能履行保修职责或售后服务承诺、未能如期竣工而影响我厂设备的正常、及时投运的。 | 按合同条款（合同未明确时扣5000元），停止业务往来6个月。 |
|  | 乙方不能完全履行合同条款，不及时履行保修职责及售后服务承诺，出现问题不配合。 | 按合同条款（合同未明确时扣500-5000元），停止业务往来6个月。 |
|  | 乙方拒绝履行合同或投标书承诺。 | 按合同条款（合同未明确时扣5000元），停止业务往来12个月。 |
|  | 因乙方本身责任（如因乙方支付工资不力造成劳资纠纷）影响甲方工程项目的正常进度，或引起乙方员工干扰甲方正常工作、损坏甲方形象。 | 终止合同，停止业务往来，从合格供方名录中除名。 |
|  | 因乙方责任发生A类管理类违章的 | 每发生一起违章扣20000元，考核项目负责人1000元 |
|  | 因乙方责任发生B类管理类违章的 | 每发生一起违章扣10000元，考核项目负责人500元 |
| 五 | 安全文明施工补助费用考核 |  |
|  | 除合同中另有规定外，合同总金额中的5%为沙角 C 电厂安全文明施工补助费用，用于承包商：（1）购买PPE(个人防护用品)，（2）购买合格的施工机械、工器具及定期检验，（3）培训合资格安全管理人员、参加甲方组织的培训、对全体工作班人员进行安全技术交底，（4）搭设通风、照明、标志牌、围栏护栏护板等临时设施。承包商应足额投入。若上述范围内存在不符合国家、行业、地方及沙角 C 电厂相关标准、制度的情况的 | 第一次检查不合格按本表第51至100条中相关条款考核；第二次及以后检查不合格每次扣安全文明施工补助费用的 20%但单次不超过 3000 元，同时按本表第51至100条中相关条款并处考核。本项费用累计扣款总金额不超过安全文明施工补助费用的 2 倍。 |
| 六 | 奖励 |  |
|  | 在安全生产中有突出贡献的乙方单位和人员，应予以奖励。 | 参照甲方《安健环奖惩管理标准》的奖励办法。 |

5、其它

5.1 本协议包含附件一《安全员聘任书》、附件二《乙方安全员的资质证书复印件》、附件三《安健环因素分布与控制图》。

5.2本协议有效期为：2025年  月  日 至   年  月  日。

5.3 本协议一式两份，甲方壹份，乙方壹份。

甲方盖章：                          乙方盖章：

甲方代表：                          乙方代表：

签订日期：2025年   月   日

附件一

安全员聘任书

致：广东省能源集团有限公司沙角C电厂

根据政府和行业对于工程项目安全监督机构及人员的相关规定要求，我单位聘任以下驻沙角C电厂安全员：

姓名：         ，资质证书名称：                    。

聘任期至     年   月   日。

聘任单位盖章 ：

企业负责人签名：

企业负责人姓名(宋体打印)：

2025年   月   日

被聘人应具备相应资质，掌握与工作相关的安全知识，清楚安全员的职责及要求，严格执行安全工作规定，施工期间常驻作业现场，认真履行安全监督职责，保护工作中的人员和财产安全。

被聘任人确认签字:______________

2025年   月   日

附件二：

乙方安全员的资质证书复印件

附件三：                         安健环因素分布与控制图

第三部分  投标文件格式

（特别说明：投标人必须毫无例外地使用以下提供的投标文件格式，但可以按同样方式扩展。）

广东省能源集团有限公司沙角C电厂

燃料区域钢直梯安全整改项目

投标文件

- 商务卷

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：            年      月      日

- 商务部分索引表

| 序号 | 项目 | 投标文件应答（是否有相关证明及摘要） | 对应内容在投标文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |  |
| 2 | 投标人法定代表人授权书、法定代表人身份证明（若有） |  |  |
| 3 | 商务差异表 |  |  |
| 4 | 营业执照（及企业相关资质证书，必须提供资格审查中要求的资质证书，否则为废标） |  |  |
| 5 | 业绩表（及主要代表业绩合同复印件、用户证明，必须提供资格审查中要求的业绩证明，否则为废标） |  |  |
| 6 | 财务审计报告、银行资信证明 |  |  |
| 7 | 三标体系认证 |  |  |
| 8 | 现场踏勘回执 |  |  |
| 9 | 分包范围及分包方资质（如涉及分包，必须提供招标文件要求的分包方资质和业绩证明，否则为废标） |  |  |

投标人：（盖 章）_____________________

授权代表人：（签 字或盖 章）_____________________

日期：      年     月       日

## 投标函

广东省能源集团有限公司沙角C电厂  ：

1．我方已仔细研究了燃料区域钢直梯安全整改项目招标文件的全部内容，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿按合同条款、工程建设标准、设备采购的要求承包上述工程的并承担任何质量缺陷保修责任。

2．我们同意本投标自投标截止之日起180天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．我方承诺不在合同谈判及合同履行期间提出本投标文件以外的差异或要求。否则可直接取消我方的中标资格。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知后，在中标通知规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在施工期间，我们将保证按投标文件中技术管理人员及施工机械的安排及时进驻现场。未经招标单位允许，不得更换项目经理。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程

5．所有有关本次投标的函电请寄：

法定代表人或其委托代理人:         职务：        ,

电话：              传真：              邮编：

地址：

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

日  期：        年        月        日

附件1

不转包承诺书

（招标人名称）：

我方           （投标人名称）于   年  月  日自愿参与你方                         （项目名称）的投标，如我方中标，我方承诺：不将中标项目转包给第三方。如违反本承诺，将自愿接受你方的以下处罚：

一、立即停工整改，同时不免除因此造成工期延误的处罚。

二、接受你方扣除我方所有履约保证金共   元的处罚。

三、接受你方将我方列入能源集团承包商黑名单的处罚。

四、如因此造成人身伤亡或财产损失事故（件）的，我方将完全负责，自愿接受法律法规和合同约定的处罚。

承诺人：                （投标人名称，盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                （签字）

法定代表人或委托代理人身份证号码：

电话：            /             （法定代表人或委托代理人工作固定电话和手机号码）

附件2

不分包承诺书

（招标人名称）：

我方           （投标人名称）于   年  月  日自愿参与你方                      （项目名称）的投标，如我方中标，我方承诺：不将中标项目分包给第三方。如违反本承诺，将自愿接受你方的以下处罚：

一、立即停工整改，同时不免除因此造成工期延误的处罚。

二、接受你方扣除我方所有履约保证金共   元的处罚。

三、接受你方将我方列入项目单位承包商黑名单的处罚。

四、如因此造成人身伤亡或财产损失事故（件）的，我方将完全负责，自愿接受法律法规和合同约定的处罚。

承诺人：                （投标人名称，盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字）

法定代表人或委托代理人身份证号码：

电话：           /            （法定代表人或委托代　　理人工作固定电话和手机号码)。

年   月   日

不违法违规分包承诺书

（招标人名称）：

我方           （投标人名称）于   年  月  日自愿参与你方                         （项目名称）的投标，如我方中标，我方承诺：一、不将合同约定可以分包以外的工作进行分包；二、按照合同约定分包的工作，分包人不得再次分包。

如违反上述承诺，我方自愿接受你方的以下处罚：

一、立即停工整改，同时不免除因此造成工期延误的处罚。

二、接受你方扣除我方所有履约保证金共   元的处罚。

三、接受你方将我方列入能源集团承包商黑名单的处罚。

四、如因此造成人身伤亡和财产损失事故（件）的，我方将完全负责，自愿接受法律法规和合同约定的处罚。

承诺人：                （投标人名称，盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                （签字）

法定代表人或委托代理人身份证号码：

电话：            /             （法定代表人或委托代理人工作固定电话和手机号码）

年    月    日

## 商务差异表

在本招标书附上了合同主要条款及其他商务条款。投标单位在投标时应对于该部分给予充分的考虑。中标后双方达成协议后将正式签署该合同，为了招标单位评议的需要，投标单位应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招标文件页号及条目号 | 条款内容 | 投标文件页号及条目号 | 条款内容 |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标单位（盖章）： _____________________

投标单位授权代表（签字）：________________

年    月    日

## 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

日  期：       年       月       日

## 授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）   施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 合格投标人的资格要求自查表

| 序号 | 招标文件资格要求 | 投标人自查情况 | 证明文件在投标书中的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人必须是中华人民共和国境内的独立企业法人资格，具有独立订立合同的资格。 |  |  |
| 2 | 投标人必须具备招标文件要求的相关（设计、制造、施工、试验、服务）资质—— 本次招标要求投标人具备 以下 资质 ： - 本项目不允许分包。 2、投标单位应具备机电工程施工总承包叁级及以上资质，或是建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。 |  |  |
| 3 | 投标人必须具备招标文件要求的业绩—— 本次招标要求投标人具备以下业绩： 投标单位近三年至少有 1 项类似业绩，并有业绩证明； |  |  |
| 4 | 投标人没有处于被责令停业或破产状态（须提供声明函）。 |  |  |
| 5 | 投标人一年内未发生人身死亡责任事故（须提供声明函）。 |  |  |
| 6 | 在本项目投标截止时间前，投标人被列入广东能源集团公司（或广东能源集团下属二级平台企业，或招标人）灰名单或黑名单的，或者曾经被列入灰名单或黑名单且仍在处罚期内（或未被移出名单）的，其投标均无效。 |  |  |
| 7 | 分包项目所需要的资质要求： |  |  |

投标单位（盖章）： _____________________

投标单位授权代表（签字）：________________

日   期：      年    月    日

- 表1  组织机构

(单位)组织机构

| 企业名称 |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 成立时间 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 资质等级 |  |  | 营业执照 |  |  |
| 承包经历 | 年（国内）年（国际） |  | 分包经历 | 年（国内）年（国际） |  |
| 职工人数 | 总人数： 技术人员： 行政人员： |  |  |  |  |
| 公司主要 业务概况 |  |  |  |  |  |
| 组织机构框图 （包括结构、领导成员、主要技术人员及数量等情况） |  |  |  |  |  |

注：应附相应资质文件、安全管理体系有关证书、管理体系认证证书、营业执照复印件（盖公章）。

投标人：（盖 章）_____________________

授权代表人：（签 字或盖 章）_____________________

日 期：     年   月   日

### 表2  财务报表

(单位)财务报表

| 资产总额 | 注册资本： 万元 |  |  | 固定资产： 万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已发行股本： 万元 |  |  | 流动资金： 万元 |  |
| 负债总额 | 万元 |  |  | 长期负债： 万元 |  |
|  |  |  |  | 流动负债： 万元 |  |
| 近五年每年承担的检修项目的价值，以及当年承担的项目： |  |  |  |  |  |
| 年 份 |  | 当 年 |  |  |  |
| 国 内 |  |  |  |  |  |
| 国 际 |  |  |  |  |  |
| 目前承担的项目的大概价值： |  |  |  |  |  |
| 年最大盈利能力； |  |  |  |  |  |
| 请附上公司前三年（2022-2024年）审计账目的副本（损/益、资产/负债）及你认为有用的其它财务资料。以下列明所有附件。 |  |  |  |  |  |
| 能够提供资信证明的银行名称及地址： |  |  |  |  |  |

注：应附银行资信证明。

投标人：（盖 章）_____________________

授权代表人：（签 字、盖 章）_____________________

日 期：       年   月   日

### 表3  本项目人员安排

| 姓名 | 年龄 | 现任职务 | 是否缴纳五险一金 | 本公司从事检修经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖 章）_____________________

授权代表人：（签 字或盖 章）_____________________

日期：2025年   月   日

### 表4  银行资信证明

格式不限

### 表5  获奖情况说明

格式不限，提供获奖证书复印件。

### 表6   无重大质量事故、重大安全事故和重大环境污染事故的声明函

致：广东省能源集团有限公司沙角C电厂

自2024年4月1日至本项目投标截止日，我司未发生重大质量事故，未发生重大安全事故，未发生重大环境污染事故。

我司未处在责令停业整顿，资产未处在被冻结、接管或破产状态。

我司近一年内未发生人身死亡责任事故。

我司承诺上述声明是真实的，否则愿接受处罚。

投标人名称及公章：

法定代表人姓名及盖章：

授权代表签字：                        职务:

日期：         年       月        日

### 表7 业绩表

## 业绩表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 合同价格（万元） | 投运时间 | 建设单位证明人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

注：表中所列业绩应同时后附合同复印件（含合同封面、合同协议书和承包范围（能清晰显示合同工作范围和工作量）等）、验收合格证明（如有）文件等有关证明材料。

投标单位（盖章）： _____________________

投标单位授权代表（签字）：________________

日 期：     年    月    日

### 表8  现场踏勘回执

| 踏勘项目名称 | 燃料区域钢直梯整改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 参加现场踏勘单位（投标单位）名称 |  |  |  |
| 踏勘单位（投标单位）项目负责人姓名及电话 |  |  |  |
| 踏勘单位项目驻场人员架构（与踏勘人员一致） | 项目经理 |  | 技术负责人 |
| 沙角C电厂陪同人员签字 |  |  |  |
| 业主单位盖章（或项目经办人签字）： 年 月 日 |  | 踏勘单位（投标单位）盖章： 年 月 日 |  |

表9

承诺函

致：广东省能源集团有限公司沙角C电厂

我方收到 燃料区域钢直梯整改项目招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

若我方中标，我方保证在供货前提供投标文件供货清单中的设备的原厂家授权证书，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成合同规定的全部项目。若我方未在规定时间内提供符合要求的销售授权书，你方有权取消我方中标资格和合同资格，并有权没收我方履约保证金和追究我方相关违约责任。

特此承诺

投标人名称及公章：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期：         年       月        日

广东省能源集团有限公司沙角C电厂

燃料区域钢直梯整改项目

投标文件

- 价格卷

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：            年      月      日

### 1  投标报价总表

### 项目名称：燃料区域钢直梯整改项目

| 序号 | 项目名称 | 价格（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价（小写，含税） |  |  |
| 2 | 投标总价（大写，含税） |  |  |
| 3 | 其中，安全生产费用 |  | 安全生产费用总额不得小于本项目限价的2.5%(3750元)。 |

注：1.本项目采用一次性总价包干的方式，除按合同规定允许另行调整外，合同总价不得调整。

2.本项目报价含增值税，增值税税率为    %

3.上述数字，如大写与小写不一致，以大写为准。

投标人名称及公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：         年       月        日

### 2 分项报价表

| 序号 | 概述 | 单位 | 数量 | 含税单价（RMB：元） | 小计（RMB：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费（年/人） | 人 |  |  |  |
| 2 | 设备及主材费用 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 辅材费 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 施工机械及工器具使用费 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 安全生产费用 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 管理费及利润 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 其他费用 | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：上表中的总报价应与投标报价总表的“1 投标总价”相同。

投标日期：      年    月   日

投标有效期：     天

投标人：（签字并加盖公章）

### 3 本项目安全生产费用报价清单

### 项目名称：燃料区域钢直梯整改项目

| 类别/项目 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全防护设施设备 |  |  |  |  |
| 1、检修电源箱 |  |  |  |  |
| 2、（通风）风机 |  |  |  |  |
| 3、安全网、架子 |  |  |  |  |
| 二、应急救援器材、演练 |  |  |  |  |
| 1、药箱 |  |  |  |  |
| 2、演练费用 |  |  |  |  |
| 三、事故隐患评估、监控和整改 |  |  |  |  |
| 1、现场评估费用 |  |  |  |  |
| 四、安全生产检查、标准化建设 |  |  |  |  |
| 1、专家检查费用 |  |  |  |  |
| 五、作业人员安全防护用品 |  |  |  |  |
| 1、安全帽 |  |  |  |  |
| 2、安全带 |  |  |  |  |
| 3、口罩 |  |  |  |  |
| 六、安全生产宣传、教育、培训 |  |  |  |  |
| 1、培训资料费 |  |  |  |  |
| 2、宣传横幅 |  |  |  |  |
| 七、工器具、安全设施及特种设备检测检验 |  |  |  |  |
| 1、流动式起重机检测 |  |  |  |  |
| 八、其它 |  |  |  |  |
| 1、消防器材 |  |  |  |  |
| 2、…… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注： 1、本表转入《分项报价表》第5项。

2、以上项目内容为样例说明,投标人可根据项目具体情况进行增减。

要求说明：

      - 投标单位必须根据本项目安全施工需要，详细列出安全生产费用清单；

      - 投标方未单独和足额列出安全生产费用清单时，招标方有权作废标处理；

      - 中标后严格按照本清单使用安全生产费用，否则按合同条款进行考核。

      - 安全生产费用不小于本项目最高限价的2.5%。

投标单位（盖章）： _____________________

投标单位授权代表（签字）：________________

日 期：      年    月     日

### 4（乙供）设备及主材、备品备件费用

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表转入《分项报价表》第2项。

- 投标人应按技术规范书的内容及要求（含品牌要求）详细列出本工程的所有须投标人提供的设备、主要材料、备品备件等。

- 项目具体设备清单由投标方负责填写补充完善，所提供设备、服务不得低于上述清单数量和技术规范书要求，必须满足现场实施实际需要。

4、费用已包含设备费、运输费、保险费、现场保管费、税金、利润等设备购置环节的所有费用。

投标单位（盖章）： _____________________

投标单位授权代表（签字）：________________

日 期：     年    月     日

### 5  施工报价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表转入《分项报价表》第4项。

投标单位（盖章）： _____________________

投标单位授权代表（签字）：________________

日 期：     年    月     日

### 6  其他费用表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术培训 | 人次 |  |  |  |  |
| 2 | 技术服务 | 项 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、本表转入《分项报价表》第7项。

- 该费用由投标方负责填写补充完善，所提供服务不得低于上述清单数量和技术规范书要求，必须满足现场实施实际需要。

投标单位（盖章）： _____________________

投标单位授权代表（签字）：________________

日 期：     年    月     日

广东省能源集团有限公司沙角C电厂

燃料区域钢直梯整改项目

投标文件

- 技术卷

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：            年      月      日

投标文件《技术卷》,应根据招标文件技术规范书应答，包括但不限于下列内容:

◆ 技术偏差声明函

◆ 招标技术规范总述

◆ 施工过程及施工现场安全管理要求（必须提供）

◆ 本项目可能存在的风险及风险应对措施

◆ 拟配备本项目的材料工器具器清单（需有品牌、型号）

◆ 工程质量保证

◆ 投标方需要说明的其他问题

- 技术部分索引表

| 序号 | 项目 | 投标文件应答 | 对应内容在投标文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术偏差 |  | 见投标文件（）页 |
| 2 | 招标技术规范总述 |  | 见投标文件（）页 |
| 3 | 施工过程及施工现场安全管理要求 |  | 见投标文件（）页 |
| 4 | 本项目可能存在的风险及风险应对措施 |  | 见投标文件（）页 |
| 5 | 工程质量保证 |  | 见投标文件（）页 |
| 6 | 培训及售后 |  | 见投标文件（）页 |
| …… |  |  |  |

投标人：（盖 章）_____________________

授权代表人：（签 字或盖 章）_____________________

日 期：      年   月   日

## 1  技术偏差声明函

致：（招标人）

我方在研究了本项目招标文件技术要求和项目澄清修改文件（若有）后，在此提出我方投标文件的技术偏差（若有，详见下表）。

除下表所列的偏差外，我方承诺放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利，招标人可以认为我方完全接受招标文件技术要求和项目澄清修改文件（若有）其他部分的约定。

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件条款内容 | 投标文件响应情况 | 提出偏差的理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.如投标人对招标文件技术要求提出异议，应在表格中清楚地指明修改后的条款及理由。

2.若无偏差，请在表格中注明，不能留空。

投标人名称及公章：

授权代表签字或盖章：                        职务:

日期：         年       月        日

## 2   技术自查表

项目名称：燃料区域钢直梯整改项目

| 序号 | 资格要求 | 投标文件有关说明及证明文件位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |
| 8 |  | 见投标文件（）页 |

注：1、投标人应在本自查表后附上响应“投标人技术要求”的证明材料或说明，如果投标文件的其他部分或章节已经有相同的内容，可以不重复提供（但必须在自查表中注明其所在的位置）。

投标人名称及公章：

法定代表人姓名及盖章：

授权代表签字：                        职务:

日期：         年       月        日

## 3 施工组织设计

1. 	投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 项目管理机构要求

应包括：

(1)、项目经理及其资质、业绩介绍；中标单位需委派项目经理入厂述标，招标方项目经理组织评审。若中标单位项目经理技术、经验、身体状况等不满足本项目要求，招标单位有权要求更换项目经理。除特殊情况，项目经理原则上不予更换。

(2)、工作负责人及其资质、业绩介绍；

(3)、安全员及其资质、业绩介绍（附资质证书）；

(4)、主要工作人员名单。

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；工作负责人及安全员应附身份证、职称证、资质证书、学历证复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、社保证明复印件。

3、安健环因素识别与评价表、个人防护用品PPE配备清单、安全培训计划、安全文明施工方案、特殊作业专项方案（如有）、

4、施工方案介绍（技术方案、初步设计应单列）

5、主要质量控制点和质量控制计划表

6、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表（结合施工组织设计编制，列在施工组织设计的适当位置）。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  负责人介绍、劳动力计划表/主要工作人员名单

附表四  安全文明施工措施项目清单

附表五  安健环因素识别与评价表

附表六  个人防护用品（PPE）配备清单

附表七   主要质量控制点和质量控制计划表

附图一  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附图二  施工总平面图、临时用地表

附图三  脚手架搭设位置示意图

### 附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注（自有/租用） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注（自有/租用） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：负责人介绍、劳动力计划表/主要工作人员名单

拟在本施工现场或不在施工现场的管理人员和主要施工人员、检修技术人员情况（含班长）。投标人必须保证这些人员将来实施本合同时不得更换（招标人同意的除外）。提供完成本合同拟采用的主要施工机械设备情况等等。

附表三-1 项目经理简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间： |  | 从事项目经理年限： |  |  |  | 项目经理级别： |  |  |
| 已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 项目规模 |  | 开、完项目日期 |  | 项目质量 |  |

附表三-2 主要管理人员表

| 名称 |  | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 主要资历、经验及承担的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 1、项目主管 |  |  |  |  |
|  | 2、其他人员 |  |  |  |  |
| 现 场 | 1、项目经理 |  |  |  |  |
|  | 2、项目副经理 |  |  |  |  |
|  | 3、各专业负责人 |  |  |  |  |
|  | 4、质量管理 |  |  |  |  |
|  | 5、安全管理 |  |  |  |  |

附表三-3  主要技术人员表

| 计划用于本项目的主要技术人员情况（按专业划分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 现职务 | 计划职务 |  | 本公司从事发电厂检修管理经验 |  |
| 计划用于本项目的特殊工种人员情况 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 工种 |  | 从事本专业工作年限 |  | 资质等级 |

附表三-4  主要人员进场计划表

| 管理人员 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 职称 | 进厂日期 | 离厂日期 |
| 技术人员（按专业划分） |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 职称 | 进厂日期 | 离厂日期 |
| 特种作业人员 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 职称 | 进厂日期 | 离厂日期 |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 职称 | 进厂日期 | 离厂日期 |

附表四  安全文明施工措施项目清单

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目内容及特征描述 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场安全教育及技术培训 |  | 人日 |  |  |
| 2 | 安全警示标识 |  | 块 |  | 若有，请在附图二“施工总平面图”中列出主要位置，下同。 |
| 3 | “四口”、“五临边”的防护围栏 |  | 米 |  | 同上 |
| 4 | 脚手架 | 单排/双排钢架/综合脚手架/平台 | ㎡ |  | 若有，请在附图三“脚手架搭设位置示意图” 中列出主要位置 |
| 5 | 安全防护网 |  | ㎡ |  | 若有，请在附图二“施工总平面图”或附图三“脚手架搭设位置示意图”中列出主要位置。 |
| 6 | 临时照明 |  |  |  | 同上 |
| 7 | 消防器材配置 |  |  |  | 同上 |
| 8 | 受限空间通风 |  | 台班 |  |  |
| 9 | 焊接、切割作业防止火灾措施 |  |  |  |  |
| 10 | 其他安全防护措施 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附表五：项目安健环因素识别与评价表

| 序 号 | 活动/过程 | 安健环因素（风险） | 属 性 | 可能导致的事故 (危害/环境影响) | 等 级 | 是否危险工作（Y/N） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | S |  |  |  |  |
|  |  |  | H |  |  |  |  |
|  |  |  | E |  |  |  |  |
| 2 |  |  | S |  |  |  |  |
|  |  |  | H |  |  |  |  |
|  |  |  | E |  |  |  |  |
| 3 |  |  | S |  |  |  |  |
|  |  |  | H |  |  |  |  |
|  |  |  | E |  |  |  |  |
| 4 |  |  | S |  |  |  |  |
|  |  |  | H |  |  |  |  |
|  |  |  | E |  |  |  |  |
| 5 |  |  | S |  |  |  |  |
|  |  |  | H |  |  |  |  |
|  |  |  | E |  |  |  |  |
| 6 |  |  | S |  |  |  |  |
|  |  |  | H |  |  |  |  |
|  |  |  | E |  |  |  |  |
| 7 |  |  | S |  |  |  |  |
|  |  |  | H |  |  |  |  |
|  |  |  | E |  |  |  |  |
| 8 |  |  | S |  |  |  |  |
|  |  |  | H |  |  |  |  |
|  |  |  | E |  |  |  |  |

注：S-safety(安全)，H-health(职业健康)，E-environment (环境) ，IS-information security(信息安全)；D0为原来或上次的分值（其中o为original）；危险等级：5级（极其危险/影响权重极高）、4级（高度危险/影响权重很高）、3级（显著危险/影响权重高）、2级（一般危险/影响权重一般）、1级（稍有危险/稍有影响）。

附表六  个人防护用品（PPE）配备清单

| 名称 | 安全帽 | 双扣安全带 | 工作服 | 劳保鞋 | 手套 | 耳塞 | 防尘口罩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表七  主要质量控制点和质量控制计划表

| 编号 | 质量控制点 | 适用的规范编号名称 | 规范具体要求 | 测量、评价方法 | 抽样数量频率 | 质检点类别 |  |  | 不合格纠正措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W | H | R |  |

注：投标方也可采用自身规范的质量控制计划表，但需要涵盖上述内容。

附图一：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附图二：施工总平面图及安全警示标识、防护围栏、通风、照明、消防器材配置位置图

1.一般在施工总平面图中标识安全警示标识、防护围栏、通风、照明、消防器材配置位置。

2.特殊部位的上述设施宜单独用图表示。

附图三：脚手架搭设位置示意图

分包或外购情况表

施工分包情况表（适用于投标人不具备招标文件所要求的施工资质的情况）

填表说明：

1、本表后应附上分包人的营业执照（副本）复印件、资质证书（副本）复印件和安全生产许可证(副本)复印件。

2、表中所列业绩应同时依业绩表顺序后附合同复印件（含施工范围等）和验收证书/用户证明等有关证明材料，否则该项业绩不被承认的风险由投标人自行承担。

3、本表后应附上投标人与分包人的分包意向框架协议原件。投标方应保证任何分包商均不将其分包项下的工程进行转包或再分包。

4、所附的复印件应当加盖分包人的单位公章。

5、施工分包商的选择标准必须严格执行招标文件的要求。

6、招标人保留要求中标人按本项目实际需要分包给发包人认可的、具有相应资质的单位的权利。

| 分包人名称 |  |  | 地 址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  | 电 话 |  |  |
| 营业执照号码 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 拟分包的工程项目 | 主要内容 |  |  |  |  |
| 分包人类似施工业绩。具体如下： |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 项目所在地 | 发包人名称及地址 | 发包人联系方式 | 开工日期/竣工日期 | 承担的工作 |

投标人：                  （盖单位章）

日期：          年        月        日

第四部分  技术规范

燃料区域钢直梯整改项目技术规范